Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» (далее – Программа)

Руководствуясь пунктом 5.2.1. «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (далее – Порядок), вносятся изменения в целях приведения Программы  в соответствии с решениями Думы городского округа Тольятти:

- от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,

- от 08.02.2023 № 1470 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418  «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

На 2023 год увеличено финансирование мероприятий Программы на 44 374 тыс.руб. и изменено с 20 405 тыс.руб. на 64 779 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета увеличено на 19 690 тыс.руб. и изменено с 5 951 тыс.руб. на 25 641 тыс.руб.,

- за счет средств местного бюджета увеличено на 24 684 тыс.руб. и изменено с 14 454 тыс.руб. на 39 138 тыс.руб.

В соответствии с Законом Самарской области от 30.11.2022 № 118-ГД «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», государственной программой Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы», утвержденной постановлением правительства Самарской области от 14.11.2013 № 621 (ред. от 30.01.2023) (далее – Государственная программа) городскому округу Тольятти предусмотрены средства областного бюджета в 2023 году в объеме 25 640,66 тыс.руб.

Ответственными исполнителями мероприятий Программы в 2023 году являются:

- МКУ «Тольяттинское лесничество», осуществляющее реализацию мероприятий Программы в соответствии с доведенными лимитами, утвержденными Решением Думы о бюджете, на основании п.4 ч.2.4 Устава Учреждения «осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности – по мероприятиям 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1. Смета МКУ размещается на https://bus.gov.ru/agency/2352667/budgets.

По ответственному исполнителю МКУ «Тольяттинское лесничество» запланировано финансирование в объеме 16 487 тыс.руб.

- МБУ «Зеленстрой», осуществляющее реализацию мероприятий Программы в рамках  бюджетных ассигнований, выделяемых на обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденного распоряжением администрации городского округа Тольятти от 30.12.2022 № 10301-р/2 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Зеленстрой», находящемуся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Муниципальное задание) по мероприятиям 1.2, 2.7, 3.1, 3.2, 3.4, 5.1. В соответствии с письмом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (№ 8916-вх/1 от 30.09.2022) мероприятия по лесовосстановлению включены в муниципальное задание.

По ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» запланировано финансирование в объеме 17 965 тыс.руб.

По мероприятиям 2.5 и 6.1.3, реализуемых в рамках Государственной программы, по МБУ «Зеленстрой» запланировано финансирование в объеме – 30 327 тыс.руб. (средства областного бюджета – 25 641 тыс.руб., средства местного бюджета – 4 686 тыс.руб.).

В 2023 году предусмотрено финансирование по следующим мероприятиям.

1. В соответствии с Государственной программой:

1.1 По мероприятию 2.5 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и лесных пожаров» запланировано финансирование в объеме 10 910 тыс.руб.  (за счет средств областного бюджета 9 710 тыс.руб., за счет средств бюджета городского округа Тольятти 1 200 тыс.руб.).

Значение показателя (индикатора) «Площадь расчищенных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» составит 64,9 га.

1.2. По мероприятию 6.1.3 «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» запланировано финансирование в объеме 19 417 тыс.руб. (за счет средств областного бюджета 15 931 тыс.руб., за счет средств бюджета городского округа Тольятти 3 486 тыс.руб.).

Значение показателя (индикатора) «Количество приобретенной специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» составило 1 ед. На данные средства планируется прибрести машину самоходную колесную с мульчером.

2. По мероприятиям, реализация которых предусмотрена за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

2.1. Мероприятие 1.1 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» обеспечено финансированием в объеме 1 213 тыс. руб.

Значение показателя «Протяженность дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии» составило – 38 км.

Объем финансирования мероприятия увеличен, а значение показателя уменьшено в связи с расширением видом работ. В целях обеспечения противопожарной безопасности, беспрепятственного проезда специализированной техники планируется вырезка древесно-кустарниковой растительности вдоль лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров.

2.2. Мероприятие 1.2 «Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос» обеспечено финансированием в объеме 1 090 тыс. руб.

Значения показателей (индикаторов) по данному мероприятию составили:

- «Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос» - 100 км,

- «Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии» - 580 км.

2.3. Мероприятие 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» осуществляется в рамках основной финансовой деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество», так как, в соответствии с п.12 ч.2.4 Устава МКУ, одним из видов деятельности является «осуществление патрулирования лесов».

Значение показателя (индикатора) по данному мероприятию не изменилось.

2.4. Мероприятие 1.4 «Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков» обеспечено финансированием в объеме 1 263 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) «Количество установленных и (или) отремонтированных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков» составило 84 шт.

2.5. Мероприятие 1.6 «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров» обеспечено финансированием в объеме 156 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) «Количество противопожарных резервуаров, содержащихся в надлежащем состоянии» составило 3 шт.

По мероприятию изменен ответственный исполнитель. В соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.09.2022 № 2101-п/1 «О перераспределении муниципального имущества» из оперативного управления МБУ «Зеленстрой» изъято и закреплено на праве оперативного управления за МКУ «Тольяттинское лесничество» движимое имущество - противопожарные железобетонные резервуары в количестве 3-х ед.

2.6. Изложено в новой редакции  мероприятие 1.8 «Прокладка, прочистка и обновление просек, содержание противопожарных разрывов» и обеспечено финансированием в объеме 347 тыс.руб.

В наименование мероприятия добавлено содержание противопожарных разрывов, устраиваемых с целью создания препятствий на пути распространения лесных пожаров и создающих условия для их тушения.

Значение показателей (индикаторов) составило:

- «Протяженность прочищенных просек» - 6 км,

- «Протяженность противопожарных разрывов, содержащихся в надлежащем состоянии» - 25,5 км.

Прокладка просек вновь не планируется.

2.7. Мероприятие 2.2 «Санитарное содержание городских лесов» обеспечено финансированием в объеме 1 468 тыс. руб.

Значения показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменено.

2.8. Мероприятие 2.3 «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» обеспечено финансированием в объеме 1 250 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменено.

2.9. Мероприятие 2.4 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» осуществляется в рамках основной финансовой деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество», так как, в соответствии с п.5 ч.2.4 Устава МКУ, одним из видов деятельности является «обеспечение проведения лесоустройства, лесопатологических обследований».

Значение показателя (индикатора) «Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием, по результатам которого составлены и утверждены акты ЛПО» не изменено и составляет 200 и более га.

Значение показателя конечного результата «Доля площади городских лесов, охваченных лесопатологическим обследованием, от общей площади городских лесов - 7 979 га (2014 - 2017 год - 1 169,2 га - 14,7%)» изменено с 33,5 % на 34,5 %. Данный показатель рассчитывается нарастающим итогом: 2014-2017 годы - 1 169,2 га, 2019 год – 1 044,5 га, 2020 год – 0,1 га, 2021 год – 61,5 га, 2022 год – 279,88 га, 2023 – 200 га (план).

С учетом фактически выполненных объемов в период с 2014-2022 год (2 555,18 га) и запланированного объема в 2023 году (200 га) площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием, по результатам которого составлены и утверждены акты ЛПО, составит 2 755,18 га или 34,5 % от общей площади городских лесов (7 979 га).

Соответственно отредактированы (прогнозные) результаты в п. 2 раздела 7 Программы. В период действия Программы с 2019 по 2023 годы лесопатологическое обследование лесов будет проведено на площади 1 585,98 га.

2.10. По мероприятию 2.7 «Подготовка лесных участков для создания лесных культур», в целях исполнения пункта 4.4 «Комплексного плана мер пожарной безопасности на территории городских лесов городского округа Тольятти, включая системы мониторинга территории (видеонаблюдение), обеспечение бесперебойной работы противопожарного водоснабжения и средств пожаротушения, а также проведение мероприятий по противопожарному обустройству лесов, их очистке от захламленности и восстановлению (воспроизводству)», согласованного с Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, предусматриваются средства городского бюджета в объеме 9 159 тыс. руб. на завершение работ по расчистке сгоревшего леса (горельника) и подготовке лесных участков для создания лесных культур на площади 137,5 га.

Значение показателя (индикатора) «Площадь подготовленных лесных участков для создания лесных культур в границах городского округа Тольятти» изменен на 137,5 га.

2.11 В целях недопущения зарастания древесно-кустарниковой растительностью и эффективного использования средств областного и местного бюджетов, затраченных на мероприятия по лесовосстановлению в предыдущие годы увеличивается финансовое обеспечение следующих мероприятий:

- мероприятие 3.1 «Лесовосстановление» обеспечено финансированием в объеме 3 010 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию составило 50 га и сложилось в связи с необходимостью выбора посадки лесных культур с открытой или закрытой корневой системой, ручным или механизированным способом.

Значение показателя конечного результата «Доля площади городских лесов, на которых проведено искусственное лесовосстановление, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га (2017 - 2018 годы - 129,7 га - 4,9%)» составило 15,7 % . Данный показатель рассчитывается нарастающим итогом: 2017-2018 годы – 129,7 га, 2019 год – 69 га, 2020 год – 24,7 га, 2021 год – 93,9 га (в т.ч. 2.2 га в рамках мероприятия 3.5), 2022 год – 50 га, 2023 – 50 га (план).

С учетом фактически выполненных объемов в период с 2014-2022 год (367,3 га) и запланированного объема в 2023 году (50 га) площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти составит 417,3 га или 15,7 % от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га).

Соответственно отредактированы (прогнозные) результаты в п. 3 раздела 7 Программы. В период действия Программы с 2019 по 2023 годы искусственное лесовосстановление будет проведено на площади 287,6 га.

- мероприятие 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» обеспечено финансированием в объеме 2 004 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию составило 333,5 га и сложилось в связи с особенностями почвы, видов лесных культур и необходимостью выбора вида проведения агротехнического ухода (ручной или механизированный).

Значение показателя конечного результата «Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га)» составило 12,5 %.

- мероприятие 3.3 «Дополнение лесных культур» не обеспечено финансированием в 2023 году.

Соответственно не определено значение показателя (индикатора).

Значение показателя конечного результата «Доля площади городских лесов, на территории которых выполнено дополнение лесных культур, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га (2017 год - 10 га - 0,4%)» составило 9,4 %. Так как данный показатель рассчитывается нарастающим итогом, то значение показателя осталось на уровне 2022 года – 9,4 %, что составило 251,2 га (с нарастающим итогом).

- мероприятие 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры» обеспечено финансированием в объеме 835 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию составило 137,5 га.

2.12. Мероприятие 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» обеспечено финансированием в объеме 10 790 тыс. руб. Увеличение финансирования обусловлено индексацией заработной платы МКУ «Тольяттинское лесничество».

Значение показателя (индикаторов) «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения» не изменено.

Значение показателя конечного результата «Количество лесничеств, осуществляющих обеспечение устойчивого управления городскими лесами» не изменено.

2.13. Мероприятие 5.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» обеспечено финансированием в объеме 1 867 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию и показателя конечного результата «Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии» не изменено.

Увеличение финансирования обусловлено индексацией заработной платы МБУ «Зеленстрой».

Плановое финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы за весь период реализации увеличено на 44 374 тыс. руб. и изменено с 185 142 тыс. руб. на 229 516 тыс. руб.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Приложение: 1. Постановление № 2101-п/1 от 09.09.2022 – на 1 л.

2. Письмо Минлесхоза СО № 8916-вх/1 от 30.09.2022 – на 1 л

Руководитель департамента

городского хозяйства					      	                    М.Г. Кузахметов

Тимофеева Е.А. 544 634 (5259)