ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.”» (далее – Программа)

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, в целях приведения Программы в соответствие с решениями Думы городского округа Тольятти от 08.06.2022 № 1304, от 22.06.2022 № 1315, от 06.07.2022 № 1333 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»» (далее – решения Думы), в Программу вносятся следующие изменения:

1. Подпрограмма «**Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.».**

1.1. Мероприятие 4 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 283 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 1 286 тыс. руб. на 1 569 тыс. руб. Финансирование предусмотрено на закрытие обязательств по муниципальному контракту №0842300004021000124\_259977 от 17.05.2021 г., заключенному с ИП Никитин на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения, устройство пешеходной дорожки по ул. Кудашева.

Значение индикатора «Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек»:

- на 2022 год не изменится.

1.2. Мероприятие 5 «Устройство пешеходных дорожек»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 5 219 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 7 310 тыс. руб. на 2 091 тыс. руб. Бюджетные ассигнования перераспределены на мероприятие 17 «Проектирование установки РМП на пересечении Московского пр-та и ул. Дзержинского», на мероприятие 18 «Выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения» и на мероприятие 19 «Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения».

Значение индикатора «Количество построенных пешеходных дорожек»:

- на 2022 год уменьшено на 18 шт. и изменено с 20 шт. на 2 шт.

- на 2024 год в связи с допущенной ранее технической ошибкой увеличено на 9 шт. и изменено с 1 шт. на 10 шт.

1.3. Мероприятие 6 «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 817 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 1 695 тыс. руб. на 2 512 тыс. руб. Финансирование предусмотрено на закрытие обязательств по муниципальному контракту №0842300004021000124\_259977 от 17.05.2021 г., заключенному с ИП Никитин на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения, устройство пешеходной дорожки по ул. Кудашева.

- на 2023 год увеличено на 1 193 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 1 193 тыс. руб.

Финансирование предусмотрено:

- на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линий наружного освещения по ул. Фрунзе, в районе домов №№ 26,47 (перекресток улицы Фрунзе и Московского проспекта) для исполнения определения У МВД России по городу Тольятти №65/4-447/67д от 14.01.2022 г. на сумму 615 тыс. руб.;

- на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линий наружного освещения, в т.ч. инженерные изыскания по ул. Ларина (участок дороги от Автозаводского шоссе до ул. Тимирязева) предписания ГУ МВД России по Самарской области №65/4-8928 от 10.09.2019г. на сумму 578 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество проектных работ по устройству линий наружного электроосвещения»:

- на 2022 год увеличено на 1 шт. и изменено с 1 шт. на 2 шт.

- на 2023 год увеличено на 2 шт. и изменено с «-» шт. на 2 шт.

1.4. Мероприятие 9 «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ»:

Финансирование:

- на 2023 год уменьшено на 578 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 1417 тыс. руб. на 839 тыс. руб. Бюджетные ассигнования перераспределены на мероприятие 6 «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения».

Значение индикатора «Количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта»

- на 2023 год уменьшено на 1 шт. и изменено с 7 шт. на 6 шт.

1.5. Мероприятие 10 «Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 3 483 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 5 209 тыс. руб. на 8 692 тыс. руб. Финансирование предусмотрено на реализацию первоочередного мероприятия по обеспечению безопасности участников дорожного движения и организацию аукциона на выполнение работ по устройству остановки общественного транспорта ООТ «Лыжная База» по ул. М. Жукова.

Значение индикатора «Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта»

- на 2022 год увеличено на 1 шт. и изменен с 1 шт. на 2 шт.

1.6. Мероприятие 12 «Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 3 870 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 4 667 тыс. руб. на 797 тыс. руб. Бюджетные ассигнования перераспределены на мероприятие 17 «Проектирование установки РМП на пересечении Московского пр-та и ул. Дзержинского», на мероприятие 18 «Выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения» и на мероприятие 19 «Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения».

Значение индикатора «Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок, карманов и стоянок»

- на 2022 год уменьшено на 3 шт. и изменено с 5 шт. на 2 шт.

1.7. В связи с необходимостью выполнения работ по ликвидации очагов аварийности согласно мероприятиям Перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер на 2022 год, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.04.2022 №756-п/1 добавлено мероприятие 17 «Проектирование установки РМП на пересечении Московского пр-та и ул. Дзержинского»:

Финансирование:

- на 2022 год предусмотрено на сумму 314 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти.

Добавлен индикатор «Проект на установку РМП». Значение на 2022 год – 1 шт.

 1.8. В связи с необходимостью выполнения работ по ликвидации очагов аварийности согласно мероприятиям Перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер на 2022 год, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.04.2022 №756-п/1 добавлено мероприятие 18 «Выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения»:

Финансирование:

- на 2022 год предусмотрено на сумму 988 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти.

Добавлен индикатор «Количество объектов по обеспечению безопасности участников дорожного движения». Значение на 2022 год – 9 шт.

1.9. В связи с необходимостью выполнения работ по ликвидации очагов аварийности согласно мероприятиям Перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер на 2022 год, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.04.2022 №756-п/1 добавлено мероприятие 19 «Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения»:

Финансирование:

- на 2022 год предусмотрено на сумму 7 787 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти.

Добавлен индикатор «Протяженность установленных пешеходных ограждений». Значение на 2022 год – 0,04 тыс.м.п.

Добавлен индикатор «Количество обустроенных светофорных объектов». Значение на 2022 год – 8 шт.

Добавлен индикатор «Количество установленных дорожных знаков». Значение на 2022 год – 162 шт.

 *Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2022 год увеличен на 4 583 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 93 669 тыс. руб. на 98 252 тыс. руб.*

*- на 2023 год увеличен на 615 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 107 422 тыс. руб. на 108 037 тыс. руб.*

2. Подпрограмма **«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.».**

2.1. Мероприятие 21 «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 7 219 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 173 718 тыс. руб. на 166 499 тыс. руб.

Финансирование предусмотрено на оплату договора по электроснабжению в размере 30 тыс. руб. на строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне "Калина", Автозаводский район, г. Тольятти, Самарская область.

Бюджетные ассигнования перераспределены:

- на мероприятие 25 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"» в размере 7 129 тыс. руб.;

- на мероприятие 22 «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» в размере 53 тыс. руб.

Значение индикатора «Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- на 2022 год уменьшено на 0,59 км и изменено с 2,80 км на 2,21 км.

Значение индикатора «Количество разработанной документации по строительному контролю и авторскому надзору по строительству объектов дорожного хозяйства»:

- на 2022 год уменьшено на 1 шт. и изменено с 4 шт. на 3 шт.

Показатель конечного результата 3 «Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)»

- на 2022 год уменьшено на 0,57 км и изменено с 754,4 км на 753,8 км.

Показатель конечного результата 4 «Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти»

- на 2022 год уменьшено на 0,06% и изменено с 0,32% на 0,26%.

2.2. Мероприятие 23 «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 359 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 19 293 тыс. руб. на 18 934 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования перераспределены на мероприятие 25 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» в размере 1 236 тыс. руб.

Финансирование предусмотрено:

- на оплату проектных работ по объекту "Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский" (1 этап)» на сумму 108 тыс. руб.;

- на оплату исполнительного листа ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» по муниципальному контракту № №0842200002120000063\_259977 от 29.06.2020 г. на выполнение проектно- изыскательских работ по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе» на сумму 716 тыс. руб.

- на оплату услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта: «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда)» на сумму 53 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- на 2022 год увеличено на 1 шт. и изменено с 1 шт. на 2 шт.

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- на 2022 год уменьшено на 1 шт. и изменено с 8 шт. на 7 шт.

Добавлен индикатор «Количество разработанной документации по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти». Значение на 2022 год – 1 шт.

2.3. Мероприятие 24 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 8 847 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 219 631 тыс. руб. на 228 478 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование не изменилось. Бюджетные ассигнования в размере 4 180 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 25 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти». Добавлены бюджетные ассигнования в размере 13 027 тыс. руб.:

- на исполнение обязательств по муниципальному контракту №0842200002121000112\_259977 от 23.06.2021 г., заключенному с ООО ««СтройГрад» на выполнение работ по объекту: «Подземный пешеходный переход: подземный переход через автомобильную дорогу по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, в районе дома № 80 (капитальный ремонт)» на сумму 12 561 тыс. руб.;

- на перерегистрацию муниципального контракта № 614719 от 13.07.2021 г., заключенному с ООО «ДРСУ» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Подземный пешеходный переход: подземный переход через автомобильную дорогу по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, в районе дома № 80 (капитальный ремонт)» на сумму 466 тыс. руб.

- на 2023 год уменьшено на 374 717 тыс. руб. (в том числе 21 734 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 352 983 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 377 717 тыс. руб. на 3 000 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование уменьшено на 374 717 тыс. руб. (в том числе 21 734 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 352 983 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 374 717 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

Значение индикатора «Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"» изменено на 50,00 тыс. м2 и изменено с 50,00 / 50,00 тыс. м2 на «-».

Значение индикатора «Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте»:

- на 2022 год не изменится, так как уменьшение финансирования объясняется снятием суммы экономии, образовавшейся по результатам проведения аукциона.

Добавлен индикатор «Количество отремонтированных путем капитального ремонта и ремонта надземных и подземных пешеходных переходов». Значение на 2022 год – 1 шт.

Добавлен индикатор «Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте надземных и подземных пешеходных переходов». Значение на 2022 год – 1 шт.

Показатель конечного результата 6 «Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)»:

- на 2023 год уменьшен на 1,45% и изменен с 1,45% на «-».

Показатель конечного результата 3 «Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)»:

- на 2023 год уменьшен на 0,7 км и изменено с 764,2 км на 763,5 км.

2.4. Мероприятие 25 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 51 тыс. руб. из средства бюджета городского округа Тольятти и изменено с 590 017 тыс. руб. на 590 068 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование не изменилось. Финансирование предусмотрено на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог и ремонта дворовых территорий (ремонт съездов с Поволжского шоссе на Обводное шоссе);

- на 2023 год увеличено на 374 717 тыс. руб. (в том числе 21 734 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 352 983 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 449 362 тыс. руб. на 824 079 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование увеличено на 374 717 тыс. руб. (в том числе 21 734 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 352 983 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 368 383 тыс. руб. на 743 100 тыс. руб.

Значение индикатора «Площадь отремонтированных путем ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"» изменено на 56,4 тыс. м2 и изменено с 190,95 / 156,40 тыс. м2 на 247,35 / 212,80 тыс. м2.

Значение индикатора «Количество отремонтированных путем капитального ремонта и ремонта надземных и подземных пешеходных переходов»:

- на 2022 год уменьшено на 1 шт. и изменено с 1 шт. на «-».

Добавлен индикатор «Количество отремонтированных путем капитального ремонта и ремонта путепроводов». Значение на 2022 год – 1 шт.

2.5. Мероприятие 27 «Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти».

В связи с корректировкой объемов под выделенное финансирование значение индикатора «Площадь отремонтированных путем отсыпки асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти»:

- на 2022 год уменьшено на 3,44 тыс. м2 и изменено с 13,5 тыс. м2 на 10,06 тыс. м2.

- на 2023 год уменьшено на 2,72 тыс. м2 и изменено с 13,5 тыс. м2 на 10,78 тыс. м2.

- на 2024 год уменьшено на 3,58 тыс. м2 и изменено с 13,5 тыс. м2 на 9,92 тыс. м2.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий с учетом оплаты ранее принятых обязательств:*

*- на 2022 год увеличен на 1 320 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 1 601 069 тыс. руб. на 1 602 389 тыс. руб.*

**3.** Подпрограмма **«Содержание улично-дорожной сети» на 2021-2025 гг.".**

3.1. Мероприятие 32 «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 7 200 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 831 тыс. руб. на 8 031 тыс. руб. Финансирование предусмотрено на закрытие обязательств по заключенному муниципальному контракту в 2021 году.

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепроводов»

- на 2022 год не изменится.

*Плановый объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета городского округа Тольятти:*

*- на 2022 год увеличен на 7 200 тыс. руб.* *за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 252 984 тыс. руб. на 260 184 тыс. руб.*

4. Подпрограмма **"Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.".**

4.1. Мероприятие 39 «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам»

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 384 000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 214 752 тыс. руб. на 215 136 тыс. руб.

Значение индикатора на 2022 год не изменится так как увеличение финансирования

направлено на увеличение суммы муниципальных контрактов, заключенных МП «ТПАТП № 3» на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам городс5кого округа Тольятти по регулируемым тарифам.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий**:*

*- на 2022 год увеличен на 384 000 тыс. руб. (за счет средств бюджета городского округа Тольятти) и изменен с 389 594 тыс. руб. на 389 978 тыс. руб.*

***Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий:***

*- в 2022 году увеличен на 13 506 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 2 337 316 тыс. руб. на 2 350 822 тыс. руб.*

*- в 2023 году увеличен на 615 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 1 757 776 тыс. руб. на 1 758 391 тыс. руб.*

 Данный проект не несет негативного влияния на конкуренцию и не нарушает 135-ФЗ «О защите конкуренции».

И.о. заместителя руководителя

департамента М.А. Соболева

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.”» (далее – Программа)

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, в целях приведения Программы в соответствие с решениями Думы городского округа Тольятти от 08.06.2022 № 1304, от 22.06.2022 № 1315, от 06.07.2022 № 1333 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»» (далее – решения Думы), в Программу вносятся следующие изменения:

Плановый объем финансирования для выполнения мероприятий подпрограммы «**Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»:**

*- на 2022 год увеличен на 4 602 тыс. руб. за счет средств городского округа Тольятти и изменен с 93 669 тыс. руб. на 98 271 тыс. руб.*

*- на 2023 год увеличен на 615 тыс. руб. за счет средств городского округа Тольятти и изменен с 107 422 тыс. руб. на 108 037 тыс. руб.*

Плановый объем финансирования для выполнения мероприятий подпрограммы **«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.»**:

*- на 2022 год увеличен на 1 320 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 1 601 069 тыс. руб. на* *1 602 389 тыс. руб.*

Плановый объем финансирования для выполнения мероприятий подпрограммы **«Содержание улично-дорожной сети» на 2021-2025 гг."**:

*- на 2022 год увеличен на 7 200 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 252 984 тыс. руб. на 260 184 тыс. руб.*

Плановый объем финансирования для выполнения мероприятий подпрограммы **"Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг."**:

*- на 2022 год увеличен на 384 000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 389 594 тыс. руб. на 389 978 тыс. руб.*

**Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий:**

*- в 2022 году увеличен на 13 506 тыс. руб.* *за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 2 337 316 тыс. руб. на 2 350 822 тыс. руб.*

*- в 2023 году увеличен на 615 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 1 757 776 тыс. руб. на 1 758 391 тыс. руб.*

И.о. заместителя руководителя

департамента М.А. Соболева