ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1

«Об утверждении муниципальной программы

«Тольятти – чистый город на 2020 - 2024 годы»

(далее – Программа)

Настоящий проект разработан в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-1/п.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 г. № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»» уменьшается на 787 564,0 тыс. руб. и изменяется с 3 641 151,0 на 2 853 587,0 тыс. руб.

Финансирование Программы на 2021 г. увеличивается на 10 024,0 тыс. руб., и изменяется с 411 523,0 тыс. руб. на 421 547,0 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета увеличивается на 9 197,0 тыс. руб., и изменяется с 409 671,0 на 418 868,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета увеличивается на 827,0 тыс. руб., и изменяется с 1 852,0 на 2 679,0 тыс. руб.

Финансирование Программы на 2022 г. уменьшается на 8 619,0 тыс. руб., и изменяется с 423 489,0 тыс. руб. на 414 870,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета финансирование не запланировано.

Финансирование Программы на 2023 г. уменьшается на 788 969,0 тыс. руб., и изменяется с 1 203 838,0 тыс. руб. на 414 869,0 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета уменьшается на 784 429,0 тыс. руб., и изменяется с 1 199 298,0 на 414 869,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета уменьшается на 4 540,0 тыс. руб., и изменяется с 4 540,0 на 0,0 тыс. руб.

По ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой»:

- в 2021 году финансирование МЗ увеличивается на 3 232,0 тыс. руб. и изменяется с 157 164,0 на 160 396,0 тыс. руб.

- в 2022 году финансирование МЗ уменьшается на 2 251,0 тыс. руб. и изменяется с 172 967,0 на 170 716,0 тыс. руб.

- в 2023 году финансирование МЗ увеличивается на 53 899,0 тыс. руб. и изменяется с 116 817,0 на 170 716,0 тыс. руб.

По задаче 1 финансирование в 2021 году увеличивается на 13 951,0 тыс. руб. и изменяется с 353 937,0 на 367 888,0 тыс. руб., в 2022 году уменьшается на 555,5 тыс. руб. и изменяется с 367 755,0 на 367 199,5 тыс. руб., в 2023 году уменьшается на 764 112,5 тыс. руб. и изменяется с 
1 131 311,0 на 367 198,5 тыс. руб.

1. В 2021 году по ответственному исполнителю ДГХ по комплексному содержанию увеличивается финансирование на 11 990,0 тыс. руб. для заключения нового контракта на октябрь, ноябрь 2021 года. В 2022 году финансирование и показатели не изменяются, а в 2023 году финансирование и показатели запланированы на уровне 2022 года. Показатели в 2021 году по комплексному содержанию не изменяются.

1.1. По мероприятию 1.1. «Содержание тротуаров»:

По ответственному исполнителю ДГХ запланировано финансирование в сумме 50 205,3 тыс. руб.

По ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») запланировано финансирование:

- 2021г. - в сумме 28 498,0 тыс. руб.

- 2022-2023гг. – в сумме 30 038,0 тыс. руб.

Показатель составит 1 245 048,3 м2 ежегодно, что соответствует показателю за 2020 год.

1.2. По мероприятию 1.2. «Содержание газонов»:

По ответственному исполнителю ДГХ финансирование не изменяется.

По ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») запланировано финансирование:

- 2021г. - в сумме 29 880,0 тыс. руб.

- 2022г. – в сумме 32 232,0 тыс. руб.

-2023гг. – в сумме 32 234,0 тыс. руб.

Показатель составит 5 753 843,9 м2 ежегодно, уменьшается на 1 609 834 м2, в связи двойным подсчетом части площадей газонов по МБУ «Зеленстрой» в 2020 году.

1.3. По мероприятию 1.3. «Содержание автодорог»:

По ответственному исполнителю ДГХ запланировано финансирование в сумме 43 855,0 тыс. руб.

По ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») запланировано финансирование:

- 2021г. - в сумме 8 553,0 тыс. руб.

- 2022-2023гг. – в сумме 8 568,0 тыс. руб.

Показатель «Площадь автодорог» составит 1 224 384,11 м2, «Длина ливневой канализации» составит 3 654,3 п/м, «Очистка колодцев» составит 825 шт. ежегодно, что соответствует показателям за 2020 год.

По мероприятию 1.4 «Содержание объектов озеленения»:

По ответственному исполнителю ДГХ финансирование не изменяется.

По ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») запланировано финансирование:

- 2021г. - в сумме 21 295,0 тыс. руб.

- 2022-2023гг. – в сумме 21 543,0 тыс. руб.

Показатели представлены в таблице и запланированы в соответствии с существующим муниципальным контрактом и расчетом к муниципальному заданию:

| Показатель/год | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Площадь цветников» | 7 695 м2 | 7529 м2 | 7529 м2 |
| «Длина живой изгороди» | 103 371 п/м | 103 339 п/м | 103 339 п/м |
| «Количество деревьев и кустарников» | 5 871 шт. | 5 642 шт. | 5 642 шт. |
| Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев | 1700 м3 | 1600м3 | 1600м3 |

По мероприятию 1.5 «Содержание катков и кортов»:

По ответственному исполнителю ДГХ финансирование не изменяется.

По ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») запланировано финансирование:

- 2021г. - в сумме 2 081,0 тыс. руб.

- 2022-2023гг. – в сумме 2 187,0 тыс. руб.

Показатель составит 177 765,2 м2 ежегодно, что соответствует показателю за 2020 год.

По мероприятию 1.6 «Содержание скверов и площадок семейного отдыха»:

По ответственному исполнителю ДГХ запланировано финансирование в 2021г. в сумме 22 360,8 тыс. руб.

По ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») запланировано финансирование:

- 2021г. - в сумме 28 207,0 тыс. руб.

- 2022-2023гг. – в сумме 30 950,0 тыс. руб.

Увеличение финансирования произошло в связи увеличением кратности работ по содержанию скверов и площадок семейного отдыха.

Показатель составит 177 765,2 м2, ежегодно, что соответствует показателю за 2020 год.

По мероприятию 1.7 «Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано финансирование в 2021г. в сумме 7 459,0 тыс. руб. (6 162,0 тыс. руб. в рамках существующих контрактов и 1 297,0 тыс. руб. дополнительный расчет, прилагается). Показатель составит 6 055,02 м2 (4 250 в рамках контрактов, 1 805,02 по дополнительному расчету).

По мероприятию 1.8 «Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров в Центральном районе» по ответственному исполнителю ДГХ запланировано финансирование в 2021г. в сумме 800,0 тыс. руб.

Показатель составит 1 113,35 м2 (расчет прилагается).

По мероприятию 1.9 «Содержание объектов благоустройства» по ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») запланировано финансирование:

- 2021г. - в сумме 2 668,0 тыс. руб.

- 2022г. – в сумме 3 878,0 тыс. руб.

-2023г. – в сумме 3 972,0 тыс. руб.

Показатель «Количество отремонтированных МАФ» составит 115 шт. ежегодно, а показатель «Количество общественных туалетов» в 2021г. составит 7 шт., в 2022-2023гг. – 9 шт.

По мероприятию 1.10 «Содержание территории берегоукрепления» по ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») запланировано финансирование:

- 2021г. - в сумме 6 853,0 тыс. руб.

- 2022-2023гг. – в сумме 7 225,5 тыс. руб.

Показатель не изменяется.

По мероприятию 1.11 «Содержание территории парков города» по ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») запланировано финансирование:

- 2021г. - в сумме 26 710,0 тыс. руб.

- 2022г. – в сумме 27 026,0 тыс. руб.

-2023г. – в сумме 27 024,0 тыс. руб.

Показатель не изменяется.

По мероприятию 1.12 «Содержание пляжа и прилегающей территории» по ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») запланировано финансирование:

- 2021г. - в сумме 1 802,0 тыс. руб.

- 2022г. – в сумме 4 808,0 тыс. руб.

-2023г. – в сумме 4 714,0 тыс. руб.

Показатель не изменяется. Увеличение финансирования произошло в связи с добавлением дополнительных видов работ по благоустройству территории пляжа и ремонту МАФ, установки медицинских пунктов на пляжах, а также в связи с увеличением в 2 раза кратности выполнения работ по содержанию береговой зоны и уборки мусора с газонов.

По мероприятию 1.13 на предоставление субсидий на выплату ежемесячных доплат и компенсационных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске запланировано в 2021 году 8 тыс. руб., в 2022 году 1,0 тыс. руб. Показатель не изменяется.

По мероприятию 1.14 «Предоставление субсидий на иные цели, в том числе на приобретение, и (или) модернизацию, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства;» запланировано на 2021 год 600,0 тыс. руб. Показатель «Количество приобретаемой техники» составит 12 ед. (камеры видеонаблюдения в сквере 50-летия АвтоВАЗа).

По задаче 2 в 2021 и 2022 годах финансирование и показатели не изменяются. В 2023 году финансирование и показатели запланированы на уровне 2022 года.

По задаче 3 финансирование в 2021 и 2022 годах уменьшается на 
8 351,0 тыс. руб. и изменяется с 42 971,0 на 34 620,0 тыс. руб., в 2023 году уменьшается на 17 837,0 тыс. руб. и изменяется с 52 457,0 на 34 620,0 тыс. руб. Ежегодное увеличение финансирования по мероприятиям обусловлено инфляцией.

По мероприятию 3.1. «Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время»:

В 2021 г. - 4 069,0 тыс. руб.

В 2022 г. - 4 132,0 тыс. руб.

В 2023 г. – 4 401,0 тыс. руб.

Показатель «Площадь территории содержания» – 155 962,8м2, ежегодно.

По мероприятию 3.2. «Сбор, транспортирование и размещение отходов»:

В 2021 г. -7 337,0 тыс. руб.

В 2022 г. - 7 543,0 тыс. руб.

В 2023 г. – 7 667,0 тыс. руб.

Показатель «Объем принятых ТКО» в 2021г. - 12 064,6м3, в 2022-2023 гг. – 12 000м3 (изменение ранее запланированного показателя обусловлено фактическим объемом образующихся отходов и количеством финансовых средств).

По мероприятию 3.3. «Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев»:

В 2021 г. - 3 453,0 тыс. руб.

В 2022 г. - 3 075,0 тыс. руб.

В 2023 г. – 4 381,0 тыс. руб.

Показатель «Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» в 2021, 2023 гг. - 1 140м3, в 2022 г. – 950м3.  «Количество удаленных пней деревьев» - 50шт. ежегодно (изменение ранее запланированного показателя обусловлено объемом фактической потребности, сложившейся после исполнения муниципального контракта 2020 года и количеством финансовых средств).

По мероприятию 3.4. «Ликвидация несанкционированных свалок»:

В 2021 г. - 2 955,0 тыс. руб.

В 2022 г. - 900,0 тыс. руб.

В 2023 г. – 2 178,0 тыс. руб.

Показатель «Объем ликвидированных несанкционированных свалок» – в 2021 г. - 3 839,5м3, в 2022 г. - 1 124,11м3, в 2023 г. 2 617,0м3 (изменение ранее запланированного показателя обусловлено объемом фактической потребности, сложившейся после исполнения муниципального контракта 2020 года).

По мероприятию 3.5. «Уход за зелеными насаждениями»:

В 2021 г. – 7 318,0 тыс. руб.

В 2022 г. - 7 611,0 тыс. руб.

В 2023 г. – 7 915,0 тыс. руб.

Показатель «Площадь зеленых насаждений» – 141 441,5м2 ежегодно.

По мероприятию 3.6. «Обеспечение водоснабжения»

В 2021 г. - 798,0 тыс. руб.

В 2022 г. - 829,0 тыс. руб.

В 2023 г. – 862,0 тыс. руб.

Показатель «Объем подаваемой воды» – 2 850,0м3 ежегодно.

По мероприятию 3.7. «Акарицидная обработка»:

В 2021 г. - 476,0 тыс. руб.

В 2022 г. - 497,0 тыс. руб.

В 2023 г. – 518,0 тыс. руб.

Показатель реализации Программы – 2 070 972,0 м2. ежегодно.

По мероприятию 3.8. «Ремонт территории воинских захоронений, захоронений участников Великой Отечественной войны» на 2021-2023гг. потребность отсутствует, так как работы выполнены в 2020 году.

По мероприятию 3.9. «Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек»:

В 2021 г. – 6 709,0 тыс. руб.

В 2022 г. – 6 977,0 тыс. руб.

В 2023 г. – 0,0 тыс. руб.

Показатель «Площадь покрытий проездов и пешеходных дорожек» – 4 077 м2 в 2021-2022гг.

Острая необходимость ремонта покрытий проездов и пешеходных дорожек на территории кладбищ вызвана их крайне неудовлетворительным состоянием; ремонт ранее не осуществлялся и необходим для обеспечения безопасного и комфортного нахождения граждан на общественных кладбищах. Отсутствие финансирования в предыдущие годы привело к значительному увеличению площади покрытий, требующей восстановления и ремонта.

По мероприятию 3.10. «Дератизация территории кладбищ»:

В 2021 г. – 1 284,0 тыс. руб.

В 2022 г. – 1 325,0 тыс. руб.

В 2023 г. – 1 387,0 тыс. руб.

Показатель «Площадь обрабатываемой территории» – 2 070 972,0м2 ежегодно.

По мероприятию 3.11 финансирование и работы не запланированы.

Пунктом 3.4 протокола № 4 от 04.04.2019 г. совещания под председательством врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области С.В. Казарина по переводу услуг захоронения в электронную форму администрации городского округа Тольятти поручено проработать вопрос финансирования работ по оцифровке (инвентаризации) мест захоронений кладбищ. В связи с изложенным задача 3 дополняется мероприятием 3.12. «Инвентаризация захоронений» с финансированием:

В 2021 г. – 221,0 тыс. руб.

В 2022 г. – 1 731,0 тыс. руб.

В 2023 г. – 5 311,0 тыс. руб.

Базовое значение показателя (индикатора) – отсутствует. Показатель «Площадь инвентаризируемой территории» на 2021г. – 47 299 м2 (одно общественное кладбище – мкр. Федоровка).

Показатель на 2022 г. – 357 052 м2 (одно общественное кладбище – ул. Баныкина, земельный участок 41/1).

Показатель на 2023 г. – 1 053 190 м2 (два общественных кладбища по Поволжскому шоссе).

Финансирование задачи 4 на 2021 год увеличивается на 176,0 тыс. руб. и изменяется с 8 270,0 на 8 446,0 тыс. руб. На 2022 год уменьшается на 155,0 тыс. руб. и изменяется с 8 270,0 на 8 115,0 тыс. руб. На 2023 год уменьшается на 2 713,0 тыс. и изменяется с 10 829,0 на 8 115,0 тыс. руб.

По мероприятию 4.1 «Текущий ремонт памятных мест»:

- по ответственному исполнителю ДГХ запланировано 902,0 тыс. руб. ежегодно;

- по ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») запланировано 352,0 тыс. руб. в 2021 году, и по 342,5 тыс. руб. в 2022-2023 годах.

Показатель «Количество объектов» составит 15 шт. ежегодно (13 по ДГХ и 2 по МБУ «Зеленстрой»), показатель «Площадь насаждений» составит 94,8 м2 ежегодно. Показатель «Количество посаженных насаждений» не запланирован.

По мероприятию 4.2 «Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий» работы не запланированы.

По мероприятию 4.3 «Подготовка мест проведения праздничных мероприятий»:

- по ответственному исполнителю ДГХ запланировано 5 655,0 тыс. руб. ежегодно (3 946,0 тыс. руб. на монтаж оборудования и иллюминации в местах проведения праздничных мероприятий Нового года и 1 709,0 тыс. руб. на демонтаж оборудования и отключение иллюминации).

- по ответственному исполнителю ДГХ (МБУ «Зеленстрой») запланировано 1 537,0 тыс. руб. в 2021 году, и по 1 054,0 тыс. руб. в 2022-2023 годах.

Показатель «Количество празднично оформленных объектов» составит 36 шт., увеличивается на 1 шт., по сравнению с 2020 годом.

Показатель «Количество флагов» составит 348 шт. ежегодно, аналогично количеству флагов в 2020 году.

Показатель «Количество установленных барьерных ограждений» не изменяется.

По задаче 5 финансирование в 2021 году увеличивается на 2 548,0 тыс. руб., и изменяется с 1 852,0 на 4 400,0 тыс. руб., из них за счет местного бюджета увеличивается на 1 721,0, и составит 1 721,0, а за счет областного бюджета увеличивается на 827,0 тыс. руб. и изменяется в 1 852,0 на 2 697,0 тыс. руб.

Всего в рамках утвержденного бюджета на 2021 г. к отлову запланировано 560 животных без владельцев.

Согласно Закона Самарской области от 17.12.2020 №137-ГД «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  городскому округу Тольятти на 2021 год на реализацию отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа Тольятти предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 2697,0 тыс. руб. В рамках выделенного финансирования необходимо организовать отлов 341 животного без владельцев. Дополнительно в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"» на осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа Тольятти предусмотрены средства бюджета городского округа Тольятти в размере 1721,0 тыс. руб. В рамках выделенного финансирования планируется произвести отлов 219 животных без владельцев.

В 2022-2023 годах финансирование не запланировано. В 2023 году сумма 4 540* обнуляется.

По задаче 6 в 2021 г. финансирование увеличивается на 2 200,0 тыс. руб. и изменяется с 3 880,0 на 5 580,0 тыс. руб., в 2022 г. финансирование увеличивается на 1 106,0 тыс. руб. и изменяется с 3 880,0 на 4 486,0 тыс. руб., в 2023 г. финансирование увеличивается на 516,0 тыс. руб. и изменяется с
3 970,0 на 4 486,0.

По мероприятию 6.1 в связи с добавлением работ по содержанию контейнерных площадок название мероприятия излагается в новой редакции «Обращение с твердыми коммунальными отходами, содержание контейнерных площадок».

По ответственному исполнителю ДГХ финансирование ежегодно составит 3 000,0 тыс. руб. (2 484,0 тыс. руб. – обращение с ТКО и 516,0 тыс. руб. на содержание контейнерных площадок). Показатели (индикаторы) «Объем принятых ТКО» - 4 863 м3 (4 813м3+50м3).

По ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» финансирование и показатели мероприятия 6.1 в 2021 году не изменяются. В 2022-2023 годах финансирование и показатели запланированы аналогично 2020г. в сумме 258,0 тыс. руб., с показателем 20 муниципальных помещений.

По мероприятию 6.2 финансирование не планируется.

По мероприятию 6.3 финансирование и показатели в 2021-2022 годах не изменяются. В 2023 году финансирование и показатели запланированы как в 2021-2022 годах в сумме 620,0 тыс. руб., с показателем 563 маш-час.

По мероприятию 6.4 по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» финансирование в 2021 году составит 1 700,0 тыс. руб., с показателем «Количество сооружений» - 80 ед., в 2022-2023 годах – 606,0 тыс. руб., с показателем - 35 ед.

По мероприятию 6.5. финансирование не запланировано.

В разделе 7 Программы в таблице «Показатели конечного результата муниципальной программы»:

- по строке 1 показатель «Площадь территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения, на которых проводятся работы по содержанию» на 2021 год изменяется с 11 155,6 тыс. м2 на 9 623,3 тыс. м2, на 2022 год изменяется с 11 173,0 тыс. м2 на 9 631,8 тыс. м2, а на 2023 год изменяется с 10 780,8 тыс. м2 на 9 631,8 тыс. м2.

- по строке 2 показатель «Доля площади территорий общего пользования, на которых проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих акарицидной обработки» на 2023 год изменяется с 63 % на 52,3%.

- по строке 3 показатель «Доля площади территории мест погребения (захоронения) городского округа, на которой проводятся работы по содержанию» на 2021-2022 годы изменяется с 99,5 на 98,6%, а на 2023 год изменяется с 100 на 98,4%.

- по строке 4 показатель «Количество празднично оформленных объектов» на 2021-2022 годы изменяется с 16 на 36 шт., в 2023 году изменяется с 17 на 36 шт.

- по строке 5 показатель «Количество животных, отловленных и направленных на содержание» на 2021 год изменяется с 235 шт. на 560 шт., на 2023 год изменяется с 1000 * на знак «-».

Руководитель департамента                                                               В.А. Ерин

городского хозяйства

Рогачева Е.Е. 544 634 (5258)