ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ________ от ____________

О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти

от 24.03.2015 № 905-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа Тольятти

на 2015-2024 годы» (далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.09.2021           № 1030 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013             № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу.

Плановое финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в 2021 году увеличено на 12 766 тыс.руб. и изменено с  236 852  тыс. руб. на   249 618 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличено на 9 690 тыс.руб. и изменено с                 225 973 тыс.руб. на 235 663 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета увеличено на 3 076 тыс.руб. и изменено с            9 045 тыс.руб. на 12 121 тыс.руб.,

- за счет средств федерального бюджета не изменено и составляет 0 тыс.руб.,

- за счет внебюджетных средств не изменено и составляет 1 834 тыс.руб.

Из них.

- По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных

территорий» увеличено финансирование за счет средств местного бюджета на 3 902 тыс.руб. и изменено с 200 934 тыс.руб. на 204 836, в том числе:

  - По мероприятию 1.1 «Подготовка проектной документации и проведение

государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» (далее – мероприятие 1.1) уменьшено финансирование на 191 тыс.руб. и изменено с 2 100 тыс.руб. на 1 909 тыс.руб. в связи с уточнением стоимости проектной документации.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию не изменился.

  - По мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых

покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>» увеличено финансирование на 191 тыс.руб., путем перемещение средств с мероприятия 1.1, и изменено с 2 930 тыс.руб. на 3 121 тыс.руб. в связи с уточнением стоимости работ по объекту: ул. Родины, 40.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию не изменилось.

  - По мероприятию 1.4. «Ремонт, восстановление  и устройство  спортивных

площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>» увеличено финансирование на 3 902 тыс.руб. и изменено с 10 051 тыс.руб. на 13 953 тыс.руб., в связи с удорожанием материалов, используемых для выполнения работ по ремонту спортивной площадки, расположенной по адресу: ул. Коммунистическая, 18.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию не изменился.

  - По мероприятию 1.7 «Комплексное благоустройство внутриквартальных

территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон» в   связи  с  уточнением  адресов, в  соответствии  с заявками на предоставление  субсидий, значение показателя (индикатора) «Количество благоустроенных объектов» изменено с 107 ед. на 114 ед.

На объектах, расположенных по адресам: ул. Дзержинского 31, ул. Мира 111, ул. Гидростроевская 5, выполняются работы по ремонту твердых покрытий и детских площадок. Поэтому они учтены единожды.

2. По задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы», по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти» увеличено финансирование на 10 567 тыс.руб. и изменено с 12 421 тыс.руб. на 23 078 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличено на 7 581 тыс.руб. и изменено с                 3 376 тыс.руб. на 10 957 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета увеличено на 3 076 тыс.руб. и изменено с            9 045 тыс.руб. на 12 121 тыс.руб.

2.1. В рамках Губернаторского  проекта «Содействие», в соответствие с постановлением Правительства Самарской области от 31.08.2021 № 634 городскому округу Тольятти распределены субсидии в рамках государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области» на 2017-2025 годы»,  в сумме 3 076 тыс.руб. на реализацию общественного проекта «Обсерватория» - восстановление детской площадки по ул. Лизы Чайкиной (дворовая территория МКД по ул. Лизы Чайкиной, 23). Общая стоимость реализации данного проекта в 2021 году составляет 6 467 тыс.руб. С учетом областной субсидии, расходы бюджета городского округа Тольятти – 3 391 тыс.руб. (из них участие физических лиц 410 тыс.руб.).

Плановое финансовое обеспечение реализации мероприятия 12.1 «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» (далее - мероприятие 12.1) (ответственный исполнитель – ДГХ) в 2021 году увеличено на 6 467 тыс.руб. и изменено с  7 167  тыс. руб. на   13 634 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличено на 3 391 тыс.руб. и изменено с                 1 794 тыс.руб. на 5 185 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета увеличено на 3 076 тыс.руб. и изменено с            5 373 тыс.руб. на 8 449 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) «Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» изменено с 4 ед. на 5 ед.

2.2. Постановлением администрации городского округа Тольятти от 31.08.2021               № 2949-п/1 поддержан инициативный проект, внесенный инициативной группой граждан, «Аллея поколений Тольяттинского госуниверситета в сквере 50-летия АвтоВАЗа» стоимостью 4 190 050,80 рублей. Главным распорядителем бюджетных средств при реализации данного проекта определен департамент городского хозяйства.

В Программу включено новое мероприятие 12.2. «Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» с общим объемом финансирования в 2021 году за счет средств местного бюджета в объеме 4 190 тыс.руб.

По мероприятию определен показатель (индикатор)  «Количество реализованных инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» - 1 ед.

Изменено наименование показателя конечного результата «Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по реализации общественных и инициативных  проектов».  Значение показателя не изменилось.

- В рамках задачи 13 «Благоустройство мест санкционированного размещения

твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти» по мероприятию 13.1 «Устройство и ремонт контейнерных площадок» (ответственный исполнитель – ДГХ) в связи с уточнением аукционной документации уменьшено финансирование на 1 793 тыс.руб. и изменено с 3 154 тыс.руб. на 1 361 тыс.руб.

В соответствии с письмо департамента культуры (от 07.09.2021 № 51751-вн/3.3) откорректирован адресный перечень, в части уточнения адресов МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» и МБУ ДО Школа искусств № 1.

Значение показателя (индикатора) «Количество территорий, на которых установлены и отремонтированы контейнерные площадки» не изменено.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Приложение: 1. Постановление от 31.08.2021 № 2949-п/1 – на 2 л.

2. Письмо ДК от 07.09.2021 № 51751-вн/3.3 – на 1 л.

И.о. руководителя департамента

городского хозяйства				                         	           Ю.Г. Павлова

Тимофеева Е.А. 54 46 34 (5259)