ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017  № 2674-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти

на 2018-2022 годы» (далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.09.2021 № 1030 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в Программу вносятся следующие изменения.

1. В связи с необходимостью выполнения проектных работ по предписаниям надзорных органов на устройство уличного освещения автодороги в 8 квартале Автозаводского района и возле МКД по адресу: Южное шоссе, 67 увеличено  на 376 тыс. руб. финансирование мероприятия 1.7. «Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры» (далее – мероприятие 1.7) и изменено с 10 тыс. руб. на 386 тыс. руб.

Средства перераспределены с мероприятия 1.4. «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района» (далее – мероприятие 1.4) Программы.

Показатель (индикатор) по мероприятию 1.7. «Количество проектов и технических паспортов, разработанных на объекты инженерной инфраструктуры» изменено с 1 ед. на 2 ед.

2. С целью выполнения аварийного ремонта сетей по адресам: ул. Полякова, 24, ул. 	Суворова, 41, ул. Автостроителей, 102, ул. Ушакова, 48, ул. Железнодорожная, 43 увеличивается на 598 тыс. руб. финансирование мероприятия 2.1. «Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» и изменено с 5 296 тыс. руб. на 5 894 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

Средства перераспределены:

- в связи с завершением сезонной работы фонтанов, а также отсутствием замечаний надзорных органов нераспределенные средства в размере 148 тыс. руб. с мероприятия 1.1. «Содержание систем водопроводов».

Финансирование мероприятия изменено с 148 тыс. руб. на 0

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен. Замечаний по работе сетей в 2021 году от РСО не поступало, поэтому протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии по-прежнему остается 438 м;

- с мероприятия 1.3. «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования, в том числе поставка и транспортировка газа» нераспределенные средства в размере 97 тыс. руб.

Финансирование мероприятия изменено с 1 549 тыс. руб. на 1 452 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен;

- в связи с достигнутой договоренностью с АО «ТЕВИС» о снижении цены за один объект нераспределенные средства в размере 164 тыс. руб. с мероприятия 1.4.

Учитывая перераспределённые средства в размере 376 тыс. руб. на мероприятие 1.7. финансирование мероприятия изменено с 1 130 тыс. руб. на 590 тыс. руб.

- с мероприятия 1.6. «Прочистка сетей водоотведения» нераспределенные средства в размере 1 тыс. руб. Финансирование мероприятия изменено с 287 тыс. руб. на 286 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен;

- с мероприятия 1.8. «Проведение мониторинга подземных вод 12 контрольно-наблюдательных скважин» нераспределенные средства в размере 188 тыс. руб.

Мониторинг подземных вод осуществляется в лесных массивах: лес по улице Баныкина (в районе пруда-накопителя ливневых стоков) и вдоль Поволжского шоссе. В виду ограничений, связанных с пожароопасной обстановкой и отсутствием доступа в лесные массивы мероприятие выполнено частично.

Финансирование мероприятия изменено с 418 тыс. руб. на 230 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

2. В связи с вступлением в силу федерального закона от 02.07.2021 №348-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Теплоснабжении», на орган местного самоуправления городского округа возложена обязанность по обеспечению проведения проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности.

Учитывая необходимость проведения технического обследования 45 единиц бесхозяйных объектов теплоснабжения в 2021 году, наименование мероприятия 1.11. изменено на «Техническое обследование объектов и сетей инженерной инфраструктуры». Финансирование мероприятия изменено с 0 на 1 260 тыс. руб.

Мероприятие дополнено показателем «Количество объектов, на которых проведено техническое обследование» - 45 ед.

Финансирование мероприятий Программы в 2021 год увеличено на 1 260 тыс. руб. и изменено с 395 821 тыс. руб. на 397 081 тыс. руб.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о. руководителя департамента

городского хозяйства	              	                           	              С.Г. Соловьев

Наянзина М.С. 54 46 34 (доб. 5257)