ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017  № 2674-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» (далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3. постановления мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу:

1. Финансирование мероприятия 1.6. «Прочистка сетей водоотведения» уменьшено на 241 тыс. руб. в части сокращения части экономии, образовавшейся в результате проведения торгов по выполнению работ по прочистке сетей водоотведения.

Финансирование мероприятия изменено с 594 тыс. руб. на 353 тыс. руб.

2. В соответствии с п. 1.5 постановления администрации от 05.08.2022 №1681-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» уточняется, как и какие показатели Стратегии отображаются в таблице «Показатели конечного результата», а именно указывается что «Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии».

3. В соответствии с решением протокола № 82 от 22.07.2022 совещания под председательством главы городского округа, в связи с производственной необходимостью, срочным устранением аварийных ситуаций на сетях водоотведения, расположенных в мкр. Федоровка, в районе жилых домов по адресам: ул. Димитрова, 43, ул. Краснознаменная, 97, 1-й Тракторный пр-д, 19, ул. Кольцова, 32, ул. Ингельберга, 52 на мероприятие 2.1. «Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» перераспределены средства в объеме 1 542 тыс. руб. с мероприятия 3.3 «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» Программы (нераспределенные остатки).

После выпадения интенсивных осадков 04.09.2022 и 06.09.2022 имеется скопление воды, существует угроза образования провалов грунта с последующим обрушением конструктивных элементов жилых домов и хозяйственных построек. Поступают многократные обращения от жителей.

Финансирование мероприятия 2.1. изменено с 4 268 тыс. руб. на 5 810 тыс. руб., мероприятия 3.3. изменено с 4 395 тыс. руб. на 2 853 тыс. руб.

Показатели (индикаторы) реализации мероприятий не изменены.

Финансирование Программы в 2022 году уменьшено на 241 тыс. руб. и изменено с 399 751 тыс. руб. на 399 510 тыс. руб.

Руководитель департамента                                                                       М. Г. Кузахметов

городского хозяйства