ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017  № 2674-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» (далее – Программа)

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу:

В связи с дефицитом средств по мероприятию 2.1. «Ремонт сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения на мероприятие перераспределены не распределённые остатки со следующих мероприятий:

1.	308 тыс. руб. с мероприятия 1.1. «Содержание систем водопроводов». Финансирование мероприятия изменено с 308 тыс. руб. на 0 тыс. руб. Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменены;

2.	53 тыс. руб. с мероприятия 1.2. «Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский». Финансирование мероприятия изменено с 290 тыс. руб. на 237 тыс. руб. Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменены;

3.	451 тыс. руб. с мероприятия 1.3. «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования». Финансирование мероприятия изменено с 1 959 тыс. руб. на 1 508 тыс. руб. Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменены;

4.	530 тыс. руб. с мероприятия 1.4. «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района». Финансирование мероприятия изменено с 1 130 тыс. руб. на 600 тыс. руб. Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменены;

5.	176 тыс. руб. с мероприятия 3.3. «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации». Финансирование мероприятия изменено с 2 853 тыс. руб. на 2 677 тыс. руб. Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество устраненных неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации» изменен с 38 ед. на 23 ед.;

В результате перемещений, по мероприятию 2.1. Программы, произойдет увеличение суммы финансирования на 1 518 тыс. руб., которые будут использованы для заключения договоров на проведение аварийно-восстановительных работ на объектах инженерной инфраструктуры после начала отопительного периода 2022/2023 года.

Прогнозный анализ за последние три года (2019, 2020 и 2021) показывает, что в период с октября по декабрь для устранения аварийных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры в среднем требовались ассигнования в размере 2 161,33 тыс. руб.

Финансирование мероприятия 2.1. изменено с 5 810 тыс. руб. на 7 328 тыс. руб.,

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменены.

Финансирование Программы в 2022 году не изменено.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о. руководителя департамента                                                                   С. Г. Соловьев