ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации

городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти  от 11.07.2018  № 2036-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы»

Руководствуясь пунктами 5.2.1 и 5.2.3 «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок) в Программу вносятся изменения в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128  «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 19.10.2022) (далее – Решение Думы о бюджете).

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2022 год увеличился на 1 822 тыс.руб. и изменился с 1 798 тыс.руб. на 3 620 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличился на 1 820 тыс.руб. и изменился с              1 796 тыс.руб. на 3 616 тыс.руб.,

- за счет внебюджетных средств увеличился на 2 тыс.руб. и изменился с 2 тыс.руб. на 4 тыс.руб.

Руководствуясь п.5.2.1 Порядка:

В связи с обращением руководителя ТГООИО «КЛИО» Быстрицкой Л.А. о возможности реализации проекта по оборудованию подъемным механизмом по адресу: ул. 70 лет Октября д.23 под. 1 без привлечения средств бюджета, принято решение об исключении данного адреса из списка потребности в дополнительном финансировании (протокол от 29.08.22 прилагается).

В 2022 году необходимо дополнительно оборудовать подъемными механизмами подъезды многоквартирных домов, расположенные  по адресам:

-  б-р Туполева д. 14, под.7 – 921,04 тыс.руб. (в т.ч. средства бюджета – 920,00 тыс.руб.),

- ул. Никонова д.16, под. 1 – 932,72 тыс.руб. (в т.ч. средства бюджета – 931,70 тыс.руб.

По мероприятиям задачи  4 «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах» изменены плановые цифры финансового обеспечения реализации мероприятий Программы.

Из них.

1. По мероприятию 4.2 «Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами» уменьшено финансирование на 32 тыс.руб. и изменено с 485 тыс.руб. на 453 тыс.руб., в том числе:

- средства местного бюджета уменьшены на 32 тыс.руб. и изменены с 484 тыс.руб. на 452 тыс.руб.,

- внебюджетные средства уменьшены на 0,1 тыс.руб. и изменены с 0,7 тыс.руб. на 0,6 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) «Количество пандусов, установленных в подъездах многоквартирных домов» не изменено и составляет 4 ед.

Средства в объеме 32 тыс.руб. являются нераспределенным остатком по данному мероприятию и перераспределяются на мероприятие 4.3.

2. По мероприятию 4.3 «Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами» увеличено финансирование на 1854 тыс.руб. и изменено с               893 тыс.руб. на 2 748 тыс.руб., в том числе:

- средства местного бюджета увеличены на 1 852 тыс.руб. (1 820 тыс.руб. – в соответствии с  Решением Думы о бюджете, 32 тыс.руб. – перераспределены с мероприятия 4.2) и изменены с 893 тыс.руб. на 2 745 тыс.руб.,

- внебюджетные средства увеличены на 2 тыс.руб. и изменены с 0,9 тыс.руб. на 2,9 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора)  «Количество подъемных механизмов, установленных в подъездах многоквартирных домов» изменено с 1 ед. на 3 ед.

Значение показателя конечного результата «Удельный вес количества пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах МКД, в общем количестве пандусов и подъемных механизмов, запланированных к установке за отчетный период» не изменено и составляет 100 %.

Руководствуясь п. 5.2.3. Порядка:

В соответствии с п. 1.12 постановления администрации от 05.08.2022 № 1681-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» в таблице «Показатели конечного результата муниципальной программы» указывается на необходимость уточнения показателей реализации стратегии, определенных планом мероприятий по реализации Стратегии.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Приложение:

- Предварительный перечень получателей субсидии – на 2 л.

- Копия протокола от 29.08.2022 – на 2 л.

И.о.руководителя департамента

городского хозяйства					             	             С.Г. Соловьев

Тимофеева Е.А. 544-634 (доб.5259)