ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017  № 2674-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» (далее – Программа)

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу:

1. В связи с производственной необходимостью за счет средств экономии, сложившейся от проведенного аукциона в сумме 242 тыс. руб. в рамках мероприятия 1.6. «Прочистка сетей водоотведения» выполнены работы по прочистке муниципальных сетей для объектов МАОУ детский сад №210 «Ладушки» и МБУ школа №18 им. Ф.М. Колыбова.

Откорректирован показатель реализации мероприятия «Длина прочищенных сетей водоотведения» с 950 м на 1 320 м.

Планируемый результат реализации муниципальной программы «прочистка сетей водоотведения» изменен с 3 278,64 м на 3 648,6 м.

2. В настоящее время в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 гг.» заключен муниципальный контракт с ООО «НОВЭК» по рекультивации свалки Комсомольского района.

В соответствии с п. 5.2. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» производственный контроль за влиянием хозяйственной деятельности на подземные воды обеспечивают юридические лица или индивидуальные предприниматели, деятельность которых прямо или косвенно оказывает влияние на качество подземных вод. В связи с этим проведение мониторинга качества подземных вод будет выполняться организацией ООО «НОВЭК» в процессе выполнения работ по рекультивации до 2024 года включительно.

В декабре 2022 года планируется заключение МК на выполнение работ мониторинга подземных вод на трех контрольно-наблюдательных скважинах пруда-накопителя ливневых стоков в районе ул. Баныкина Центрального района. Сумма финансирования 95 000 руб.

Таким образом, по мероприятию 1.8. целевой показатель «Количество контрольно-наблюдательных скважин, на которых проведен мониторинг» изменится с 12 на 3 шт.

Свободные остатки в объеме 323 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 2.1. «Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» Программы. Финансирование мероприятия 1.8. изменено с 418 тыс. руб. на 95 тыс. руб.

3. Свободные остатки в объеме 219 тыс. руб. по мероприятию 1.10 «Энергоснабжение насосных станций и артезианских скважин» также перераспределены на мероприятие 2.1. Программы. Финансирование мероприятия 1.10. изменено с 526 тыс. руб. на 307 тыс. руб.

Показатель реализации мероприятия «Количество насосных станций и артезианских скважин, обеспеченных электричеством» изменен с 2 ед. на 3 ед. Корректировка целевого показателя связана с вводом в эксплуатацию новой насосной станции, расположенной на ул. Офицерской.

Финансирование мероприятия 2.1., с учетом перемещения средств с мероприятий 1.8 и 1.10, изменено с 7 328 тыс. руб. на 7 870 тыс. руб. Показатель реализации мероприятия не изменен.

4. В связи с заключением дополнительного соглашения с АО «ССК» (для оплаты услуги в ноябре 2022 года) требуется перенести с мероприятия 4.2.2 «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов» на мероприятие 4.2.1. «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Автозаводского района» средства в размере 31 тыс. руб. Финансирование мероприятия 4.2.1. изменится с 76 908 тыс. руб. на 76 939 тыс. руб.,

5. По мероприятию 4.1. «Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» заключен муниципальный контракт от 22.02.2022 № 537/412-дг/2.1 с АО «ТЭК» в размере 44 466 тыс. руб. (включая ДС №7). Срок поставки электроэнергии по контракту с 01.12.2021 года по 30.10.2022 года.

На сегодняшний момент требуется заключить дополнительное соглашение на поставку электроэнергии до 31.11.2022 года. Расчетная сумма финансирования составляет 4 998 тыс. руб. Остаток средств по действующему контракту – 4 611 тыс. руб. Таким образом, для заключения дополнительного соглашения требуется 387 тыс. руб.

Не распределенный остаток средств по мероприятию 4.1. составляет 175 тыс. руб.

В связи с вышеизложенным средства в размере 212 тыс. руб. перераспределены с мероприятия 4.2.2. на мероприятие 4.1.

Финансирование мероприятия 4.2.2. изменено с 144 106 тыс. руб. на 143 863 тыс. руб.

Финансирование мероприятия 4.1. изменено с 48 448 тыс. руб. на 48 660 тыс. руб.

Показатели реализации мероприятий не изменится.

Финансирование Программы в 2022 году не изменено.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Руководителя департамента                                                                   М. Г. Кузахметов