ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации

городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти  от 11.07.2018  № 2036-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы»

Руководствуясь пунктом 5.2.1 «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в  целях приведения муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы» (далее – Программа)  в соответствие с решением Думы городского округа Тольятти от  23.11.2022 №  1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в Программу вносятся изменения.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и внебюджетных средств.

Плановые цифры финансового обеспечения реализации мероприятий Программы на 2023 год увеличены  на 4 106 тыс.руб. и изменены с 1 798 тыс.руб. на  5 904 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличены на 4 098 тыс.руб. и изменены с 1 796 тыс.руб. на 5 894 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных средств – увеличены на 8 тыс.руб. и изменены с 2 тыс.руб. на 10 тыс.руб.

Из них:

По мероприятиям задачи  4 «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах»:

- по мероприятию 4.1 «Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами» предусмотрено финансирование в объеме 2 768 тыс.руб. (средства бюджета – 2 763 тыс.руб., внебюджетные средства – 5 тыс.руб.,

- по мероприятию 4.2 «Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами» предусмотрено финансирование в объеме 434 тыс.руб. (средства бюджета – 433 тыс.руб., внебюджетные средства – 1 тыс.руб.),

- по мероприятию 4.3 «Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами» предусмотрено финансирование в объеме 2 702 тыс.руб. (средства бюджета – 2 698 тыс.руб., внебюджетные средства – 4 тыс.руб.).

Значения показателей (индикаторов) реализации мероприятий составляют:

- «Количество подготовленной проектной документации» – 25 ед.;

- «Количество пандусов, установленных в подъездах многоквартирных домов» – 4 ед.;

- «Количество подъемных механизмов, установленных в подъездах многоквартирных домов» – 3 ед.

Значение показателя конечного результата «Удельный вес количества пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах МКД, в общем количестве пандусов и подъемных механизмов, запланированных к установке за отчетный период» не изменено и составляет 100 %.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Приложение: Перечень получателей субсидии – на 4 л.

Руководитель департамента

городского хозяйства					             	     М.Г. Кузахметов

Тимофеева Е.А. 544-634 (доб.5259)