ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации

городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти  от 11.07.2018  № 2036-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы»

Руководствуясь пунктом 5.2.1 «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в  целях приведения муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы» (далее – Программа)  в соответствие с решением Думы городского округа Тольятти от  23.11.2022 №  1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 07.06.2023) в Программу вносятся изменения.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и внебюджетных средств.

Плановые цифры финансового обеспечения реализации мероприятий Программы на 2023 год увеличены  на 1 329 тыс.руб. и изменены с 5 904 тыс.руб. на  7 233 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличены на 931 тыс.руб. и изменены с 5 894 тыс.руб. на 6 825 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных средств – увеличены на 398 тыс.руб. и изменены с 10 тыс.руб. на 408 тыс.руб.

Средства в объеме 1 329 тыс.руб. предусмотрены на обеспечение финансированием мероприятия 1.3 «Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения», в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 931 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных средств – 398 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) «Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы» составит 1 шт.

Значение показателя конечного результата «Доля МКД, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества МКД, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде» составит 100 %.

Необходимость внесения изменений обусловлена следующим.

В департамент городского хозяйства поступил заявочный пакет документов от управляющей организации ООО «УК Стрела» о предоставлении субсидии из городского бюджета на частичное возмещение затрат на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Ленина, д. 112 – в размере 931 тыс.руб. (930 477,00 тыс.руб.).

Собственники помещений указанного дома готовы принять участие с софинансировании работ в объеме не менее 30 % от сметной стоимости – в размере 398 тыс.руб. (398 776,95 руб.).

Необходимость в проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (замена водоподогревателя в подвальном помещении многоквартирного дома) связана с неоднократными обращениями граждан о снижении температурного режима предоставляемой услуги горячего водоснабжения не соответствующего нормативным показателям, а также в связи с информацией, изложенной  в письме депутата Думы городского округа Тольятти Денисова А.В. (Кол-87/ДО от 26.04.2023). По результатам обследования, проведенного управляющей организацией, кожухотрубный водоподогреватель морально устарел и физически изношен, не справляется с подогревом воды в полном объеме в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. На корпусе имеется множество заваренных свищей, заглушено более 70 % трубок, автоматика находится в нерабочем состоянии.

В рамках «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», утвержденной постановлением правительства Самарской области от 29.11.2013 № 707, на основании разработанной проектно-сметной документации в  пределах установленной предельной стоимости работ по капитальному ремонту предусматривается проведение работ по замене водоподогревателей в подвальных помещениях в составе мероприятия по ремонту внутридомовых инженерных систем.

На территории Самарской области (в том числе г.о.Тольятти) проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов осуществляет Некоммерческая организация «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (далее – НО ФКР).  По информации НО ФКР (письмо № 4947-вх/2.1 от 18.10.2021), включение в перечень программных мероприятий отдельных видов работ (по замене водоподогревателей в подвальных помещениях МКД) как отдельного программного мероприятия является нецелесообразным.

Практика проведения капитального ремонта в многоквартирных домах г.о. Тольятти, выполненного НО ФКР, показывает, что замена водоподогревателей не включается в проектно-сметную документацию и не выполняется ввиду недостаточности средств, в пределах установленной предельной стоимости работ по капитальному ремонту.

Согласно ст. 14 и 65 Жилищного кодекса Российской Федерации и  ст. 6 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества относится оказание на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Приложение: 1. Письмо депутата Денисова А.В. –  на 2 л.

2. Письмо ФКР – на 3 л.

И.о.руководителя департамента

городского хозяйства					             	            С.Г. Соловьев

Тимофеева Е.А. 544-634 (доб.5259)