ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы»

(далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 27.11.24), с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу:

1. В 2024 году:

- По мероприятию 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» уменьшены ассигнования на величину экономии, сложившиеся от проведения закупки, в размере 178 тыс. руб.

Финансирование мероприятия изменено с 2 029 тыс. руб. на 1 851 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменено.

- По мероприятию 3.2. «Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации» в связи с уточнением объем выполненных работ изменено значение показателей «Длина отремонтированных сетей ливневой канализации» с 6 м на 18,5 м и «Количество отремонтированных объектов, сооружений ливневой канализации» с 6 ед. на 1 ед.

- По мероприятию 3.3. «Водоотведение ливневых стоков» сокращаются бюджетные ассигнования в размере 280 тыс. руб. свободные в связи с ведением исполнительного производства в части урегулирования условий заключения муниципального контракта с ООО «Автоград-Водоканал».

В целях обеспечения реализации муниципального контракта с АО «ТЭК» (№ 537/22-дг/2.1 от 18.10.2024) с мероприятия 3.3. перераспределены средства в размере 2 001 тыс. руб. на мероприятие 4.1.

Финансирование мероприятия 3.3. уменьшено на 2 281 тыс. руб. и изменено с 204 363 тыс. руб. на 202 082 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Объем отведенных сточных вод» изменено с 5 768,8 тыс. руб. на 5 759,5 тыс. руб.

- По мероприятию 4.1. «Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» увеличено финансирование на 2 001 тыс. руб. за счет перераспределения средств с мероприятия 3.3. и уменьшено на 3 972 тыс. руб. с целью перераспределения средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020 – 2024 годы» в связи с необходимостью проведения работ по новогоднему оформлению территорий городского округа Тольятти.

Финансирование мероприятия уменьшено на 1 971 тыс. руб. и изменено с 61 323 тыс. руб. на 59 352 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменено.

- По мероприятию 4.2. «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти» в целях проведения работ по новогоднему оформлению территорий городского округа Тольятти перераспределены свободные средства в размере 544 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020 – 2024 годы»

Финансирование Программы в 2024 году уменьшено на 4 974 тыс. руб. и изменено с 570 679 тыс. руб. на 565 705 тыс. руб.

2. в 2025 году:

Реализация мероприятия  4.2.2. «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов» в 2025 году планировалось осуществить в рамках муниципального контракта с АО «ПО КХ г.о. Тольятти» как с единственным поставщиком.

В рамках принятых замечаний правового департамента  и департамента экономического развития (к проекту МК от 24.10.2024 № 553-дг/2.1/пр.), а также в соответствии с поручением первого заместителя главы городского округа Тольятти И.Г. Сухих от 26.11.2024, принято решение об определении поставщика услуги на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Учитывая, что услуга объединяет в себе выполнение работ по электроснабжению, выполняемых единственным поставщиком, и по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию (РЭО) необходимо разделение финансовых средств по соответствующим мероприятиям Программы.

При этом действующий контракт с АО «ПО КХ г.о. Тольятти» заканчивается 30.11.2024 г. и длительность проведения конкурсных мероприятий для заключения нового муниципального контракта на РЭО, предлагается продлить срок действия контракта с АО «ПО КХ г.о. Тольятти» (доп. соглашением) до 31.12.2024г. за счет лимитов 2025 года в размере 12 841 615,50 руб.

В связи с вышеизложенным, в соответствии с приказом департамента финансов о внесении изменений в сводную бюджетную роспись от 2.12.2024 № 909 – пк/4.1. финансовые средства с мероприятия 4.2. перераспределены:

- в размере 98 509 тыс. руб. на мероприятие 4.1. «Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» Программы. Финансирование мероприятия изменено с 61 323 тыс. руб. на 159 832 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменено;

- в размере 42 656 тыс. руб. на мероприятие 4.3. «Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» Программы. Финансирование мероприятия изменено с 38 519 тыс. руб. на 81 175 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменено.

Финансирование мероприятия 4.2. изменено с 154 006 тыс. руб. на 12 841 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменено.

Финансирование Программы в 2025 году не изменено.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о. руководителя департамента                                                      М.В. Арзамасцев