ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы»

(далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 25.12.24), с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу:

1. В 2024 году, в соответствии с приказом департамента финансов о внесении изменений в сводную бюджетную роспись от 18.12.2024 № 1003 – пк/4.1.:

- по мероприятию 1.4. «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду и объектам социальной сферы Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов» уменьшены свободные ассигнования в размере 599 тыс. руб. (не состоялась закупка по гидравлическим испытаниям тепловых сетей Центрального района, нераспределенные средства). Финансирование мероприятия изменено с 1 273 тыс. руб. на 674 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменено.

- по мероприятию 1.10. «Энергоснабжение насосных станций и других объектов инженерной инфраструктуры» уменьшены свободные ассигнования в размере 286 тыс. руб. Данные средства были запланированы для заключения МК по энергоснабжению объекта по адресу: Приморский б-р, 1 (ЦТП-114). В связи с увеличением сроков процедуры переоформления актов о технологическом присоединении ЦТП 114 и соответствии прибора учета объекта заключение МК с гарантирующим поставщиком АО «ТЭК» планируется не ранее февраля 2025 года.

Финансирование мероприятия изменено с 530 тыс. руб. на 244 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Количество насосных станций и других объектов инженерной инфраструктуры, обеспеченных электричеством» изменено 4 ед. на 3 ед.

Финансовые средства перераспределены на мероприятие 2.1. «Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения». Финансирование мероприятия изменено с 7 924 тыс. руб. на 8 809 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменено.

Финансирование Программы в 2024 году не изменено.

2. В 2025 году, в соответствии с приказом департамента финансов о внесении изменений в сводную бюджетную роспись от 18.12.2024 № 995 – пк/4.1., с принятым решением на рабочем совещании от 16.12.2024 под председательством заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию Гильгулиным Г.В., предложена рабочая карта обеспечивающие заключение договорных отношений на услугу по уличному (наружному) освещению магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти:

- по мероприятию 4.1. «Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на 98 509 тыс. руб. и изменено с 159 832 тыс. руб. на 61 323 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменено;

- по мероприятию 4.3. «Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на 42 656 тыс. руб. и изменено с 81 175 тыс. руб. на 38 519 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменено.

Финансовые средства перераспределены на мероприятие 4.2.2 «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов».

Финансирование изменено с 12 841 тыс. руб. на  154 006 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменено.

Финансирование Программы в 2025 году не изменено.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о. руководителя департамента                                                      М.В. Арзамасцев