Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1 «Об утверждении муниципальной программы  «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»  (далее – Программа)

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в  целях приведения Программы  в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.12.2021 №  1137 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787  «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение Думы о Бюджете) в Программу вносятся изменения.

1. На 2021 год уменьшено  финансирование мероприятий Программы на 128 тыс.руб. и изменено с 28 983 тыс.руб. на 28 855 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета не изменено и составляет 13 426 тыс.руб.,

- за счет средств местного бюджета уменьшено на  128 тыс.руб. и изменено с 15 557 тыс.руб. на 15 429 тыс.руб.

Из них:

1.1. По мероприятию 1.4 «Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков» (реализация за счет средств местного бюджета) уменьшено финансирование на 347 тыс.руб. и изменено с 1 384 тыс.руб. на 1 037 тыс.руб.

Средства в сумме 347 827,22 руб. являются средствами экономии, полученной от размещения муниципального заказа. Начальная (максимальная) цена контракта по изготовлению и установке аншлагов в количестве 16 шт. составила 640 000,00 руб. На основании протокола подведения итогов электронного аукциона определена подрядная организация ООО «Свобода» и заключен муниципальный контракт № 3 от 20.08.2021 на сумму 292 172,78 руб. По результатам проведенного аукциона сложилась экономия в объеме 347 827,22 руб.

В целях своевременной и бесперебойной работы МКУ «Тольяттинское лесничество» в период с октября по декабрь 2021 года (с учетом патрулирования в выходные дни) (письмо ДГХ 53827-вн/2.1 от 16.09.2021) средства экономии в объеме 169 тыс.руб. перемещены на мероприятие 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» для закупки ГСМ в количестве 3670 литров на сумму 168 820,00 руб. Дополнительная потребность в поставке нефтепродуктов возникла в связи с тем, что при планировании количества нефтепродуктов по бюджетной смете на 2021 год (которое производилось в сентябре-ноябре 2020 года) не учитывался автомобиль НИВА 21214, купленный в декабре 2020 год, и малый пробег малого лесопатрульного комплекса.

В соответствии с Решением Думы о бюджете сокращены средства экономии в объеме 178 тыс.руб.

Значение показателя «Количество установленных и (или) отремонтированных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков» не изменено и составляет 69 шт.

1.2. В соответствии с п. 5.2.3 Порядка по мероприятию 2.4 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества», реализуемого в рамках финансирования основной деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество», корректируется плановое значение  показателя «Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием, по результатам которого составлены и утверждены акты ЛПО».

Необходимость внесения изменений обусловлена следующим.

В соответствии с п. 9 Порядка проведения лесопатологических обследований, утвержденного приказом Минприроды РФ от 09.11.2020 № 910, лесопатологические обследования проводятся в отношении лесных насаждений во время вегетационного периода (апрель-октябрь).

Учитывая, что на территории городского округа Тольятти с 15 апреля по 30 октября 2021 года был установлен особый противопожарный режим (постановление администрации от 12.04.2021 № 1522-п/1)  и в связи с  крупными лесными пожарами, произошедшими в текущем году на территории городских лесов, сотрудниками МКУ «Тольяттинское лесничество» было проведено обследование лесных участков, пострадавших от пожаров, общей площадью 191,7 га. Следует отметить, что сотрудники МКУ «Тольяттинское лесничество» были задействованы в  патрулировании лесов, координации действий при тушении лесных пожаров, обеспечении бесперебойного ежедневного сбора и обработке лесопожарной информации и своевременном предоставлении информации по развитию лесопожарной обстановки и прогнозов её развития в администрацию городского округа Тольятти, региональные диспетчерские службы лесного хозяйства и экстренные оперативные службы органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В связи с изложенным выше, принято решение провести лесопатологическое обследование в меньшем объеме и изменить значение показателя с 200 и более га на 61,5 га.

Изменены значения показателей конечного результата «Доля площади городских лесов, охваченных лесопатологическим обследованием, от общей площади городских лесов - 7 979 га (2014 - 2017 годы - 1 169,2 га - 14,7%)»: 2021 год – 28,5 %,  2022 год – 31,0 %, 2023 год – 33,5 %.

Значения показателя конечного результата, единица измерения которого «% (с нарастающим итогом)», в 2021 год остался на уровне планового значения 2020 года в связи с тем, что в 2020 году фактическое значение было достигнуто уровня 27,7 %.

1.3. По мероприятию 2.5 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» (реализация за счет средств местного бюджета) увеличено финансирование на 126 тыс.руб. и изменено с 795 тыс.руб. на 921 тыс.руб. Средства в объеме 126 тыс.руб. перемещены с мероприятия 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры».

Значение показателя «Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» изменено с 14,4 га на 19,7 га.

Необходимость внесения данных изменений обусловлена следующим. В результате крупных лесных пожаров, произошедших в 2021 году на территории Тольяттинского лесничества, увеличилась потребность в выполнении работ по данному мероприятию. Работы велись в 7 лесном квартале Тольяттинского участкового лесничества Тольяттинского лесничества на площади 19,7 га на сумму 920 710,04 руб.

1.4. По мероприятию 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры» уменьшено финансирование на 126 тыс.руб. и изменено с 492 тыс.руб. на 366 тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета на изменены и составляют 36 тыс.руб.

- средства местного бюджета уменьшены на 126 тыс.руб. (в рамках выделенного бюджетного финансирования МБУ «Зеленстрой») и изменены с 456 тыс.руб. (39 тыс.руб. в рамках софинансирования Государственной программы, 417 тыс.руб. в рамках мун.задания МБУ «Зеленстрой») на 330 тыс.руб. (39 тыс.руб. в рамках софинансирования Государственной программы, 291 тыс.руб. в рамках мун.задания МБУ «Зеленстрой»).

Значение показателя «Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведена обработка почвы под посадку лесных культур» изменено с 98 га (15 га в рамках Государственной программы, 83 га в рамках мун.задания МБУ «Зеленстрой») на 73 га (15 га в рамках Государственной программы, 58 га в рамках мун.задания МБУ «Зеленстрой»).

Согласно п. 51 Правил лесовосстановления, утвержденных приказом Минприроды России от 04.12.2020 № 1014, в связи с  неблагоприятными погодными условиями (отсутствием осадков и аномально жаркой погодой) принято решение о не проведении мероприятия по обработке почвы на отдельных участках. МБУ «Зеленстрой» выполнены работы по обработке почвы под лесные культуры на площади 50 га на сумму 251 326,00 руб. из запланированных 417 тыс.руб. Высвободившиеся средства в объеме 126 тыс.руб. перемещены на мероприятие  2.5 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров».

1.5. По мероприятию 4.1. «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти», реализуемое за счет средств местного бюджета,  увеличено финансирование на 219 тыс.руб. и изменено с 6 255 тыс.руб. на 6 474 тыс.руб., в том числе:

- 169 тыс.руб. путем перемещения с мероприятия 1.4 «Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков»,

- 50 тыс.руб. в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.12.2021 №  1137 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787  «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Значение показателей (индикаторов) по мероприятию не изменены.

2. На 2022 год  финансирование мероприятий Программы не изменено и составляет 91 606 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета 66 412 тыс.руб.,

- за счет средств местного бюджета 25 194 тыс.руб.

В соответствии с Решением Думы о бюджете, в целях размещения муниципального заказа в плановом периоде 2022 года и в связи с ростом цен на приобретение специализированной техники, перераспределены бюджетные средства в сумме 482 тыс.руб. по мероприятиям задачи 6 «Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов».

2.1. По мероприятию 6.1.2. «Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ» увеличено финансирование на 482 тыс.руб., в том числе:

-  средства областного бюджета  увеличены на 960 тыс.руб. и изменены с 15 951 тыс.руб. на 16 911 тыс.руб.,

- средства местного бюджета уменьшены на 478 тыс.руб. и изменены с 2 568 тыс.руб. на 2 090 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию не изменено.

2.2. По мероприятию 6.1.3. «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» уменьшено финансирование на 482 тыс.руб. и изменено с 59 615 тыс.руб. на 59 133 тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета уменьшены на 960 тыс.руб. и изменены с 49 744 тыс.руб. на 48 784 тыс.руб.,

- средства местного бюджета увеличены на 478 тыс.руб. и изменены с 9 871 тыс.руб. на 10 349 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию не изменено.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Приложение: 1. Копия расчета по мероприятию 2.5 – на 1 л.

2. Копия НМЦК по мероприятию 4.1  – на 1 л.

И.о. руководителя                                 		                                                      С.Г. Соловьев

департамента городского хозяйства

Тимофеева Е.А. 54 46 34 (5259)