Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1 «Об утверждении муниципальной программы  «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»  (далее – Программа)

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в  целях приведения Программы  в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.09.2021 №  963  «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787  «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение Думы о Бюджете),  государственной программой Самарской области  «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014 – 2030 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013    № 621 (в ред. от 26.08.2021 № 618) (далее – Государственная программа), в Программу вносятся изменения.

На 2021 год увеличено  финансирование мероприятий Программы на 8 278 тыс.руб. и изменено с 20 106 тыс.руб. на 28 384 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета увеличено на 7 100 тыс.руб. и изменено с 6 326 тыс.руб. на 13 426 тыс.руб.,

- за счет средств местного бюджета увеличено на  1 178 тыс.руб. и изменено с 13 780 тыс.руб. на 14 958 тыс.руб.

В соответствии с Государственной программой, в целях ликвидации последствий случившегося 10.07.2021 крупного лесного пожара на территории лесов городского округа Тольятти предусмотрено в 2021 году:

а) оказание государственной поддержки по оснащению техникой и оборудованием муниципальных учреждений городского округа Тольятти, выполняющих лесохозяйственные, противопожарные и санитарно-оздоровительные мероприятия в городских лесах, на общую сумму 8 296,8 тыс.руб., в том числе:

- приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ –               1 387,11 тыс.руб,

- закупка лесопожарной техники и оборудования – 6 909,69 тыс.руб.

б) учитывая неблагоприятные погодные условия (отсутствие осадков, аномально жаркая погода, установившаяся с мая текущего года), гибель лесных культур вследствие пожаров и сокращением объема ухода за лесными культурами работы по агротехническому уходу на территории лесов городского округа Тольятти в запланированных объемах выполнены не будут (301,7 га из 660 га). Субсидии на проведение агротехнического ухода сокращены на 1 197,31 тыс.руб.

На основании изложенного выше:

1. По мероприятию 3.2  «Проведение агротехнического ухода залесными культурами» уменьшено финансирование на 1 348 тыс.руб. и изменено с 3 720 тыс.руб. на 2 372 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета уменьшено на 1 197 тыс.руб. и изменено с 2 094 тыс.руб. на 897 тыс.руб.,

- за счет средств местного бюджета уменьшено на  151 тыс.руб. и изменено с 1 626 тыс.руб. на 1 475 тыс.руб.

Показатель (индикатор) «Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами» уменьшен на 358,3 га и изменен с  766,99 га на 408,69 га (301,7 га – в соответствии с Государственной программой, 106,99 га – только за счет средств местного бюджета);

Показатель конечного результата «Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га)» изменен с 28,8 % на 15,3 %.

2. По мероприятию 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти», реализуемого за счет средств местного бюджета, увеличено финансирование на 304 тыс.руб. и изменено с 5 951 тыс.руб. на 6 229 тыс.руб.,  в том числе:

- 278 тыс.руб. - на премирование сотрудников МКУ «Тольяттинское лесничество» за активное участие в ликвидации лесного пожара, произошедшего 10.07.2021 и 25.08.2021г. на территории лесных кварталов № 17, 25, 26, 3, 7 Тольяттинского участкового лесничества (письмо от 07.09.2021 № 51749-вн/2.1),

- 26 тыс.руб. - во исполнение п.7 протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г.о.Тольятти № 10 от 02.09.2021, на приобретение 5 единиц видеорегистраторов для технического оснащения патрульных групп МКУ «Тольяттинское лесничество» для предупреждения и выявления случаев возгорания на территории лесных кварталов.

Показатель (индикатор) муниципальной программы не меняется.

3. Задача 6 «Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов» и мероприятие 6.1 «Приобретение, и (или) модернизация, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства» обеспечены финансированием в объеме 9 322 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета в объеме 8 297 тыс.руб. (доля софинансирования 89 %),

- за счет средств местного бюджета в объеме 1 025 тыс.руб. (доля софинансирования 11 %).

Из них:

3.1. По мероприятию 6.1.1 «Приобретение лесопожарной техники и оборудования» для МКУ «Тольяттинское лесничество», МБУ «Зеленстрой», МКУ «ЦХТО» предусмотрено финансирование в объеме 7 764 тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 6 910 тыс.руб.,

- средства местного бюджета – 854 тыс.руб.

Показатель (индикатор) «Количество приобретенной лесопожарной техники и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, выполняющих мероприятия по охране городских лесов от пожаров» увеличен с 0 ед. на 105 ед.

3.2. По мероприятию 6.1.2. «Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ» для МКУ «Тольяттинское лесничество», МБУ «Зеленстрой» предусмотрено финансирование в объеме 1 558 тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 1 387 тыс.руб.,

- средства местного бюджета – 171 тыс.руб.

Показатель (индикатор) «Количество приобретенной лесокультурной техники и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству городских лесов» увеличен с 0 ед. на 315 ед.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Приложение: 1. Копия протокола № 10 от 02.09.2021 – на 3 л.

2. НМЦК (видеорегистраторы) – 1 л.

3. Расчет по мероприятию 6.1 – на 1 л.

И.о.руководителя                                 		        С.Г. Соловьев

департамента городского хозяйства

Тимофеева Е.А. 54 46 34 (5259)