ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации

городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти  от 11.07.2018  № 2036-п/1 «Об утверждении муниципальной программы  «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы»

Руководствуясь пунктами 5.2.1., 5.2.2 «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в Программу вносятся следующие изменения.

Реализация Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа Тольятти и внебюджетных средств.

Плановые цифры финансового обеспечения реализации мероприятий Программы на 2021 год увеличены  на 11 357 тыс.руб. и изменены с 9 078 тыс.руб. на 20 435 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета финансирование составило 8 000 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено финансирование на 3 447 тыс.руб. и изменено с 7 670 на 11 117 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных средств уменьшено финансирование на 90 тыс.руб. и изменено с 1 408 тыс.руб. на 1 318 тыс.руб.

Из них.

1.  В соответствии с п.5.2.2 Порядка вносятся изменения объемов финансового обеспечения реализации мероприятий Программы без внесения изменений в решение Думы о бюджете городского округа Тольятти.

1.1. По мероприятию 1.1 «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов» (далее – мероприятие 1.1) уменьшено финансирование на 285 тыс.руб. и изменено с 1 209 тыс.руб. на 924 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшено финансирование на 160 тыс.руб. и изменено с 806 на 646 тыс.руб. (доля софинансирования не более 70%);

- за счет внебюджетных средств уменьшено финансирование на 125 тыс.руб. и изменено с 403 тыс.руб. на 278 тыс.руб. (доля софинансирования не менее 30%).

Изменено значение показателя (индикатора) «Количество отремонтированных конструктивных элементов» с 23 шт. на 17 шт.

Значение показателя конечного не изменено «Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов МКД в общем количестве конструктивных элементов МКД, запланированных к восстановлению за отчетный период».

По состоянию на 24.09.2021 заключены договоры на предоставление субсидии на сумму 511,33 тыс.руб. на восстановление 13 шт. конструктивных элементов.

В стадии формирования заявка ООО УК «Тополь» на сумму 134,67 тыс.руб. на восстановление 4 шт. конструктивных элементов.

Средства бюджета городского округа Тольятти в объеме 160 тыс.руб. перемещены на мероприятие 4.1 «Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами» (далее – мероприятие 4.1).

Высвобождение денежных средств сложилось в связи со следующим.

Ранее по данному мероприятию было запланировано предоставление ТСН «Бульвар Ленина 16» субсидии в целях возмещения затрат на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома. Отделом ЖКХ в адрес ТСН «Бульвар Ленина 16» направлялись письма о необходимости предоставления Заявки (Гр-1390/2.1 от 07.04.2021, 2296/2.1 от 05.05.2021), а также о несоответствии представленных документов требованиям Порядка предоставления субсидий (3207/2.1 от 25.06.2021). По состоянию на 24.09.2021 от ТСН «Бульвар Ленина 16» Заявка, оформленная в соответствии с Порядком предоставления субсидий, не представлена.

На основании изложенного выше, завершением периода проведения работ по ремонту твердых покрытий (отмостки), а также необходимостью проведения работ по подготовке проектной документации на оборудование подъездов МКД пандусами и подъемными механизмами по дополнительным адресам, средства в объеме 160 тыс.руб. перераспределены с мероприятия 1.1 на мероприятие 4.1.

1.2. По мероприятию 4.1 «Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами» увеличено финансирование на 160 тыс.руб. и изменено с 1 111 тыс.руб. на 1 271 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено финансирование на 160 тыс.руб. и  изменено с 1 096 тыс.руб. на 1 256 тыс.руб. (доля софинансирования не более 99,9 %);

- за счет внебюджетных средств увеличено финансирование на 0,2 тыс.руб. и изменено с 14,5 тыс.руб. на 14,7 тыс.руб. (доля софинансирования не менее 0,1 %).

Значение показателя (индикатора) «Количество подготовленной проектной документации» увеличено с 9 ед. на 11 ед.

К запланированным ранее 9 проектам, ООО «ДЖКХ» предоставлены заявки на предоставление субсидий по следующим адресам: ул. Железнодорожная, д. 47, под.1   (79 999,92 руб.), и б-р Космонавтов, д.1, под.1 (79 999,92 руб.).

2. В соответствии с п.5.2.1 Порядка вносятся изменения в целях привидения Программы  с решением Думы городского округа Тольятти от 22.09.2021 № 1030  «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787  «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

В Программу включена новая задача 5 «Устранение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате нарушения целостности облицовочной  кирпичной кладки многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58» и мероприятие 5.1 «Ремонт фасада».

Для решения данной задачи предусмотрено финансирование в 2021 году в объеме 11 482 тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 8 000 тыс.руб. (доля софинансирования не               более 69,9%),

- средства бюджета городского округа Тольятти – 3 447 тыс.руб. (доля софинансирования не более 30 %),

- внебюджетные средства – 35 тыс.руб. (доля софинансирования не менее 0,1 %).

Включен показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады») – 1 шт.

Во избежание угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением целостности облицовочной кирпичной кладки фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 58, возможным её обрушением на граждан и объекты, попадающие в зону угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, в целях защиты населения от причинения вреда жизни и здоровью, постановлением администрации городского округа Тольятти от 31.03.2021 № 1386-п/1 введен режим повышенной готовности и утвержден План мероприятий по обеспечению защиты населения от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.

Специалистами департамента градостроительной деятельности была проведена работа по определению стоимости проектно-изыскательских работ и получено положительное заключение ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Сметная стоимость работ составляет 11 481,71 тыс.руб.

В адрес первого вице-губернатора-председателя Правительства Самарской области Кудряшова В.В. (от 16.07.2021 № 5656/1) и министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (от 13.08.2021 № 6458/2) были направлены письма о возможности выделения бюджетных ассигнований на ликвидацию угрозы возникновения ЧС, сложившейся на территории МКД.

Письмом администрации городского округа Тольятти в адрес министерства энергетики и ЖКХ Самарской области (от 01.09.2021 № 6948/2) гарантировано обеспечение финансирования выполнения работ по ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением целостности облицовочной кирпичной кладки фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 58, в рамках данной Программы за счет средств местного бюджета в размере не менее 30 % от необходимого объема финансирования.

Плановое финансовое обеспечение Программы  за весь период реализации изменено с 46 480 тыс.руб. на 57 837 тыс.руб.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Приложение: 1. Перечень получателей субсидий по мероприятию 1.1 – на 3 л.

2. Уведомление председателю ТСН от 25.06.2021 № 3207/2.1 – на 3 л.

3. Перечень получателей субсидий по мероприятию 4.1-4.3 – на 2 л.

И.о.руководителя департамента

городского хозяйства					             	         С.Г. Соловьев

Тимофеева Е.А. 544-634 (доб.5259)