Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа Тольятти от 18.07.2017 № 2473-п/1

«Об утверждении муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы»

(далее – Программа)

Руководствуясь пунктом 5.2.1 «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в  целях приведения муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы» (далее – Программа)  в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128  «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение Думы о Бюджете) в Программу вносятся изменения.

Плановые цифры финансового обеспечения реализации мероприятий Программы на 2022 год  уменьшены на 4 434 тыс.руб. и изменены с 10 962 тыс.руб. на                 6 528 тыс.руб.

Из них:

1. По мероприятию 1.1 «Ремонт в жилых  и (или) нежилых  муниципальных помещениях» уменьшено финансирование на 4 514 тыс.руб. и изменено с  10 044 тыс.руб. на 5 530 тыс.руб.

Соответственно изменены значения показателей (индикаторов):

- «Площадь отремонтированных помещений» - с 805,6 кв.м. на 579,6 кв.м.;

- «Количество отремонтированных помещений в многоквартирных домах,  пригодных для проживания» -  с 21 ед. на 22 ед.

Значение показателя конечного результата «Удельный вес площади муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам» не изменилось.

2. По мероприятию 1.2 «Разработка проектов переустройства и (или) перепланировки помещений» увеличено финансирование на 356 тыс.руб. и изменено с 0 тыс.руб. на 356 тыс.руб.

Соответственно изменено значение показателя (индикатора) «Количество разработанных проектов переустройства и (или) перепланировки помещений» с 0 ед. на                 6 ед.

3. По мероприятию 2.1 «Замена бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых), непригодного для дальнейшей эксплуатации» объем финансирования не изменился и составляет 608 тыс.руб.

Изменены значения показателей (индикаторов):

- «Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования:                         плит газовых» : с 38 ед. на 35 ед.

- «Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования: водонагревателей газовых»: с 1 ед. на 0 ед.

Значение показателя конечного результата «Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием (плит газовых и водонагревателей газовых) относительно базового значения показателя (2016 год - 57 ед.)» изменилось с 68 %  на                  61 %.

4. По мероприятию 4.1 «Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов: электроэнергии, воды» объем финансирования уменьшился на 310 тыс.руб.  и изменился с  310 тыс.руб. на 0 тыс.руб.

Значения показателя (индикатора) «Количество установленных ИПУ по водоснабжению»  изменилось с 105 ед. на 0 ед.

Значение показателя конечного результата «Удельный вес количества ИПУ потребления коммунальных ресурсов, установленных в жилых муниципальных помещениях, от общего количества ИПУ в жилых муниципальных помещениях, требующих установки в жилых муниципальных помещениях» изменилось с 100 % на «-».

5. Мероприятие 7.1 «Установка автономных пожарных извещателей» обеспечено финансированием в объеме 34 тыс.руб.

Значение показателей (индикаторов) составило:

- «Количество установленных АПИ» - 24 ед.,

- «Количество жилых муниципальных помещений, оборудованных АПИ» - 4 ед.

Значение показателя конечного результата «Удельный вес количества жилых муниципальных помещений, оборудованных АПИ, в общем количестве жилых муниципальных помещений, в которых запланирована установка АПИ в отчетном периоде» составило 100 %.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о.руководителя департамента

городского хозяйства					      	                         Ю.Г. Павлова

Тимофеева Е.А. 54 46 34 (доб.5259)