Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа Тольятти от 29.08.2022 № 1907-п/1

«Об утверждении муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы»

(далее – Программа)

Руководствуясь пунктом 5.2.1 «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в  целях приведения муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы» (далее – Программа)  в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418  «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение Думы о Бюджете) в Программу вносятся изменения.

Руководствуясь пунктом 5.2.3 Порядка вносится изменение в наименование мероприятия. В соответствии с заключением контрольно-счетной палаты г.о.Тольятти               (№ 8135-вх/2 от 08.09.2022) по результатам проведения экспертизы Программы по замечанию о дублировании формулировки мероприятия 1.1 «Ремонт в жилых и (или) нежилых муниципальных помещениях» и мероприятия 4.1 «Ремонт в нежилых помещениях», информацией администрации (№ 6588/2 от 12.09.2022) излагается в новой редакции наименование мероприятия 1.1 «Ремонт в муниципальных помещениях». В соответствии с письмом контрольно-счетной палаты г.о.Тольятти (№ 8339-вх/2 от 14.09.2022), информация администрации на заключение по результатам проведенной экспертизы Программы приняты и замечания отсутствуют.

На 2023 год финансирование мероприятий Программы увеличено на 12 482 тыс.руб. и изменено с 6 528 тыс.руб. на 19 010 тыс.руб.

На 2024 год финансирование мероприятий Программы уменьшено на 208 тыс.руб. и изменено с 6 528 тыс.руб. на 6 320 тыс.руб.

На 2025 год финансирование мероприятий Программы увеличено на 11 128 тыс.руб. и изменено с 11 047 тыс.руб. на 22 175 тыс.руб.

На 2026 год финансирование мероприятий Программы уменьшено на 10 тыс.руб. и изменено с 11 304 тыс.руб. на 11 294 тыс.руб.

На 2027 год финансирование мероприятий Программы уменьшено на 10 тыс.руб. и изменено с 11 577 тыс.руб. на 11 567 тыс.руб.

Из них.

1) По мероприятию 1.1 «Ремонт в муниципальных помещениях» (далее – мероприятие 1.1) бюджетные ассигнования:

- на 2023 год – увеличены на 556 тыс.руб. и изменены с 4 972 тыс.руб. на 5 528 тыс.руб.,

- на 2024 год – уменьшены на 36 тыс.руб. и изменены с  5 564 тыс.руб. на 5 528 тыс.руб.,

- на 2025 год – уменьшены на 36 тыс.руб. и изменены с  5 564 тыс.руб. на 5 528 тыс.руб.

Изменены значения показателей (индикаторов) реализации мероприятия и составили:

- «Площадь отремонтированных помещений»:  2023-2025 годы ежегодно 350,2 кв.м., 2026-2027 годы ежегодно 352,4 кв.м.,

- «Количество отремонтированных помещений в многоквартирных домах,  пригодных для проживания»: 2023 год – 14 ед. В 2024-2027 годах значение показателя не изменилось.

Значения показателей изменены исходя из средней стоимости 1 кв.м работ по ремонту муниципальных помещений в 2022 году в рамках утвержденного финансирования.

Значения показателя конечного результата «Удельный вес площади жилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади жилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам» не изменились и составляют ежегодно 100 %.

2) По мероприятию 1.2 «Разработка проектов переустройства и (или) перепланировки помещений» (далее – мероприятие 1.2) бюджетные ассигнования  на 2023 год  увеличены на 1 тыс.руб. и изменены с 356 тыс.руб. на 357 тыс.руб.,

Запланированное ранее мероприятие 1.2 не обеспечено финансированием на 2024 и 2025 годы и выполняться не будет. Соответственно изменено на знак «-» значение показателя (индикатора).

В 2023, 2026, 2027 годах изменено значения показателя (индикатора) «Количество разработанных проектов переустройства и (или) перепланировки помещений» -  ежегодно 3 ед. Значения показателя (индикатора) на 2026, 2027 годы изменены исходя из количества и стоимости аналогичных работ, запланированных на 2023 год.

3) По мероприятию 2.1 «Замена бытового газоиспользующего оборудования, непригодного для дальнейшей эксплуатации» (далее – мероприятие 2.1) бюджетные ассигнования на 2023-2027 годы уменьшены ежегодно на 10 тыс.руб. и изменены с 608 тыс.руб. на 598 тыс.руб.

Соответственно изменено значение показателя (индикатора)  «Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования: плит газовых» - ежегодно 32 ед.

Соответственно изменены значения показателя конечного результата «Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием, относительно базового значения показателя (2021 год - 39 ед.)» ежегодно  с 89,7% на 82,1%.

4) Запланированное ранее на 2025 год мероприятие 3.1 «Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов» (далее – мероприятие 3.1)  не обеспечено финансированием и выполняться не будет. Соответственно на 2025 год значение показателей (индикаторов) «Количество установленных ИПУ по водоснабжению» и «Количество жилых муниципальных помещений, оборудованных ИПУ» изменено на знак «-».

Значение показателя «Доля жилых муниципальных помещений, оборудованных ИПУ, в общем количестве жилых муниципальных помещений (01.01.2022 - 4 705 помещений, из них оборудованы ИПУ 393 ед.)» изменено в 2025 году на знак «-». В связи с тем, что данный показатель запланирован с нарастающим итогом, то изменено значение показателя: в 2026 году – 9,25 %, в 2027 году – 10,14 %.

5) По мероприятию 4.1 «Ремонт в нежилых помещениях» (далее – мероприятие 4.1) бюджетные ассигнования:

- на 2023 год – увеличены на 11 935 тыс.руб. и изменены с 592 тыс.руб. на 12 527 тыс.руб.,

- на 2024 год – увеличены на 194 тыс.руб. и изменены с  0 тыс.руб. на 194 тыс.руб.,

- на 2025 год – увеличены на 11 829 тыс.руб. и изменены с  4 220 тыс.руб. на 16 049 тыс.руб.

Изменены значения показателя (индикатора) «Площадь отремонтированных помещений»: 2023 год – 793,8 кв.м., 2024 год – 11,8 кв.м., 2025 год – 940,2 кв.м., 2026 год – 252,2 кв.м., 2027 год – 257,3 кв.м. Значения показателей изменены исходя из средней стоимости 1 кв.м работ по ремонту муниципальных помещений в 2022 году в рамках утвержденного финансирования.

Значение показателя конечного результата «Удельный вес площади временно свободных нежилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади временно свободных нежилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта в запланированном периоде» в 2024 году изменено со знака «-» на 100 %.

Плановое финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы за весь период реализации увеличилось на 23 382 тыс.руб. и изменено с  46 984  тыс. руб. на               70 366 тыс.руб.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Руководитель департамента

городского хозяйства					      	                 М.Г. Кузахметов

Тимофеева Е.А. 54 46 34 (доб.5259)