## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» (далее – Программа)

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, в  Программу  вносятся изменения.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и средств областного бюджета и соответствует решению Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Финансирование Программы в 2023 году не изменено и составляет 65 301 тыс.руб. в том числе:

- за счет средств областного бюджета - 25 641 тыс.руб.

- за счет средств бюджета городского округа - 39 660 тыс.руб.

Из них:

- 17 422 тыс.руб. - по ответственному исполнителю МКУ «Тольяттинское лесничество» предусмотрено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти в соответствии с доведенными лимитами,

- 47 879 тыс.руб. (средства местного бюджета – 22 238 тыс.руб., средства областного бюджета 25 641 тыс.руб.) - по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой», в том числе предусмотрено финансирование:  28 875 тыс.руб. в соответствии с муниципальным заданием, 19 004 тыс.руб. в качестве субсидий на приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков.

1. В соответствии с  бюджетной сметой на 2023 финансовый год, утвержденной МКУ «Тольяттинское лесничество» 24.11.2023, перераспределено финансирование между мероприятиями Программы и вносятся следующие изменения:

1.1. По мероприятию 1.1 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» уменьшено финансирование на 1 тыс.руб. и изменяется с 1043 тыс.руб. на 1042 тыс.руб.

Средства в объеме 1 тыс.руб. являются нераспределенным остатком, сложившемся после заключения муниципальных контрактов:

- с ООО «СВОБОДА», № 7 от 03.07.2023 на сумму 629,45 тыс.руб. по содержанию в надлежащем состоянии дорог противопожарного назначения протяженностью 17,47 км,

- с ООО «Азотремстрой», № 11 от 21.07.2023 на сумму 412,20 тыс.руб. по содержанию в надлежащем состоянии дорог противопожарного назначения протяженностью 22,9 км.

Значение показателя (индикатора) не изменилось.

1.2. По мероприятию 1.7 «Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами» уменьшено финансирование на 101 тыс.руб. и изменено с 600 тыс.руб. на 499 тыс.руб.

Средства в объеме 101 тыс.руб. являются нераспределенным остатком, сложившемся после заключения муниципального контракта № 12 от 21.07.2023 с Поволжским филиалом ФГБУ "РОСЛЕСИНФОРГ" на сумму 499,00 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) не изменилось.

1.3. По мероприятию 1.8 «Прокладка, прочистка и обновление просек, содержание противопожарных разрывов» уменьшено финансирование на 4 тыс.руб. и изменено с 333 тыс.руб. на 329 тыс.руб.

Средства в объеме 4 тыс.руб. являются нераспределенным остатком, сложившемся после заключения муниципальных контрактов:

- с ООО «Т Сервис», № 9 от 29.06.2023 на сумму 209,00 тыс.руб. по прочистке просек протяженностью 6 км,

- с ООО «СВОБОДА», № 14 от 02.09.2023 на сумму 120,00 тыс.руб. по содержанию в надлежащем состоянии противопожарных разрывов протяженностью 3,1 км.

Изменено значение показателя (индикатора) «Протяженность противопожарных разрывов, содержащихся в надлежащем состоянии» с 25,5 км на 3,1 км.  Значение показателя уменьшилось в связи с увеличением стоимости единицы содержания противопожарного разрыва. При планировании значения показателя 25,5 км техническим заданием было предусмотрено только дискование почвы на ширину противопожарного разрыва, кратностью 2 раза. В соответствии с заключенным контрактом, в техническое задание включены дополнительные виды работ: очистка от пней и нежелательной древесно-кустарниковой растительности по ширине противопожарного разрыва, и вспашка участка.

1.4. По мероприятию 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» увеличено финансирование на 106 тыс.руб. и изменено с 13 312 тыс.руб. на 12 418 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) не изменено.

2. В соответствии с проектом распоряжения от 12.12.2023 № 11025-р/2.1/пр «О внесении изменения в распоряжение от 31.12.2022 № 10301-р/2 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Зеленстрой», находящемуся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» перераспределено финансирование между мероприятиями Программы и откорректированы значения показателей:

2.1. По мероприятию 1.2 «Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос» уменьшено финансирование на 2 тыс.руб. и изменено с 1 090 тыс.руб. на 1088 тыс.руб.

Значения показателей (индикаторов) не изменено.

2.2. По мероприятию 2.7 «Подготовка лесных участков для создания лесных культур» увеличено финансирование на 1 153 тыс.руб. и изменено с 9 159 тыс.руб. на 10 312 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) изменено с 137,5 га на 76,1 га (механизированным способом на площади 15 га, ручным способом на площади 61,1 га).

При планировании значения показателя 137,5 га предусматривалось выполнение работ по подготовке лесных участков для создания лесных культур механизированным способом с применением самоходного мульчера на гусеничном ходу. В связи с частыми поломками данного механизма, а также его простоев в ожидании ремонта по гарантии, выполнен перерасчет расценок по данному мероприятию. Ввиду того, что стоимость единицы ручным способом превышает стоимость механизированным способом, финансирование по данному мероприятию увеличено.

2.3. По мероприятию 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» уменьшено финансирование на 818 тыс.руб. и изменено с 2 004 тыс.руб. на 1 186 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) изменено с 333,5 га на 196,9 га.

При планировании значения показателя 333,5 га предусматривалось выполнение работ механизированным способом на площади 316,5 га, ручным способом на площади 17 га.  В связи с аномально жаркой погодой летом и окончанием вегетационного периода количество уходов за лесными культурами сокращено и выполнены работы только механизированным способом на площади 196,9 га.

Значение показателя конечного результат «Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га)» изменено с 12,5 % на 7,4 %.

2.4. По мероприятию 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры» уменьшено финансирование на 592 тыс.руб. и изменено с 835 тыс.руб. на 243 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) изменено с 137,5 га на 40 га в связи с невыполнением МБУ «Зеленстрой» мероприятия по подготовке лесных участков для создания лесных культур в объемах, планируемых ранее.

2.5. По мероприятию 5.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» увеличено финансирование на 259 тыс.руб. и изменено с 1 867 тыс.руб. на 2 126 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) не изменено.

Увеличение финансирование связано с тем, что стоимость саженцев лесных культур для посадки в дендропарке превысила предусмотренное муниципальным заданием финансовое обеспечение.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о. руководителя департамента

городского хозяйства                                                                                             Е.С. Толстенко

Тимофеева Е.А. 544 634 (доб.5259)