Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа Тольятти от 29.08.2022 № 1907-п/1

«Об утверждении муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы»

(далее – Программа)

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в  целях приведения Программы в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418  «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 20.12.2023),  решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71  «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в Программу вносятся изменения.

На 2023 год финансирование мероприятий Программы уменьшено на 470 тыс.руб. и изменено с 29 175 тыс.руб. на 28 705 тыс.руб.

На 2024 год финансирование мероприятий Программы увеличено на 9 820 тыс.руб. и изменено с 6 320 тыс.руб. на 16 140 тыс.руб.

На 2025 год финансирование мероприятий Программы уменьшено на 6 035 тыс.руб. и изменено с 22 175 тыс.руб. на 16 140 тыс.руб.

На 2026 год финансирование мероприятий Программы увеличено на 4 846 тыс.руб. и изменено с 11 294 тыс.руб. на 16 140 тыс.руб.

Из них.

1) По мероприятию 1.1 «Ремонт в муниципальных помещениях» бюджетные ассигнования:

- на 2024 год - увеличены на 10 012 тыс.руб. и изменены с 5 528 тыс.руб. на                        15 540 тыс.руб.,

- на 2025 год - увеличены на 10 012 тыс.руб. и изменены с  5 528 тыс.руб. на                     15 540 тыс.руб.,

- на 2026 год - увеличены на 9 976 тыс.руб. и изменены с  5 564 тыс.руб. на                     15 540 тыс.руб.

Изменены значения показателей (индикаторов) реализации мероприятия:

- «Площадь отремонтированных помещений»:  2024-2026 годы ежегодно 765,9 кв.м., 2027 год - 274,2 кв.м.,

- «Количество отремонтированных помещений в многоквартирных домах,  пригодных для проживания»: 2024-2026 годы ежегодно 20 ед., 2027 год - 7 ед.

Значения показателей (индикаторов) изменены исходя из средней стоимости ремонтных услуг муниципальных помещений (20 289,96 руб. за 1 кв.м) в пределах утвержденного финансирования.

Значения показателя конечного результата «Удельный вес площади жилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади жилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам» не изменились и составляют ежегодно 100 %.

2) Запланированное ранее на 2026 год мероприятие 1.2 «Разработка проектов переустройства и (или) перепланировки помещений» не обеспечено финансированием   и выполняться не будет. Соответственно на 2026 год значение показателя (индикатора) «Количество разработанных проектов переустройства и (или) перепланировки помещений» изменено на знак «-».

3) По мероприятию 2.1 «Замена бытового газоиспользующего оборудования, непригодного для дальнейшей эксплуатации» бюджетные ассигнования на 2024-2026 годы запланированы ежегодно в объеме 600 тыс.руб.

Значения показателя (индикатора)  «Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования: плит газовых»  изменено ежегодно с 32 ед. на 30 ед.

Соответственно изменены значения показателя конечного результата «Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием, относительно базового значения показателя (2021 год - 39 ед.)» ежегодно  с 82,1 % на 76,9 %.

4) Запланированное ранее на 2026 год мероприятие 3.1 «Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов» не обеспечено финансированием и выполняться не будет. Соответственно на 2026 год значение показателей (индикаторов) «Количество установленных ИПУ по водоснабжению» и «Количество жилых муниципальных помещений, оборудованных ИПУ» изменено на знак «-».

Значение показателя «Доля жилых муниципальных помещений, оборудованных ИПУ, в общем количестве жилых муниципальных помещений (01.01.2022 - 4 705 помещений, из них оборудованы ИПУ 393 ед.)» изменено в 2026 году на знак «-». В связи с тем, что данный показатель запланирован с нарастающим итогом, то изменено значение показателя в 2027 году  с 10,14 % на 9,24 %.

5) По мероприятию 4.1 «Ремонт в нежилых помещениях» бюджетные ассигнования  на 2023 год уменьшены на 459 тыс.руб. и изменены с 16 410 тыс.руб. на 15 951 тыс.руб. Данные средства являются нераспределенным остатком, сложившемся после заключения муниципальных контрактов:

- № 0842300004023000291_259977 от 28.07.23 с ООО "ИНТЕГРА-СТРОЙ" на сумму 9 958,25 тыс.руб.,

- № 0842300004023000363_259977 от 11.09.23 с ООО "ПРОМСТРОЙМАРКЕТ" на сумму 5399,00 тыс.руб.,

-  № 722-дг/2.1 от 23.11.23 с ООО "ПРОМСТРОЙМАРКЕТ" на сумму 591,89 тыс.руб.

Данное мероприятие, запланированное ранее на 2024-2026 годы, не обеспечено финансированием и выполняться не будет.

Соответственно на 2024-2026 годы значение показателя (индикатора) «Площадь отремонтированных нежилых помещений» и показателя конечного результата «Удельный вес площади временно свободных нежилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади временно свободных нежилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта в запланированном периоде» изменено на знак «-».

6) По мероприятию 4.2 «Подготовка проектной документации» бюджетные ассигнования  на 2023 год уменьшены на 11 тыс.руб. и изменены с 516 тыс.руб. на 505 тыс.руб. Данные средства являются нераспределенным остатком, сложившемся после заключения муниципального контракта № 1021674-23TGL от 19.05.2023 с ИП Галаева Алена Анатольевна на сумму 505,00 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию не изменено.

Плановое финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы за весь период реализации увеличилось на 8 161 тыс.руб. и изменено с  80 531  тыс. руб. на               88 692 тыс.руб.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о. руководителя департамента

городского хозяйства					      	                 Е.С. Толстенко

Тимофеева Е.А. 54 46 34 (доб.5259)