Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1 «Об утверждении муниципальной программы  «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы»  (далее – Программа)

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в  целях приведения Программы  в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение Думы о бюджете) в Программу вносятся изменения.

На 2024 год.

Увеличено финансирование мероприятий Программы на 21 962 тыс.руб. и изменено с  24 808 тыс.руб. на 46 770 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета не изменено и составляет 5 558 тыс.руб.,

- за счет средств местного бюджета увеличено на 21 962 тыс.руб. и изменено с       19 250 тыс.руб. на 41 212 тыс.руб.

На 2025 год.

Увеличено финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета на 19 692 тыс.руб. и изменено с 18 936 тыс.руб. на 38 628 тыс.руб.

На 2026 год.

Уменьшено финансирование мероприятий Программы на 56 008 тыс.руб. и изменено с 94 648 тыс.руб. на 38 640 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета уменьшено на 5 401 тыс. руб. и изменено с 5 401 тыс. руб на 0 тыс.руб.,

- за счет средств местного бюджета уменьшено на 50 607 тыс.руб. и изменено с     89 247 тыс.руб. на 38 640 тыс.руб.

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013  № 621 (в ред. от 15.12.2023) (далее – Государственная программа), субсидии из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований только на выполнения мероприятия по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров.

В соответствии с Государственной программой:

- по тексту Программы вносятся изменения в наименование Государственной программы – исключен срок реализации «на 2014-2030 годы»,

- с 2026 года исключено софинансирование из областного бюджета, планируемое ранее  по мероприятиям Программы.

В 2027-2030 годах финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета городского округа Тольятти составит: 2027 год – 69 824 тыс. руб., 2028 год –           70 651 тыс.руб., 2029 год – 71 473 тыс.руб., 2030 год – 69 078 тыс.руб.

В целях эффективного использования бюджетных средств и своевременного выполнения работ, размещение муниципального заказа в рамках 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по мероприятиям 2.7 «Уборка аварийных деревьев» и 5.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» изменен ответственный исполнитель с «МБУ «Зеленстрой» на «МКУ «Тольяттинское лесничество».

Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются:

- МКУ «Тольяттинское лесничество», осуществляющее реализацию мероприятий Программы в соответствии с доведенными лимитами, утвержденными Решением Думы о бюджете,  согласно «Бюджетной сметы на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов», утвержденной 12.12.2023 – по мероприятиям 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 4.1, 5.1;

- МБУ «Зеленстрой», осуществляющее реализацию мероприятий Программы в рамках  бюджетных ассигнований, выделяемых на обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.12.2023 № 10922-р/5 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Зеленстрой», находящемуся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» – по мероприятиям 1.2, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4.

По ответственному исполнителю МКУ «Тольяттинское лесничество» запланировано финансирование в объеме: 2024 год – 24 049 тыс.руб., 2025 год – 22 152 тыс.руб., 2026 год – 22 164 тыс.руб.

По ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» запланировано финансирование в объеме: 2024 год – 22 721 тыс.руб., 2025 год – 16 476 тыс.руб., 2026 год – 16 476 тыс.руб.

Изменены базовые значения показателей по мероприятиям 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 2.6, 3.2, 3.4 и базовые значения показателей конечного результата по пунктам 2 и 5 настоящей Программы в соответствии с фактическими показателями за 2023 год аналогичных мероприятий  муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018  № 2025-п/1.

Из них:

1.1. Мероприятие 1.1 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» не обеспечено финансированием в  2024-2026 годах. В 2027-2030 годах исключено финансирование за счет средств областного бюджета и за счет средств бюджета городского округа Тольятти составит ежегодно 2 223 тыс. руб.

Соответственно исключено значение показателя (индикатора) в 2026 году и изменено в 2027-2030 годах ежегодно с 37,8 га на 30,8 га.

Базовое значение показателя (индикатора) принято на уровне фактического исполнения 2023 года – 40,4 га.

1.2. Мероприятие 1.2 «Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос» обеспечено  финансированием:  2024 год – 1 063 тыс.руб., 2025 – 1 063 тыс.руб., 2026 год – 1 063 тыс.руб.

Значения показателей (индикаторов):

- «Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос»: не изменился и составляет 100 км ежегодно,

- «Протяженность противопожарных минерализованных полом, содержащихся в надлежащем состоянии»: 2024 и 2025 не изменился, в 2026 году изменился с 1 180 км  на 680 км.

1.3. Мероприятие 1.3 «Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и квартальных столбов» обеспечено финансированием:  2024 год – 660 тыс.руб., 2025 – 660 тыс.руб., 2026 год – 660 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора): 2024 год – 45 шт., 2025 год – 45 шт., 2026 год – 45 шт.

Базовое значение показателя (индикатора) изменено и принято на уровне фактического исполнения 2023 года – 53 шт.

1.4. Мероприятие 1.4 «Изготовление листовок на противопожарную тему» не обеспечено финансированием в  2024-2026 годах.

Соответственно исключено значение показателя (индикатора) в 2026 году.

1.5. Мероприятие 1.5 «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров» обеспечено финансированием: 2024 год – 1 007 тыс.руб., 2025 год – 198 тыс.руб., 2026 год – 198 тыс.руб.

Значения показателей (индикаторов):

- «Количество противопожарных резервуаров, содержащихся в надлежащем состоянии» составило ежегодно – 3 шт.,

- «Количество противопожарных резервуаров, на которых проведено техническое обследование» не изменено и составляет в 2024 году – 1 шт.,

- «Количество отремонтированных противопожарных резервуаров, в том числе частично» исключено в 2025-2026 годах.

1.6. Мероприятие 1.6 «Прокладка, прочистка и обновление просек» не обеспечено финансированием в 2024-2026 годах.

В 2027-2030 годах исключено финансирование за счет средств областного бюджета и за счет средств бюджета городского округа Тольятти составит ежегодно 1 711 тыс. руб.

Соответственно исключено значение показателя (индикатора) в 2026 году и изменено в 2027-2030 годах ежегодно с 25,9 га на 25 га.

1.7. Мероприятие  1.7 «Устройство и обновление противопожарных разрывов» не обеспечено финансированием в 2024-2026 годах.

Соответственно исключено значение показателя (индикатора) в 2026 году.

Базовое значение показателя (индикатора) изменено и принято на уровне фактического исполнения 2023 года – 3,1 км.

1.8. Мероприятие 2.1 «Санитарное содержание городских лесов» обеспечено ежегодно в 2024-2026 годах финансированием в объеме 1 785 тыс.руб.

Значения показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменено.

1.9. Мероприятие 2.2 «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» обеспечено ежегодно в 2024-2026  годах финансированием в объеме               1 710 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменено.

1.10. Мероприятие 2.3 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» осуществляется в рамках основной финансовой деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество», так как, в соответствии с п.5 ч.2.4 Устава МКУ, одним из видов деятельности является «обеспечение проведения лесоустройства, лесопатологических обследований».

Значение показателя (индикатора) «Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием» изменено с «200 га и более» на 100 га ежегодно.  Данное изменение обусловлено сроком действия документа (акта лесопатологического обследования), который действует до момента сохранения характеристик (санитарных и лесопатологических) лесного насаждения, не более 3-х лет. После проведения вышеуказанного мероприятия назначается выполнение мероприятия по «Расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров», которое проводится в рамках выделенного финансирования и технического оснащения МБУ «Зеленстрой».

Значение показателя конечного результата «Доля площади городских лесов, охваченных лесопатологическим обследованием, от общей площади городских лесов - 7 979 га», рассчитывающегося с нарастающим итогом, соответственно изменено на: 2024 год – 36,3 %, 2025 год – 37,6 %, 2026 год – 38,8 %, 2027 год – 40,1 %,  2028 год – 41,3 %, 2029 год – 42,6 %, 2030 год – 43,8 %. Базовое значение показателя конечного результата определено на уровне фактического исполнения 2023 года и изменено с 34,5 % на 35,1 %.

1.11. Мероприятие 2.4 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» обеспечено финансированием в объеме: 2024 год – 14 750 тыс.руб. (8 505 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 6 245 тыс. руб. в рамках Государственной программы (687 тыс. руб. – средства местного бюджета, 5 558 тыс. руб. – средства областного бюджета), 2025-2026 годы ежегодно за счет средств местного бюджета в объеме 8 422 тыс.руб.

В 2027-2030 годах финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти изменено и составит ежегодно 31 190 тыс. руб. в связи с уменьшением объема выполнения планируемых работ.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия составило: 2024 год -  50  га, 2025 год – 27 га, 2026 год – 27 га. Значение показателя в период 2027-2030 годы изменено с 200 га на 100 га ежегодно. Данное мероприятие проводится на основании актов лесопатологического обследования. В связи с уменьшением показателя по мероприятию 2.3 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» изменено значение показателя по мероприятию 2.4.

Базовое значение показателя (индикатора) определено на уровне фактического исполнения 2023 года и изменено с 64,9 га на 39,5 га.

Значения показателя конечного результата «Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» ежегодно составит 100 %.

1.12. Мероприятие 2.5 «Развешивание искусственных гнездовий» не обеспечено финансированием в  2024-2026 годах.

Соответственно исключено значение показателя (индикатора) в 2026 году.

1.13. Мероприятие 2.6 «Подготовка лесных участков для создания лесных культур» обеспечено финансированием: 2024 год – 2 901 тыс. руб., 2025 год – 2 984 тыс. руб., 2026 год – 2 984 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия в 2024-2026 годах ежегодно составило 25 га, в 2027-2030 годах изменено с 25 га на 13,3 га (в соответствии с расчетами к Муниципальному заданию на 2024-2026 годы).

Базовое значение показателя (индикатора) определено на уровне фактического исполнения 2023 года и изменено с 137,5 га на 45 га.

1.14. Мероприятие 2.7 «Уборка аварийных деревьев» обеспечено финансированием в 2024 году в объеме 1 100 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия составило: 2024 год – 50 шт., 2025-2026 годы – « - ».

1.15. Мероприятие 3.1 «Лесовосстановление» обеспечено финансированием в 2024-2026 годах ежегодно в объеме 2 616 тыс.руб. В 2027-2029 годах исключено финансирование за счет средств областного бюджета и за счет средств бюджета  городского округа Тольятти составит: 2027 год – 2 301 тыс. руб., 2028 год – 2 230 тыс. руб., 2029 год – 2 230 тыс. руб.

Значения показателя (индикатора) реализации мероприятия определено: 2024-2026 годы ежегодно в объеме 40 га,  2027 год – 34 га, 2028 год – 33,4 га, 2029 год – 33,4 га (в соответствии с расчетами к Муниципальному заданию на 2024-2026 годы).

Значения показателя конечного результата «Доля площади городских лесов, на которых проведено искусственное лесовосстановление, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га», рассчитывающегося с нарастающим итогом, соответственно изменено на: 2024 год – 17,2 %, 2025 год – 18,7 %, 2026 год – 20,2 %, 2027 год – 21,4 %,  2028 год – 22,7 %, 2029 год – 24,0 %, 2030 год – 24,0 %.

1.16. Мероприятие 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» обеспечено финансированием в 2024-2026 годах ежегодно в объеме 1 055 тыс.руб. В 2027-2030 годах исключено финансирование за счет средств областного бюджета и за счет средств бюджета  городского округа Тольятти составит: 2027 год – 2 985 тыс. руб., 2028 год – 2 948 тыс. руб., 2029 год – 2 920 тыс. руб., 2030 год – 1 744 тыс. руб.

Значения показателя (индикатора) реализации мероприятия определены: 2024-2026 годы ежегодно в объеме 184 га,  2027 год – 520,6 га, 2028 год – 514,2 га, 2029 год – 509,3 га, 2030 год – 304,2 га (в соответствии с расчетами к Муниципальному заданию на 2024-2026 годы). Базовое значение показателя (индикатора) определено на уровне фактического исполнения 2023 года и изменено с 333,5 га на 196,9 га.

Изменены значения показателя конечного результата «Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га)»: 2024 год – 6,9 %, 2025 год – 6,9 %, 2026 год – 6,9 %, 2027 год – 19,5 %, 2028 год – 19,3 %, 2029 год – 19,1 %, 2030 год – 11,4 %. Базовое значение показателя определено на уровне фактического исполнения 2023 года и изменено с 12,5 % на 7,4 %.

1.17. Мероприятие 3.3 «Дополнение лесных культур» не обеспечено финансированием в 2024-2026 годах. В 2027-2030 годах исключено финансирование за счет средств областного бюджета и за счет средств бюджета  городского округа Тольятти составит: 2027 год – 673 тыс. руб., 2028 год – 673 тыс. руб., 2029 год – 653 тыс. руб., 2030 год – 653 тыс. руб.

Соответственно исключено значение показателя (индикатора) в 2026 году и изменены: 2027 год – 22,2 га, 2028 год – 22,2 га, 2029 год – 21,6 га, 2030 год – 21,6 га.

1.18. Мероприятие 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры» обеспечено финансированием в 2024-2026 годах ежегодно в объеме 336 тыс.руб. В 2027-2028 годах исключено финансирование за счет средств областного бюджета и за счет средств бюджета  городского округа Тольятти составит ежегодно 101 тыс. руб.

Значения показателя (индикатора) реализации мероприятия определены: 2024-2026 годы ежегодно в объеме 50 га,  2027 год – 16,5 га, 2028 год – 16,5 га (в соответствии с расчетами к Муниципальному заданию на 2024-2026 годы). Базовое значение показателя (индикатора) определено на уровне фактического исполнения 2023 года и изменено с 137,5 га на 40 га.

1.19. Мероприятие 3.5 «Содействие естественному возобновлению леса» не обеспечено финансированием в 2024-2026 годах.

Исключено значения показателя (индикатора) реализации мероприятия в 2026 году.

1.20. Мероприятие 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» обеспечено финансированием в объеме: 2024 год -  16 814 тыс.руб., 2025 год –                    16 826 тыс. руб., 2026 год – 16 838 тыс. руб., 2027 год – 17 512 тыс. руб., 2028 год – 18 212 тыс. руб., 2029 год – 18 940 тыс. руб., 2030 год – 19 698 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию не изменено.

1.21. Мероприятие 5.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» обеспечено финансированием в 2024-2026 годах ежегодно в объеме 973 тыс.руб. В период 2027-2030 годы планируемое финансирование не изменено

Откорректированы значения показателей (индикаторов) реализации мероприятия:

- «Количество вновь посаженных декоративных деревьев» ежегодно - «5 и более» шт.,

- «Площадь травяного покрова, охваченная покосом» - ежегодно 55 000 м2,

- введен новый показатель «Количество декоративных деревьев и кустарников, за которыми осуществляется уход» - ежегодно «100 и более» шт.

Значение показателя конечного результата «Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии» не изменено.

Плановое финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы за весь период реализации Программы уменьшилось на 108 325 тыс.руб. и изменено с  513 389  тыс. руб. на   405 064 тыс.руб.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о. руководителя департамента

городского хозяйства					      	                      Е.С. Толстенко

Тимофеева Е.А. 544 634 (5259)