Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 29.08.2022 № 1907-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы»

(далее – Программа)

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, в  целях приведения Программы в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71  «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 27.11.2024) в Программу вносятся изменения.

На 2024 год финансирование мероприятий Программы увеличено на              2 203 тыс.руб. и изменено с 15 909 тыс.руб. на 18 112 тыс.руб.

Из них.

По мероприятию 1.1 «Ремонт в муниципальных помещениях» (отв. исполнитель ДУМИ) увеличено финансирование на 2 203 тыс.руб. и изменено с 15 309 тыс.руб. на  17 512 тыс.руб.

По состоянию на 06.11.2024 по данному мероприятию:

- заключено 24 муниципальных контракта на общую сумму 14 606,9 тыс.руб. по ремонту 36 квартир общей площадью 1 345,7 кв.м.,

- средства экономии, сложившейся после заключения муниципальных контрактов – 92,1 тыс.руб.,

- свободный остаток средств – 610 тыс.руб.

С целью заключения в 2024 году еще 5 муниципальных контрактов на сумму 2 813 тыс.руб. (2 812 777,16 руб.) по ремонту 5 квартир общей площадью 213 кв.м. необходимо  (с учетом свободного остатка 610 тыс.руб.) дополнительное финансирование в объеме 2 203 тыс.руб.

Изменены значения показателей (индикаторов) реализации мероприятия:

- «Площадь отремонтированных помещений» - с 765,9 кв.м на 1 558,7 кв.м,

- «Количество отремонтированных помещений в многоквартирных домах,  пригодных для проживания» - с 20 ед. на 41 ед.

Значение показателя конечного результата «Удельный вес площади жилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади жилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам» не изменилось.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о. руководителя департамента	  			           М.В. Арзамасцев

городского хозяйства

Тимофеева Е.А. 54 46 34 (доб.5259)