ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ________ от ____________

О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти

от 24.03.2015 № 905-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа Тольятти

на 2015-2024 годы» (далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 20.12.23), постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу.

1. По мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» сокращаются ассигнования, высвободившиеся в результате уточнения видов работ, расчетов НМЦК, по причине не состоявшихся закупочных процедур в сумме 150 тыс. руб. Финансирование мероприятия изменено с 2 218 тыс. руб. на 2 068 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Количество подготовленных проектов» изменено с 12 ед. на 11 ед.

2. По мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти»:

- сокращается экономия от проведения муниципальных закупок конкурентными способами в сумме 753 тыс. руб.;

- нераспределённые ассигнования, в сумме 2 772 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 1.3. Программы.

Финансирование мероприятия изменено с 80 996 тыс. руб. на 77 471 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменилось.

3. В связи с необходимостью заключения муниципального контракта по устройству МАФ (скамейки, урны, перголы) в целях улучшения санитарно – эпидемиологического состояния города и по многочисленным обращениям жителей финансирование мероприятия 1.3. «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» увеличено на 4 296 тыс. руб. и изменено с 9 197 тыс. руб. на 13 493 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Количество объектов, на территории которых установлены МАФ» изменено с 4 ед. на 9 ед.

4. По мероприятию 1.4 «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, площадок для выгула собак, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» нераспределённые ассигнования, в сумме 879 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 1.3. Программы.

Финансирование мероприятия изменено с 39 038 тыс. руб. на 38 159 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменилось.

5. По мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон» сокращаются ассигнования, высвободившиеся в результате уточнения видов работ, расчетов НМЦК, по причине не состоявшихся закупочных процедур в сумме 13 680 тыс. руб. (из них: 13 407 – тыс. руб. за счет местного бюджета, 273 тыс. руб. – за счет внебюджетных средств).

Финансирование мероприятия изменено с 83 021 тыс. руб. на 69 341 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменилось.

6. По мероприятию 2.2. «Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон»» сокращается экономия от проведения муниципальных закупок конкурентными способами в сумме 138 тыс. руб.

Финансирование мероприятия изменено с 10 000 тыс. руб. на 9 862 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменилось.

7. По мероприятию 4.1.6. «Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта» сокращаются ассигнования, высвободившиеся в результате уточнения видов работ, расчетов НМЦК, по причине не состоявшихся закупочных процедур в сумме 10 тыс. руб.

Финансирование мероприятия изменено с 186 тыс. руб. на 176 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменилось.

В соответствии с фактически заключенными контрактами откорректирован адресный перечень мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов в 2023 году.

8. По мероприятию 5.3. «Благоустройство территорий детских садов» сокращается экономия от проведения муниципальных закупок конкурентными способами по МБУ детский сад № 34 «Золотая рыбка» в сумме 158 тыс. руб.

Финансирование мероприятия изменено с 4 646 тыс. руб. на 4 488 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменилось.

9. По мероприятию 7.2. «Ремонт и реконструкция наружного освещения» сокращается экономия от проведения муниципальных закупок конкурентными способами в сумме 100 тыс. руб.

Финансирование мероприятия изменено с 5 752 тыс. руб. на 5 652 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменилось.

10. По мероприятию 8.2 «Благоустройство знаковых и социально значимых мест» нераспределённые ассигнования, в сумме 645 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 1.2. Программы и в сумме 92 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 13.1. Программы.

Финансирование мероприятия изменено с 64 451 тыс. руб. на 63 714 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменилось.

11. По мероприятию 12.2. «Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти»:

- сокращается экономия от проведения муниципальных закупок конкурентными способами в сумме 70 тыс. руб.;

- нераспределённые ассигнования, в сумме 153 тыс. руб.

Финансирование мероприятия изменено с 7 183 тыс. руб. на 6 960 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменилось.

12. В связи с необходимостью заключения муниципального контракта по устройству контейнерных площадок (ул. Телеграфная – пр-д 3й Мирный, ул. Высоковольтная – ул. Коваленко) увеличено финансирование мероприятия 13.1. «Устройство и ремонт контейнерных площадок» на 92 тыс. руб. за счет местного бюджета.

Финансирование мероприятия изменено с 2 100 тыс. руб. на 2 192 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Количество территорий, на которых установлены и отремонтированы контейнерные площадки» изменилось с 19 ед. на 21 ед.

В связи с продлением сроков реализации государственной программы «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 - 2030 годы» с 2024 до 2030 года изменены сроки реализации в ссылках на данную государственную программу.

Финансирование Программы в 2023 году уменьшено на 15 212 тыс. руб. и изменено с 365 724 тыс. руб. на 350 512 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета уменьшено на 14 939 тыс. руб. и изменено с 345 341 на 330 402 тыс. руб., за счет внебюджетных средств уменьшено на 273 тыс. руб. и изменено с 2 383 тыс. руб. на 2 110 тыс. руб.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о. руководителя департамента

городского хозяйства				                       	Е.С. Толстенко