ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ________ от ____________

О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти

от 24.03.2015  № 905-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа Тольятти

на 2015-2024 годы» (далее – Программа)

В соответствии с решениями Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020            №  787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 17.02.2021 №  841 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 №  787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Бюджет на 2021-2023 годы), постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу.

Плановое финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы за весь период реализации уменьшено на 261 466 тыс.руб. и изменено с  2 826 998  тыс. руб. на   2 565 532 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета уменьшено на 271 233 тыс.руб. и изменено с                 1 989 030 тыс.руб. на 1 717 797 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета увеличено на 7 662 тыс.руб. и изменено с            554 736 тыс.руб. на 562 398 тыс.руб.,

- за счет средств федерального бюджета не изменено и составляет 282 879 тыс.руб.,

- за счет внебюджетных средств увеличено на 2 105 тыс.руб. и изменено с                        353 тыс.руб. на 2 458 тыс.руб.

На 2021 год.

Увеличено финансирование мероприятий Программы на 57 501 тыс.руб. и изменено с  13 033 тыс.руб. на 70 534 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличено на 47 734 тыс.руб. и изменено с                 13 033 тыс.руб. на 60 767 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета увеличено на 7 662 тыс.руб. и изменено с            0 тыс.руб. на 7 662 тыс.руб.,

- за счет внебюджетных средств увеличено на 2 105 тыс.руб. и изменено с                        0 тыс.руб. на 2 105 тыс.руб.

На 2022 год.

Увеличено финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета на 4 000 тыс.руб. и изменено с  13 033 тыс.руб. на 17 033 тыс.руб.

На 2023 год.

Уменьшено финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета на 995 773 тыс.руб. и изменено с 1 012 806 тыс.руб. на 17 033 тыс.руб.

На 2024 год.

Увеличено финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета на 672 806 тыс.руб. и изменено с 238 615 тыс.руб. на 911 421 тыс.руб.

В разбивке по мероприятиям:

1.1. Мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» обеспечено финансированием за счет средств местного бюджета ежегодно (2021-2023 годы) в объеме 1 500 тыс. руб.

Значение показателя «Количество подготовленных проектов» составил 5 ед.

1.2. Мероприятие 1.3 «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» обеспечено финансированием за счет средств местного бюджета только в 2021 году в объеме 2 350 тыс.руб.

Значение показателя «Количество объектов, на территории которых установлены МАФ» составил в 2021 году 5 ед.

1.3. Мероприятие 1.4 «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» обеспечено финансированием за счет средств местного бюджета только в 2021 году в объеме 6 550 тыс.руб.

Значение показателя «Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений)» составил в 2021 году 5 ед.

1.4. Мероприятие 1.5 «Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев» обеспечено финансированием за счет средств местного бюджета только в 2021 году в объеме 100 тыс.руб.

Значение показателя «Количество объектов, на территории которых выполнена валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев» составил в 2021 году 1 ед.

1.5. Мероприятие 1.7 «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон"» обеспечено финансированием только в 2021 году в объеме 42 105 тыс.руб. (средства местного бюджета 40 000 тыс.руб., внебюджетные средства – 2 105 тыс.руб.)

Значение показателей только в 2021 году:

- «Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий» составил 100 %,

- «Количество благоустроенных объектов» составил 46 ед.

1.6. Согласно Федерального закона от 23.06.1997 «117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», получение разрешения Ростехназдора на эксплуатацию ГТС является завершающей частью процедуры, при которой сведения о гидротехническом сооружении вносятся в Российский регистр гидротехнических сооружений и (или) обновляются в Регистре после утверждения федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, декларации безопасности гидротехнического сооружения.

На основании изложенного выше, изменено наименование мероприятия 4.1.5. «Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС».

Мероприятие обеспечено финансированием за счет средств местного бюджета в объеме: 2021 год – 4 тыс.руб., 2022 год – 854 тыс.руб., 2023 год – 4 тыс.руб.

Значение показателя «Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке декларации безопасности или проведению государственной экспертизы объектов гидротехнических сооружений» составило ежегодно в 2021-2023 годах – 100 %.

1.7. Мероприятию 4.1.6. «Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений» обеспечено финансированием за счет средств местного бюджета ежегодно в период 2021-2023 годов в объеме 196 тыс.руб.

Значение показателя «Количество застрахованных гидротехнических сооружений» составило ежегодно в 2021-2023 годах – 4 ед.

1.8. Финансирование мероприятия 4.1.7. «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» обеспечено финансированием за счет средств местного бюджета ежегодно в период 2021-2023 годов в объеме 1 179               тыс. руб.

Значение показателя «Протяженность очищенных телескопических и монолитных лотков» составило ежегодно в 2021-2023 годах – 726 м.

1.9. Финансирование мероприятия 4.1.8. «Ремонт объектов гидротехнических сооружений» обеспечено финансированием за счет средств местного бюджета в объеме: 2022 год – 3 150 тыс.руб., 2023 год – 4 000 тыс.руб.

Значение показателя «Доля выполненных работ от общего объема работ по ремонту объектов гидротехнических сооружений» составило ежегодно в 2022 и 2023 годах – 100 %.

1.10. В связи с тем, что Бюджетом на 2021-2023 годы мероприятие 5.1 «Подготовка проектной документации» не обеспечено финансированием, запланированные ранее работы в 2023 году  перенесены на 2024 год.

Финансирование мероприятия в 2024 году составило по ответственным исполнителям: ДО – 16 050 тыс.руб., ДК – 300 тыс.руб.

Значение показателя «Количество подготовленных проектов» изменено и составило: 2023 год – «-», 2024 год – 38 ед.

1.11. Мероприятие 5.2 «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль» обеспечено финансированием только в 2021 году в объеме 4 438 тыс.руб. (отв.исполнитель - МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО). Запланированные ранее работы в 2023 году  перенесены на 2024 год.

Финансирование мероприятия в 2024 году составило по ответственным исполнителям: МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) – 188 972 тыс.руб., ДК – 15 900 тыс.руб., УФКиС – 7 500 тыс.руб.

Значение показателя «Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей» изменено и составило: 2021 год – 15 ед., 2023 год - «-», 2024 год – 25 ед.

1.12. Мероприятие 5.3 «Благоустройство территорий детских садов» обеспечено финансированием только в 2021 году в объеме 1 400 тыс.руб. Запланированные ранее работы в 2023 году  перенесены на 2024 год.

Финансирование мероприятия в 2024 году составило 71 278 тыс.руб.

Значение показателя «Количество благоустроенных территорий детских садов» изменено и составило: 2021 год – 10 ед., 2023 год - «-», 2024 год – 16 ед.

1.13. Бюджетом на 2021-2023 годы не обеспечено финансирование мероприятий:

- по задаче 6 «Организация парковочного пространства»,

- по задаче 7 «Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий»,

- по задаче 8 «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест»,

- по задаче 9 «Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти».

Запланированные ранее работы в 2023 году  перенесены на 2024 год. Соответственно изменены значения показателей (индикаторов) реализации соответствующих мероприятий по задачам 6, 7, 8, 9.

1.14. Мероприятие 12.1. «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» обеспечено финансированием:

а) в 2021 году – в объеме 10 712 тыс. руб. (средства местного бюджета – 3 050 тыс.руб., средства областного бюджета – 7 662 тыс.руб.), в том числе:

- по ответственному исполнителю ДГХ: 3 430 тыс.руб. (средства местного бюджета – 858 тыс.руб., средства областного бюджета – 2 572 тыс.руб.);

- по ответственному исполнителю ДО: 7 282 тыс.руб. (средства местного бюджета – 2 192 тыс.руб., средства областного бюджета – 5 090 тыс.руб.).

б) в 2022 и 2023 годах ежегодно финансирование за счет средств местного бюджета составило 10 154 тыс.руб. (отв.исполнитель ДГХ).

Значение показателя (индикатора) «Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» в 2021 году - 2 ед. В 2022 и 2023 годах значения не могут быть определены.

С целью реализации на территории городского округа Тольятти в 2021 году в рамках Губернаторского  проекта «Содействие» общественных проектов, направленных на благоустройство дворовой территории МКД и территории общего пользования, в результате конкурсного отбора по определению победителей общественных проектов государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области» на 2017-2025 годы,  городскому округу Тольятти в 2021 году предоставляются субсидии из областного бюджета в сумме 7 662 тыс.руб., в том числе:

- по департаменту городского хозяйства 2 572 тыс.руб. на восстановление детской и спортивной площадок  по ул. Ст. Разина, 48.

Доля участия средств местного бюджета (15 %) – 515 тыс.руб., доля участия физических лиц (10 %) – 343 тыс. руб.;

-  по департаменту образования 5 090 тыс.руб. на устройство комплексной спортивной площадки на территории МБОУ «Гимназия № 9».

Доля участия средств местного бюджета  (15% ) - 1 092 тыс. руб.,  доля участия физических лиц (1,38%) -  101 тыс. руб.), доля участия юридических лиц (13,72%) -  999 тыс. руб.

Руководитель департамента

городского хозяйства				                                  	В.А. Ерин

Тимофеева Е.А. 53 46 34 (доб. 5259)