ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ________ от ____________

О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти

от 24.03.2015 № 905-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа Тольятти

на 2015-2024 годы» (далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 06.04.2022 № 1232 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу:

В результате замещения средствами областного бюджета расходов на содержание улично-дорожной сети по мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» увеличено финансирование на 62 000 тыс. руб. (изменено с 3 722 тыс. руб. на 65 722 тыс. руб.) на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий, за счет средств перемещаемых от департамента дорожного хозяйства и транспорта.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия 1.2. «Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия» изменен с 3 ед. на 26 ед.

2. по мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон"» увеличено финансирование на 5 102 тыс. руб. (изменено с 33 265 тыс. руб. на 38 367 тыс. руб.) на выполнение работ по устройству детской площадки по адресу ул. Ворошилова, 12.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество благоустроенных объектов» изменен с 34 ед. на 35 ед.

3. В связи  с приоритетностью  выполнения работ по благоустройству территории МБУ «Школа № 66», на основании писем директора вышеуказанного образовательного учреждения, а также депутата Думы городского округа Тольятти Подоляко В.И. заменены работы по ремонту асфальта на работы по ремонту ограждения территории школы.

Средства перераспределены с МАОУ детский сад № 200 "Волшебный башмачок".

По мероприятию 5.2. «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль» финансирование изменено с 2 455 тыс. руб. на 3 055 тыс. руб.

По мероприятию 5.3. «Благоустройство территорий детских садов» финансирование изменено с 2 461 тыс. руб. на 1 861 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации данного мероприятия не изменен.

Финансирование Программы в 2022 году изменено с 95 404 тыс. руб. на 162 506 тыс. руб., в том числе: с 65 017 тыс. руб. на 132 017 тыс. руб. за счет местного бюджета, с 665 тыс. руб. на 767 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Руководитель департамента

городского хозяйства				                       	М. Г. Кузахметов