ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ________ от ____________

О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти

от 24.03.2015 № 905-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа Тольятти

на 2015-2024 годы» (далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакциях от 08.06.2022 №1304, от 06.07.2022 № 1333), п. 5.2.1. постановления мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу:

1. В пределах предусмотренного финансирования, в связи с производственной необходимостью, в рамках реализации мероприятия 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» Программы запланировано выполнение проектных работ по ремонту уличного наружного освещения объектов: спортивная площадка по бульвару Буденного, 4 в 7 квартале и Южное шоссе, 67. Общая стоимость работ – 309 тыс. руб.

Показатель реализации мероприятия «Количество подготовленных проектов» изменен с 5 ед. на 7 ед.

2. В 2021 году проект администрации г.о. Тольятти «Развитие экстремальных видов спорта на территории г.о. Тольятти - Устройство скейт-парка» выиграл грант ПАО «Татнефть» по программе «Озеленение территорий, создание общественных пространств».

Предварительная стоимость проекта составляет 10 355 тыс. руб., софинансирование ПАО «Татнефть» по условиям гранта составляет 7 880 тыс. руб.

С целью устройства основания скейт-площадки на территории Центрального района увеличено на 2 624 тыс. руб. финансирование мероприятия 1.2 «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>» Программы и изменено с 65 722 тыс. руб. на 68 346 тыс. руб.

Показатель реализации мероприятия «Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия» изменен с 26 ед. на 27 ед.

3. В целях получения разрешения на дальнейшую эксплуатацию гидротехнического сооружения «Дамба на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти» на 794 тыс. руб. увеличено финансирование мероприятия 4.1.5. «Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС» Программы, в т.ч. на:

- разработку декларации безопасности – 790 тыс. руб.;

- оплату государственной пошлины - 4 тыс. руб.

Финансирование мероприятия изменено с 854 тыс. руб. на 1 648 тыс. руб.

Показатель реализации мероприятия не изменен.

4. В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 23.05.2022 № 356 из областного бюджета дополнительно распределены в 2022 году субсидии на реализацию двух общественных проектов, общей стоимостью 6 920 тыс. руб.:

- «Территория детства» - восстановление детской площадки по ленинскому проспекту, д.14;

- Счастливое детство» - восстановление детской игровой площадки по бульвару Космонавтов, д. 3б.

В связи с тем, что в местном бюджете имеется свободный остаток средств на данные цели в сумме 1 310 тыс. руб., финансирование мероприятия 12.1. «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» увеличено на 5 610 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 5 188 тыс. руб., местный бюджет – 422 тыс. руб.

Финансирование мероприятия изменено с 32 620 тыс. руб. на 38 230 тыс. руб.

Показатель реализации мероприятия «Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» изменен с 6 ед. на 8 ед.

5. С целью оплаты принятых в 2021 году обязательств для оплаты задолженности по устройству комплексной спортивной площадки на территории МБОУ «Гимназия № 9» - «Спорт - наша формула успеха» департаменту образования предусмотрено финансирование в размере 3 517 тыс. руб. по мероприятию 12.1. «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти.

Финансирование мероприятия с учетом оплаты ранее принятых обязательств составит 41 747 тыс. руб.

6. С целью реализации инициативных проектов увеличено финансирование мероприятия 12.2. «Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» на 3 899 тыс. руб., в том числе:

- инициативный проект «Садово-парковая композиция Пальмиро Тольятти» на 1 070 тыс. руб. для устройства основания под данную садово-парковую композицию;

- инициативный проект «УЮТНЫЙ ДВОР домов 85, 87, 89 по ул. Спортивная» на 2 829 тыс. руб.  для озеленения территории и установки МАФ.

Финансирование мероприятия изменено с 0 тыс. руб. на 3 899 тыс. руб.

Показатель реализации мероприятия «Количество реализованных инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» изменен с «–» на 2 ед.

7. В связи с увеличением доли софинансирования субсидии из областного бюджета на устройство контейнерных площадок с 25% до 50% увеличено финансирование мероприятия 13.1. «Устройство и ремонт контейнерных площадок» Программы за счет местного бюджета на 4 027 тыс. руб.

Финансирование мероприятия изменено с 8 055 тыс. руб. на 12 082 тыс. руб.

Показатель реализации мероприятия «Количество территорий, на которых установлены и отремонтированы контейнерные площадки» изменен с 11 ед. на 19 ед.

Финансирование Программы в 2022 году без учета оплаты ранее принятых обязательств увеличено на 16 954 тыс. руб. и изменено с 162 506 тыс. руб. на 179 460 тыс. руб., в том числе: с 132 017 тыс. руб. на 143 783 тыс. руб. за счет местного бюджета, с 29 722 тыс. руб. на 34 910 тыс. руб. за счет областного бюджета.

Финансирование Программы в 2022 году с учетом оплаты ранее принятых обязательств увеличено на 20 471 тыс. руб. и изменено с 162 506 тыс. руб. на 182 977 тыс. руб., в том числе: с 132 017 тыс. руб. на 147 300 тыс. руб. за счет местного бюджета, с 29 722 тыс. руб. на 34 910 тыс. руб. за счет областного бюджета.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Руководитель департамента

городского хозяйства				                       	М. Г. Кузахметов