ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ________ от ____________

О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти

от 24.03.2015 № 905-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа Тольятти

на 2015-2024 годы» (далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  с п. 5.2.2., 5.2.3. постановления мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу:

1. С целью корректировки ссылок на нормативные акты признанными утратившими силу в Паспорт и раздел I Программы внесены соответствующие изменения.

2. В рамках подготовки к реализации программы «5 Шагов для городов»  был отобран проект по созданию площадки для выгула собак по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, территория северо-западнее здания 51 по ул. 40 лет Победы.

В соответствии с расчетом НМЦК стоимость  работ по подготовке проектной документации составляет 222 тыс. руб.

Протоколом  заседания рабочей группы по бюджету от 26.09.2022 № 108-прт/1согласовано осуществление закупки работ по подготовке проектной документации на указанную сумму в рамках утвержденного финансирования по мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» Программы.

В рамках реализации мероприятия 1.1. также планируется выполнение проектных работ на ремонт линии архитектурного освещения стелы «Ладья», расположенной на кольцевой развязке ул. Борковская – Южное шоссе.

Показатель реализации мероприятия «Количество подготовленных проектов» изменен с 7 ед. на 9 ед. Финансирование мероприятия не изменено.

3. В связи с принятием решения о переносе срока реализации проекта «Развитие экстремальных видов спорта на территории г.о. Тольятти – Устройство скейт-парка» на территории Центрального парка на 2023 год высвободившиеся средства в объеме 1 693 тыс. руб. перераспределены на выполнение благоустройства территории вокруг садово-парковой композиции Пальмиро Тольятти и сквера Центральной площади (скульптурная композиция Николай Чудотворец).

В рамках реализации мероприятия 8.2. «Благоустройство знаковых и социально значимых мест» Программы (далее – мероприятие 8.2.) планируется заменить твердые покрытия, выполнить устройство рулонного газона и систем видеонаблюдения, обеспечить освещение.

Финансирование мероприятия 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>» уменьшено на 1 693 тыс. руб. и изменено с 68 777 тыс. руб. на 67 084 тыс. руб.

Показатель реализации мероприятия «Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия» изменен с 28 ед. на 27 ед.

Финансирование мероприятия 8.2. изменено с 0 тыс. руб. на 1 693 тыс.

Показатель реализации мероприятия «Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично» изменен с «–» на 2 ед.

Изменены показатели конечного результата Программы:

- «Доля знаковых и социально значимых мест, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества знаковых и социально значимых мест, определенных Программой» с 11% на 21%.

С целью подсчета показателя в Приложении № 10 к Программе введена таблица № 13 «Адресный перечень знаковых и социально значимых мест, на которых запланировано комплексное благоустройство». Ранее данный перечень был предусмотрен в таблице № 6 (2024 год) Приложения № 10 к Программе;

- «Количество вновь установленных социально значимых мест, в том числе частично» с «–» на 2 ед.

4. В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2022 № 1354  «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в целях обеспечения сбалансированности бюджета,  средства экономии в размере 50% направляются на сокращение дефицита бюджета:

- по мероприятию 4.1.5. «Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС» в части уменьшения средств городского бюджета в сумме 41 тыс. руб. Финансирование мероприятия изменено с 1 648 тыс. руб. на 1 607 тыс. руб.;

- по мероприятию 5.2 «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль» в части уменьшения средств городского бюджета в сумме 232 тыс. руб. Финансирование мероприятия изменено с 3 055 тыс. руб. на 2 823 тыс. руб.;

- по мероприятию 12.2. «Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» в части уменьшения средств городского бюджета в сумме 424 тыс. руб. Финансирование мероприятия изменено с 3 899 тыс. руб. на 3 475 тыс. руб.;

Показатели реализации мероприятий не изменены.

Финансирование Программы с учетом оплаты ранее принятых обязательств в 2022 году уменьшено на 697 тыс. руб. и изменено с 182 977 тыс. руб. на 182 280 тыс. руб.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о. руководителя департамента

городского хозяйства				                       	Ю.Г. Павлова