ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы" (далее – Программа)

1. В соответствии с распределением субсидий местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды, утвержденным Законом Самарской области от 21.09.2022 № 83-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», городскому округу Тольятти предусмотрены средства на благоустройство общественных и дворовых территорий в 2023 году в сумме 150 135 тыс. руб.

Предельная доля участия средств областного бюджета установлена в размере 95 %.

Софинансирование из бюджета городского округа Тольятти (5%) составляет 7 903 тыс. руб.

Кроме того, 210 тыс. руб. перемещаются с мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти» на 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» Программы.

Финансирование изменено:

- мероприятия 1.1. с 2 485 тыс. руб. (только за счет местного бюджета) на 55 890 тыс. руб. (в том числе 2 795 тыс. руб. – за счет местного бюджета, 53 095 тыс. руб. – за счет вышестоящих бюджетов);

- мероприятия 1.2. с 5 318 тыс. руб. (только за счет местного бюджета) на 102 148 тыс. руб. (в том числе 5 108 тыс. руб. – за счет местного бюджета, 97 040 тыс. руб. – за счет вышестоящих бюджетов);

Всего в 2023 году планируется благоустроить две общественные территории, выбранные жителями городского округа по итогам голосования на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda: Парк Победы и парк Центрального района, а также 19 дворовых территорий.

Изменены показатели (индикаторы) реализации мероприятий на 2023 год:

- «Доля дворовых территорий, обеспеченных освещением, от запланированных» – 100 %;

- «Площадь благоустроенных дворовых территорий» – 1 857 827 м2;

- «Площадь благоустроенных общественных территорий» – 1 608 409 м2;

- «Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий» – 24,35%;

- «Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа Тольятти» – 2,35%;

- «Доля трудового участия заинтересованных граждан при выполнении видов работ по благоустройству дворовой территории от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу» – 1%.

2. В соответствии с протоколом заседания Общественной комиссии для рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» от 10.11.2022 № 46-прт/2.1 откорректирована таблица № 3 Приложения № 4 к Программе.

Дворовая территория, нуждающаяся в благоустройстве «ул. Л. Чайкиной, 23, 45, 47, 49» разделена на две дворовых территории «ул. Л. Чайкиной, 23, 45, 47» и «ул. Л. Чайкиной, 49».

Дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве, «ул. Зеленая, 9» и «ул. Гидротехническая, 38, 40» объединены в одну дворовую территорию.

3.  В соответствии с протоколом заседания Общественной комиссии для рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» от 29.11.2022 № 51-прт/2.1 откорректирован перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году с учетом фактически заключенных договоров, в части уточнения видов работ.

Планируемые значения показателя конечного результата «Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий» в 2022 году изменен с 19 ед. на 156 ед.

Изменены показатели (индикаторы) реализации мероприятий на 2022 год:

- «Площадь отремонтированных дворовых проездов» с 20 175 м2 на 4 450,28 м2;

- «Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны» с 20 ед. на 12 ед.;

- «Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и спортивные площадки» с 9 ед. на 7 ед.;

- «Площадь благоустроенных дворовых территорий» с 1 686 454 м2 на 1 688 239 м2;

- «Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения» 20,3% на 20,4%;

- «Площадь благоустроенных общественных территорий» с 146 798 м2 на 1 281 183 м2;

- «Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий» с 19,00% на 19,40%;

- «Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа Тольятти» с 1,82 м2 на 1,87 м2;

- «Доля трудового участия заинтересованных граждан при выполнении видов работ по благоустройству дворовой территории от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу» с 1% на 1,18%.

Финансирование Программы в 2023 году изменено с 7 803 тыс. руб. на 158 038 тыс. руб.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Руководитель департамента

городского хозяйства	                      	                                М.Г. Кузахметов