ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ________ от ____________

О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти

от 24.03.2015 № 905-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа Тольятти

на 2015-2024 годы» (далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 08.02.23 №1470), с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» уточняется финансовое обеспечение мероприятий Программы на 2023 и 2024 года.

В 2023 году финансирование увеличено на 81 283 тыс. руб. и изменено 16 026 тыс. руб. на 97 309 тыс. руб., в 2024 году увеличено финансирование на 12 090 тыс. руб. и изменено с 16 026 тыс. руб. на 28 116 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

- по мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» в 2023 году увеличено финансирование на 2 158 тыс. руб. и изменено с 1 533 тыс. руб. на 3 691 тыс. руб., в 2024 году увеличено на 35 тыс. руб. и изменено с 1 533 тыс. руб. на 1 568 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество подготовленных проектов» изменен в 2023 году с 5 ед. на 6 ед.;

- по мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>.» в 2023 году увеличено финансирование на 2 000 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 2 000 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия» изменен в 2023 году с «–» на 1 ед.;

- по мероприятию 1.3. «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>.» в 2023 году увеличено финансирование на 2 000 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 2 000 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество объектов, на территории которых установлены МАФ» изменен в 2023 году с «–» на 1 ед.;

- по мероприятию 1.4. «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>.» в 2023 году увеличено финансирование на 24 779 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 24 779 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений)» изменен в 2023 году с «–» на 4 ед.;

- по мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>» в 2023 году увеличено финансирование на 40 816 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 40 816 тыс. руб., из них 40 000 тыс. руб. – за счет местного бюджета, 816 тыс. руб. – за счет внебюджетных средств.

В соответствии с протоколом совещания у первого заместителя главы городского округа Тольятти Дроботова А.А. от 10.02.2023 № 14-прт/2 финансирование из внебюджетных источников по мероприятию определяется в процентном отношении к стоимости услуг и (или) работ и устанавливается в 2023 не менее 2%.

Показатели (индикаторы) реализации мероприятия «Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий» и «Количество благоустроенных объектов» изменены в 2023 году с «–» на 100% и 6 ед. соответственно;

Приложение №3 к Программе дополнено адресным перечнем внутриквартальных территорий, на которых запланировано комплексное благоустройство, с необходимым финансированием, в 2023 году.

- по мероприятию 4.1.1. «Предпроектные работы и изыскания» в 2024 году увеличено финансирование на 2 561 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 2 561 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Доля выполненных предпроектных работ и изысканий от общего объема предпроектных работ и изысканий» изменен в 2024 году с «–» на 100%;

- по мероприятию 4.1.3. «Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища» в 2023 году уменьшено финансирование на 1 174 тыс. руб. и изменено с 1 174 тыс. руб. на 0 тыс. руб., в 2024 году увеличено финансирование на 45 тыс. руб. и изменено с 1 174 тыс. руб. на 1 219 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество шкафов управления и регулирования электроснабжения сценических площадок» изменен в 2023 году с 1 ед. на «–»;

- по мероприятию 4.1.4. «Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений» в 2023 году увеличено финансирование на 4 670 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 4 670 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Доля выполненных работ от общего объема работ по преддекларационному обследованию объектов гидротехнических сооружений» изменен в 2023 году с «–» на 100%;

- по мероприятию 4.1.5. «Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС» в 2023 и 2024 годах уменьшено финансирование на 4 тыс. руб. и изменено с 4 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке декларации безопасности или проведению государственной экспертизы объектов гидротехнических сооружений» изменен с 100% на «–»;

- по мероприятию 4.1.6. «Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений» в 2023 и 2024 годах уменьшено финансирование на 10 тыс. руб. и изменено с 196 тыс. руб. на 186 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество застрахованных гидротехнических сооружений» не изменен;

- по мероприятию 4.1.7. «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» в 2023 и 2024 годах увеличено финансирование на 194 тыс. руб. и изменено с 2 000 тыс. руб. на 2 194 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Протяженность очищенных телескопических и монолитных лотков» изменен с 9 000 м на 5 000 м;

- по мероприятию 4.1.8. «Ремонт объектов гидротехнических сооружений» в 2023 и 2024 годах финансирование не предусмотрено. Финансирование изменено с 465 тыс. руб. на «–».

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Доля выполненных работ от общего объема работ по ремонту объектов гидротехнических сооружений» изменен с 100% на «–».

Откорректированы таблицы №8, 9 Приложения №6 к Программе.

- по мероприятию 5.2. «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль» в 2023 году увеличено финансирование на 3 177 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 3 177 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей» изменен с «–» на 12 ед.

- по мероприятию 5.3. «Благоустройство территорий детских садов» в 2023 году увеличено финансирование на 1 823 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 1 823 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество благоустроенных территорий детских садов» изменен с «–» на 11 ед.

Приложение №7 к Программе адресным перечнем территорий образовательных учреждений, элементы внешнего благоустройства которых нуждаются в приведении в нормативное состояние, с необходимым финансированием, в 2023 году.

- по мероприятию 7.2. «Ремонт и реконструкция наружного освещения» в 2023 году увеличено финансирование на 5 812 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 5 812 тыс. руб., в 2024 году на 10 234 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 10 234 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество отремонтированных и реконструированных объектов наружного освещения, в том числе частично» изменен с «–» на 2 ед. в 2023 году и на 1 ед. в 2024 году.

Программа дополнена адресным перечнем внутриквартальных территорий, на которых запланировано приведение в нормативное состояние наружного освещения, с необходимым финансированием, в 2023 году (приложение №18).

- по мероприятию 12.1. «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти (государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы»)» уменьшено финансирование в 2023 году на 3 993 тыс. руб. и изменено с 10 154 тыс. руб. на 6 161 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» не изменен.

Программа дополнена адресным перечнем адресным перечнем реализуемых общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти с необходимым финансированием, в 2023 году.

Откорректированы показатели конечного результата Программы.

При подсчете показателя «Доля образовательных учреждений, на территории которых выполнен спил аварийно опасных деревьев, от общего количества образовательных учреждений <*>» в 2023 году исключались образовательные учреждения, на территории которых выполнен спил аварийно опасных деревьев в предыдущих годах.

При подсчете показателя «Доля внутриквартальных территорий, на которых проведены работы по приведению в нормативное состояние наружного освещения, от общего количества внутриквартальных территорий, на которых требуется осуществить мероприятия по приведению в нормативное состояние наружного освещения <*>» в 2023 году общее количество внутриквартальных территорий, на которых требуется осуществить мероприятия по приведению в нормативное состояние наружного освещения, принято 174 ед.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Руководитель департамента

городского хозяйства				                       	М.Г. Кузахметов