ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ________ от ____________

О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти

от 24.03.2015 № 905-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа Тольятти

на 2015-2024 годы» (далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418  «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 22.02.2023 и 15.03.2023), постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» уточняется финансовое обеспечение мероприятий Программы на 2023 год.

В целях выполнения работ по обеспечению комплексного благоустройства внутриквартальных территорий, уточняются ассигнования в сумме 122 500 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий, в том числе:

- 70 000 тыс. руб. – на мероприятие 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти.», финансирование изменено с 2 000 тыс. руб. на 72 000 тыс. руб.

Показатель реализации мероприятия «Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия» изменен с 1 ед. на 10 ед.;

- 52 500 тыс. руб. – на мероприятие 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон"», за счет внебюджетных источников финансирование увеличено на 1 072 тыс. руб. Финансирование мероприятия за счет всех источников изменено с 40 816 тыс. руб. на 94 388 тыс. руб.

Показатель реализации мероприятия «Количество благоустроенных объектов» изменен с 6 ед. на 8 ед.

В связи с необходимостью ремонта ограждения детской площадки на набережной Комсомольского района откорректирован показатель «Количество объектов, на территории которых установлены МАФ» по мероприятию 1.3. «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» с 1 ед. на 2 ед. Финансирование мероприятия не изменилось.

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 17.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» с 30.03.2023 года произошло изменение стандартных страховых сумм по договору обязательного страхования и предельных размеров страховой выплаты потерпевшему. Таким образом изменились страховые суммы по объектам ГТС городского округа Тольятти, в том числе:

- обязательное страхование объекта ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти» - 65,25 тыс. руб.;

- обязательное страхование объекта ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти» - 26,1 тыс. руб.;

- обязательное страхование объекта ГТС «Пирс Автозаводского района г. Тольятти» - 26,1 тыс. руб.;

- обязательное и добровольное страхование объекта «Гидротехнические сооружения дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти» (Дамба на полуострове Копылово г. Тольятти) – 68,55 тыс. руб., из них: обязательное страхование – 26,1 тыс. руб., добровольное страхование – 42,45 тыс. руб.

Общая сумма по страхованию гражданской ответственности владельца опасных объектов гидротехнических сооружений не изменилась. Откорректирована таблица №8 Приложения №6 к Программе.

На основании предписаний Роспотребнадзора, для выполнения работ по благоустройству территорий образовательных учреждений, с целью восстановления асфальтового покрытия, учитывая, что учреждения введены в эксплуатацию в 1965 – 1990 годах и эксплуатируются на протяжении 58 – 33 лет без капитального ремонта твердого покрытия, увеличено финансирование мероприятий Программы:

- по мероприятию 5.2 «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль » увеличено финансирование на 21 558 тыс. руб. и изменено с 3 177 тыс. руб. на 24 735 тыс. руб. Показатель «Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей» изменен с 12 ед. на 20 ед.;

- по мероприятию 5.3 «Благоустройство территорий детских садов» увеличено финансирование на 3 000 тыс. руб. и изменено с 1 823 тыс. руб. на 4 823 тыс. руб. Показатель «Количество благоустроенных территорий детских садов» изменен с 11 ед. на 13 ед.

В связи с приемом в муниципальную собственность городского округа Тольятти от АО «АВТОВАЗТРАНС» объекта недвижимого имущества – скульптурной стелы «Ладья», расположенной на кольцевой развязке ул. Борковская-Южное шоссе (постановление администрации от 27.02.2023 № 680-п/1), в целях выполнения работ по устройству художественной подсветки  объекта,  по мероприятию 8.2. «Благоустройство знаковых и социально значимых мест» предусматриваются ассигнования в сумме 3 748 тыс. руб.

Показатель «Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично» изменен с «–» на 1 ед.

Изменены показатели конечного результата:

- «Доля знаковых и социально значимых мест, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества знаковых и социально значимых мест, определенных Программой» с 21% на 25%;

- «Количество вновь установленных социально значимых мест, в том числе частично» с «-» на 1 ед.

Финансирование Программы в 2023 году увеличено на 151 878 тыс. руб. и изменено с 97 309 тыс. руб. на 249 187 тыс. руб.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Руководитель департамента

городского хозяйства				                       	М.Г. Кузахметов