ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ________ от ____________

О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти

от 24.03.2015 № 905-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа Тольятти

на 2015-2024 годы» (далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418  «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 18.10.2023), постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» уточняется финансовое обеспечение мероприятий Программы на 2023 год.

1. По мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» уменьшено финансирование на 763 тыс. руб. и изменено с 2 981 тыс. руб. на 2 218 тыс. руб. Средства перераспределены на мероприятие 1.4. Программы с целью выполнения работ по устройству площадки для выгула собак по адресу: Самарская область, г. Тольятти, восточнее здания 15 по ул. Зеленая.

В связи приведением адресного перечня внутриквартальных территорий, на которых запланировано комплексное благоустройство в соответствие с фактически заключенными контрактами показатель реализации мероприятия «Количество подготовленных проектов» изменен с 7 на 12 ед.

2. По мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» увеличено финансирование на 3 066 тыс. руб. и изменено с 77 930 тыс. руб. на 80 996 тыс. руб., а именно:

- средства в объеме 1 100 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 1.4. Программы с целью выполнения работ по устройству площадки для выгула собак по адресу: Самарская область, г. Тольятти, восточнее здания 15 по ул. Зеленая;

- средства в объеме 167 тыс. руб. (50% экономии от размещения муниципальных закупок) сокращены в целях уменьшения муниципального долга;

- средства в объеме 167 тыс. руб. (50% экономии от размещения муниципальных закупок, остающейся в распоряжении заказчика) перераспределены на мероприятие 7.2. Программы с целью выполнения работ по ремонту внутриквартального освещения тротуара от ул. Баныкина, 30 до ул. Ленинградской;

- в целях ремонта тротуаров на территории, расположенной северо–восточнее здания ул. Мира, 88 на реализацию мероприятия перераспределены средства в размере 4 500 тыс. руб. с мероприятия 1.4. Программы.

Показатель реализации мероприятия «Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия» изменен с 15 на 16 ед.

3. По мероприятию 1.3. «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на 2 403 тыс. руб. и изменено с 11 600 тыс. руб. на 9 197 тыс. руб., а именно:

- в целях устройства 126 п.м забора на объекте: Стела-панно «Радость труда» на реализацию мероприятия предусмотрено дополнительное финансирование в размере 444 тыс. руб.;

- в целях установки МАФ на территории, расположенной северо–восточнее здания ул. Мира, 88 на реализацию мероприятия перераспределены средства в размере 700 тыс. руб. с мероприятия 1.4. Программы;

- в связи с необходимостью размещения муниципального заказа, учитывая, что мероприятия имеют единую целевую статью расходов средства в размере 3 547 перераспределены на мероприятие 1.4. Программы.

Показатель реализации мероприятия 1.3. «Количество объектов, на территории которых установлены МАФ» изменен с 2 ед. на 4 ед.

4. По мероприятию 1.4. «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, площадок для выгула собак, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на 76 тыс. руб. и изменено с 39 114 тыс. руб. на 39 038 тыс. руб., а именно:

- в целях выполнения работ по устройству площадки для выгула собак, в связи с уточнением видов, объемов работ, удорожанием материалов и связанной с этим корректировкой сметной стоимости работ, на реализацию мероприятия предусмотрено дополнительное финансирование в размере 292 тыс. руб.;

- с учетом перераспределения средств между мероприятиями Программы финансирование мероприятия 1.4.уменьшено на 367 тыс. руб.;

- средства в объеме 1 тыс. руб. (50% экономии от размещения муниципальных закупок) сокращены в целях уменьшения муниципального долга.

Показатель реализации мероприятия не изменен.

5. По мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий» в целях выполнения работ по ремонту твердых покрытий МКД по ул. Юбилейная, 85 предусмотрено дополнительное финансирование в размере 4 937 тыс. руб. (4 838 тыс. руб. за счет местного бюджета, 99 тыс. руб. за счет внебюджетных средств)

Финансирование мероприятия изменено с 77 347 тыс. руб. на 82 284 тыс. руб.

Показатель реализации мероприятия «Количество благоустроенных объектов» изменен с 10 ед. на 11 ед.

6. В целях выполнения работ по созданию карманного парка на территории западнее дома 46 по ул. Лесная на реализацию мероприятия 2.2. предусмотрено финансирование в размере 10 000 тыс. руб.

Показатель реализации мероприятия «Количество благоустроенных объектов (мест отдыха на внутриквартальных территориях), в том числе частично» изменен с «–» на 1 ед.

7. По мероприятию 4.1.4. «Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений» уменьшено финансирование на 1 468 тыс. руб. (50% экономии от размещения муниципальных закупок) и изменено с 2 882 тыс. руб. на 1 414 тыс. руб.

Показатель реализации мероприятия не изменен.

8. По мероприятию 5.2. «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль» уменьшено финансирование на 4 150 тыс. руб. (50% экономии от размещения муниципальных закупок) и изменено с 24 735 тыс. руб. на 20 585 тыс. руб.

В связи с технической ошибкой показатель реализации мероприятия «Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей» изменен с 20 ед. на 21 ед.

9. По мероприятию 5.3. «Благоустройство территорий детских садов» уменьшено финансирование на 177 тыс. руб. (50% экономии от размещения муниципальных закупок) и изменено с 4 823 тыс. руб. на 4 646 тыс. руб.

Показатель реализации мероприятия не изменен.

10. По мероприятию 7.2. «Ремонт и реконструкция наружного освещения» уменьшено финансирование на 60 тыс. руб. и изменено с 5 812 тыс. руб. на 5 752 тыс. руб., а именно:

- средства в объеме 355 тыс. руб. (50% экономии от размещения муниципальных закупок) сокращены в целях уменьшения муниципального долга;

- с целью выполнения работ по ремонту внутриквартального освещения тротуара от ул. Баныкина, 30 до ул. Ленинградской предусмотрено дополнительное финансирование мероприятия в размере 128 тыс. руб., также средства в размере 167 тыс. руб. перераспределены с мероприятия 1.2. Программы.

Показатель реализации мероприятия «Количество отремонтированных и реконструированных объектов наружного освещения, в том числе частично» изменен с 2 ед. на 3 ед.

11. По мероприятию 8.2. «Благоустройство знаковых и социально значимых мест» уменьшено финансирование на 1 584 тыс. руб. и изменено с 66 035 тыс. руб. на 64 451 тыс. руб., а именно:

- в целях выполнения работ по созданию карманного парка средства в размере 4 200 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 2.2. Программы;

- средства в объеме 957 тыс. руб. (50% экономии от размещения муниципальных закупок) сокращены в целях уменьшения муниципального долга;

- с целью выполнения дополнительных работ, по благоустройству территории прилегающей к монументально-мозаичной стеле-панно «Радость труда», увеличено финансирование мероприятия на 3  573 тыс. руб.

Показатель реализации мероприятия не изменен.

Финансирование Программы в 2023 году увеличено на 7 322 тыс. руб. и изменено с 357 665 тыс. руб. на 364 987 тыс. руб.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о. руководителя департамента

городского хозяйства				                       	Е.С. Толстенко