ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ________ от ____________

О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти

от 24.03.2015 № 905-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа Тольятти

на 2015-2024 годы» (далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 21.02.24), постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу в части ее реализации в 2024 году.

1. В целях приведения Программы в соответствие с государственными программами Самарской области откорректированы Паспорт Программы, разделы I, II и  V Программы.

2. По мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» увеличено финансирование на 7 203 тыс. руб. и изменено с 1 568 тыс. руб. на 8 771 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Количество подготовленных проектов» изменено с 5 ед. на 11 ед. Планируется выполнить 4 дизайн – проекта на благоустройство общественных территорий (Парк Победы, Парк Центрального района, Центральная площадь, Набережная Комсомольского района), проекты на благоустройство территорий: Итальянский сквер, скверы 4 и 12 кварталов, сквера «Поле чудес» напротив ул. Голосова, 95, проект на ремонт внутриквартального освещения Ленинского пр-та (от пр-та Степана Разина до ул. Юбилейной) и б-р Орджоникидзе (от пр-та Ленинского до ул. Свердлова), предпроектные работы и изыскания на скважин артезианских вод (б-р Приморский – ул. Юбилейная, ул. Коммунистическая – ул. Есенина).

3. По мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» увеличено финансирование на 7 884 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 7 884 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия» изменено с «–» на 2 ед. Планируется выполнить работы по восстановлению твердых покрытий на территории Парка Победы и в районе ул. Юбилейная, 2.

4. По мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон» увеличено финансирование на 59 822 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 59 822 тыс. руб., в том числе 56 831 тыс. руб. – за счет местного бюджета, 2 991 тыс. руб. – за счет внебюджетных источников, которая составляет 5% от общей стоимости работ.

Значение показателей (индикаторов) реализации мероприятия не изменилось.

В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс, а также вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации № 1781 от 25.10.2023, № 1782 от 25.10.2023, в настоящее время утверждается Порядок о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на благоустройство придомовой территории многоквартирных домов городского округа Тольятти. После утверждения Порядка, адресный перечень будет определен в соответствие с условиями отбора и включен в Программу.

5. По мероприятию 4.1.1. «Предпроектные работы и изыскания» финансирование не предусмотрено.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Доля выполненных предпроектных работ и изысканий от общего объема предпроектных работ и изысканий» изменено с 100% на «–».

6. По мероприятию 4.1.2. «Подготовка проектной документации» финансирование предусмотрено в объеме 2 608 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Количество подготовленных проектов» изменено с «–» на 1 ед. Планируется выполнить проектные работы на берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти.

7. По мероприятию 4.1.3. «Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища» финансирование не предусмотрено.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Количество шкафов управления и регулирования электроснабжения сценических площадок» изменено с 1ед. на «–».

8. По мероприятию 4.1.5. «Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС» предусмотрено финансирование в размере 1 750 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке декларации безопасности или проведению государственной экспертизы объектов гидротехнических сооружений» изменено с «–» на 100%. Планируется разработать декларацию безопасности гидротехнических сооружений дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти.

9. По мероприятию 4.1.6. «Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта» уменьшено финансирование на 6 тыс. руб. и изменено с 186 тыс. руб. на 180 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменилось. Планируется выполнить обязательное страхование объектов: пирс в Автозаводском районе г. Тольятти, берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти, берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти и обязательное и добровольное страхование объекта: гидротехнические сооружения дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти.

10. По мероприятию 5.2. «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль» предусмотрено финансирование в объеме 5 698 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей» изменено с «–» на 31 ед. Перечень территорий образовательных учреждений, элементы внешнего благоустройства которых нуждаются в приведении в нормативное состояние приведен в Приложении 4 к настоящему Постановлению.

11. По мероприятию 5.3. «Благоустройство территорий детских садов» предусмотрено финансирование в объеме 4 502 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Количество благоустроенных территорий детских садов» изменено с «–» на 30 ед. Перечень территорий образовательных учреждений, элементы внешнего благоустройства которых нуждаются в приведении в нормативное состояние приведен в Приложении 4 к настоящему Постановлению.

12. Откорректирован показатель конечного результата Программы «Доля образовательных учреждений, на территории которых выполнен спил аварийно опасных деревьев, от общего количества образовательных учреждений, на территории которых требуется спил аварийно опасных деревьев» с 94,4% на 84,4%.

Общее количество образовательных учреждений, на территории которых требуется спил аварийно опасных деревьев, составляет 122 ед. Количество образовательных учреждений, на территории которых планируется выполнить спил аварийно опасных деревьев, с нарастающим итогом, исключая дублирование юридических лиц, составляет 107 ед.

13. По мероприятию 7.2. «Ремонт и реконструкция наружного освещения» уменьшено финансирование на 10 786 тыс. руб. и изменено с  23 268 тыс. руб. на 15 482 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменилось. Планируется выполнить работы по ремонту освещения территорий от дома № 91 А по улице Юбилейная до дома № 90 по проспекту Степана Разина и пешеходной дорожки от школы № 21 (50 лет Октября, 23) до дома № 54 по ул. Лесной.

14. По мероприятию 13.1. «Устройство и ремонт контейнерных площадок» предусмотрено финансирование в объеме 1 000 тыс. руб., в том числе 500 тыс. руб. – средства местного бюджета, 500 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Количество территорий, на которых установлены и отремонтированы контейнерные площадки» составит 1 ед. Планируется установить контейнерные площадки на территории мкр. Жигулевское море.

Значение показателя конечного результата «Доля территорий, на которых выполнено устройство и ремонт контейнерных площадок, от запланированных» составит 100%.

Финансирование Программы в 2024 году увеличено на 78 895 тыс. руб. и изменено с 30 996 тыс. руб. на 109 891 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета 106 400 тыс. руб., за счет областного бюджета 500 тыс. руб., за счет внебюджетных средств 2 991 тыс. руб.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о. руководителя департамента

городского хозяйства				                       	Е.С. Толстенко