ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ________ от ____________

О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти

от 24.03.2015 № 905-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа Тольятти

на 2015-2024 годы» (далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 10.07.24), постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу в части ее реализации в 2024 году.

1. В целях выполнения инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации на устройство надписи «ТОЛЬЯТТИ» на набережной Комсомольского района увеличено финансирование мероприятия 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» на 1 130 тыс. руб. Финансирование мероприятия изменено с 8 771 тыс. руб. на 9 901 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменено, так как объект «Набережная Комсомольского района» учтен ранее.

2. В соответствии с обращением депутата Думы Сакеева О.Е. по мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на 2 000 тыс. руб. и изменено с 52 503 тыс. руб. на 50 503 тыс. руб. Данные средства перемещаются на департамент образования для осуществления МБУ «Школа № 73» следующих расходов:

- монтаж системы видеонаблюдения в сумме 450 тыс. руб.;

- ремонт потолков (пути эвакуации) в сумме 600 тыс. руб.;

- установка ворот с жесткой фиксацией в сумме 350 тыс. руб.;

- замена оконных блоков в сумме 600 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменено.

3. В целях установки МАФ (скамейки, урны) на территориях общего пользования (по итогам визита ВРИО Губернатора Самарской области) по мероприятию 1.3. «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» увеличено финансирование на 2 000 тыс. руб. и изменено с 3 642 тыс. руб. на 5 642 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Количество объектов, на территории которых установлены МАФ, детские площадки» изменено с 1 ед. на 2 ед.

4. Согласно обращениям депутатов Думы производится перемещение средств в сумме 2 000 тыс. руб., предусмотренные Департаменту дорожного хозяйства и транспорта на ремонт твердых покрытий внутриквартальных проездов и проездов к дворовым территориям перемещаются на Департамент городского хозяйства на комплексное благоустройство внутриквартальных территорий. По мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон» финансирование увеличено на 2 105 тыс. руб. (2 000 тыс. руб. – за счет местного бюджета, 105 тыс. руб. – за счет внебюджетных средств) и изменено с 77 112 тыс. руб. на 79 217 тыс. руб.

Значение показателей (индикаторов) реализации мероприятия «Количество благоустроенных объектов» изменилось с «–» на 128 ед.

5. В целях благоустройства места отдыха на территории в районе дома №71 по проспекту Степана Разина по мероприятию 2.2. «Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон"» предусмотрено дополнительное финансирование в размере в сумме 1 568 тыс. руб. Финансирование мероприятия изменено с 13 967 тыс. руб. на 15 535 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Количество благоустроенных объектов (мест отдыха на внутриквартальных территориях), в том числе частично» изменено с 3 ед. на 4 ед.

6. В целях оплаты исполнительных листов по возмещению задолженности по муниципальному контракту (составление декларации безопасности дамбы на полуострове Копылово, судебные споры были связаны с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ) по мероприятию 4.1.5. «Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС» предусмотрены ассигнования в объеме 790 тыс. руб. на оплату ранее принятых обязательств.

Значение показателей (индикаторов) реализации мероприятия не изменилось.

7. По мероприятию 7.2. «Ремонт и реконструкция наружного освещения» сокращены ассигнования на величину экономии в объеме 272 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО «ЭлектроСервисСнаб» от 10.04.24 № 0842300004024000145 на выполнение работ по реконструкции освещения пешеходной дорожки от школы № 21 (50 лет Октября, 23) до дома № 54 по ул. Лесной на сумму 1 651 тыс. руб. НМЦК 1 923 тыс. руб. Финансирование мероприятия изменено с 15 482 тыс. руб. на 15 210 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменено.

8. В соответствии с постановлением Правительства Самарской области «Об утверждении Распределения в 2024 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов» от 07.06.2024 № 409 предусматриваются бюджетные ассигнования за счет областного бюджета в сумме 43 243 тыс. руб. на реализацию 14 общественных проектов, признанных победителями по результатам второго конкурсного отбора на 2024 год в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области».

На обеспечение софинансирования субсидий из областного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18 337 тыс. руб.

Финансирование мероприятия увеличено на 61 580 тыс. руб. и изменено с 45 290 тыс. руб. на 106 870 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» изменено с 9 ед. на 23 ед.

Финансирование Программы с учетом оплаты ранее принятых обязательств увеличено на 66 901 тыс. руб. и изменено с 279 663 тыс. руб. на 346 564 тыс. руб.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Руководитель департамента

городского хозяйства			    	                                	В.В. Рябов