ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ________ от ____________

О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти

от 24.03.2015 № 905-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа Тольятти

на 2015-2024 годы» (далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 27.11.24), постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу в части ее реализации в 2024 году.

1. По мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» в связи с уточнением объемов работ, учитывая срок проведения экспертизы проектной документации, откорректирован адресный перечень территорий.

Финансирование мероприятия не изменено.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество подготовленных проектов» изменен с 20 ед. на 13 ед.

2. По мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти»:

- в связи с изменением ответственных исполнителей сокращаются ассигнования в размере 18 815 тыс. руб.;

- сокращается экономия от проведения муниципальных закупок конкурентными способами по муниципальному контракту на ремонт твердых покрытий, тротуаров и площадки для временной парковки автомашин на территории в районе вновь построенной школы в 18 кв. в размере 171 тыс. руб.;

- в связи с изменением направлений расходования средств, в соответствии с приказом департамента финансов о внесении изменений в сводную бюджетную роспись от 22.11.2024 № 861 – пк/4.1.,  ассигнования в размере 1 568 тыс. руб. перераспределяются на мероприятие 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон"» Программы (далее – мероприятие 1.7.);

- в связи с изменением видов работ средства в размере 7 227 тыс. руб. перераспределены на мероприятия 1.3. «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» (далее – мероприятие 1.3.) и 1.4. «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, площадок для выгула собак, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» (далее – мероприятие 1.4.) Программы;

- в связи с изменением ответственных исполнителей, в соответствии с  приказами департамента финансов о внесении изменений в сводную бюджетную роспись от 21.11.2024 № 853 – пк/4.1. и  от 29.11.2024 № 895 – пк/4.1. сокращаются ассигнования в размере 1 785 тыс. руб.

Финансирование мероприятия 1.2. уменьшено на 29 566 тыс. руб. и изменено с 50 503 тыс. руб. на 20 937 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия» дополнен словами «лестничные спуски» и изменен с 30 ед. на 10 ед.

3. По мероприятию 1.3. в связи с производственной необходимостью за счет перераспределения средств с мероприятий 1.4. (91 тыс. руб.) и 1.2. (6 752 тыс. руб.) Программы увеличено финансирование на 6 843 тыс. руб. и изменено с 4 446 тыс. руб. на 11 289 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество объектов, на территории которых установлены МАФ, детские площадки» изменен с 2 ед. на 21 ед.

4. По мероприятию 1.4. в связи с производственной необходимостью за счет перераспределения средств с мероприятия 1.2. (475 тыс. руб.) и на мероприятие 1.3. (91 тыс. руб.) Программы увеличено финансирование на 384 тыс. руб. и изменено с 7 858 тыс. руб. на 8 242 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений)» изменен с 1 ед. на 4 ед.

5. По мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон»:

- в связи с изменением ответственных исполнителей сокращаются ассигнования в размере 13 257 тыс. руб. за счет местного бюджета;

- в связи с внесением изменений в распоряжение первого заместителя главы городского округа Тольятти от 27.09.2024 № 8752 – р/2 (распоряжение от 29.11.2024 № 11020 – р/2) и подведением итогов второго конкурса заявок на предоставление субсидии в целях возмещения затрат по Благоустройству территории городского округа Тольятти (распоряжение от 29.11.2024 № 11021 – р/2) за счет перераспределения средств местного бюджета с мероприятия 1.2. увеличено финансирование на 1 568 тыс. руб.

- в связи с уточнением фактической доли софинансирования собственников при выполнении работ по благоустройству придомовых территорий на 397 тыс. руб. увеличено финансирование мероприятия за счет внебюджетных средств.

Финансирование мероприятия 1.7. уменьшено на 11 292 тыс. руб. и изменено с 146 954 тыс. руб. на 135 662 тыс. руб.

Значение показателя реализации мероприятия «Количество благоустроенных объектов» изменено с 109 ед. на 107 ед.

6. По мероприятию 2.2. «Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон»»:

- в связи с обращением депутата Думы городского округа Тольятти Корабельниковой О.Б. в рамках предусмотренного финансирования запланировано выполнение работ по благоустройству сквера семейного отдыха в районе д. 48 по пр-ту Степана Разина.

Откорректирован адресный перечень мест отдыха на внутриквартальных территориях и показатель конечного результата «Доля благоустроенных мест отдыха на внутриквартальных территориях от общего количества мест отдыха на внутриквартальных территориях, определенных Программой» с 100% на 97,91%. Всего определенно Программой 48 мест отдыха на внутриквартальных территориях, планируется благоустроить 47;

- сокращается экономия от проведения муниципальных закупок конкурентными способами по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту баскетбольной площадки и асфальтированию спортивной площадки в парке Комсомольского района (ответственный исполнитель – МБУ «Зеленстрой») в размере 228 тыс. руб.

Финансирование мероприятия изменено с 18 272 тыс. руб. на 18 044 тыс. руб.

Значение показателя реализации мероприятия «Количество благоустроенных объектов (мест отдыха на внутриквартальных территориях), в том числе частично» изменено с 4 ед. на 5 ед.

7. По мероприятию 4.1.5. «Преддекларационное обследование объектов гидротехнических сооружений» в связи с сокращением экономии от проведения муниципальных закупок конкурентными способами по муниципальному контракту на выполнение работ по разработке декларации безопасности гидротехнического сооружения "Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти" уменьшено финансирование мероприятия на 797 тыс. руб. и изменено с 2 230 тыс. руб. на 1 433 тыс. руб.

Значение показателя реализации мероприятия не изменено.

8. По мероприятию 5.2. «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей и других учреждений, подведомственных департаменту образования, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль»:

- в целях выполнения работ по спилу и обрезке аварийно – опасных деревьев, в соответствии с обращениями депутатов Думы городского округа Тольятти Селищева А.П., Тетюшкина С.Н., увеличивается финансирование на 500 тыс. руб.;

- в связи с экономией, сложившейся в результате проведенных конкурентных процедур на реализацию работ по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев, в целях обеспечения сбалансированности бюджета, средства экономии в размере 195 тыс. руб. направляются на сокращения дефицита бюджета;

-  в связи с экономией от проведения работ по спилу аврийно-опасных деревьев на территориях МБУ ММЦ «Шанс» уменьшено финансирование на 6 тыс. руб.

Финансирование мероприятия 5.2 увеличено на 299 тыс. руб. и изменено с 10 632 тыс. руб. на 10 931 тыс. руб.

Значение показателя реализации мероприятия «Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей и других учреждений, подведомственных департаменту образования» изменено с 33 ед. на 35 ед.

9. По мероприятию 7.2. «Ремонт и реконструкция наружного освещения» в связи с сокращением экономии от проведения муниципальных закупок конкурентными способами по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту внутриквартального освещения от дома №91А по улице Юбилейной до дома №90 по проспекту Степана Разина уменьшено финансирование на 1 739 тыс. руб. и изменено с 15 210 тыс. руб. на 13 471 тыс. руб.

Значение показателя реализации мероприятия не изменено.

10. По мероприятию 13.1 «Устройство и ремонт контейнерных площадок (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области») увеличивается финансирование на 1 700 тыс. руб. за счет средств иного межбюджетного трансферта из бюджета Самарской области. Финансирование мероприятия изменено с 3 103 тыс. руб. на 4 803 тыс. руб.

Значение показателя реализации мероприятия «Количество территорий, на которых установлены и отремонтированы контейнерные площадки» изменено с 15 ед. на 37 ед.

Финансирование Программы в 2024 году уменьшено на 34 396 тыс. руб. и изменено с 530 052 тыс. руб. на 495 656 тыс. руб. за счет всех источников, без учета оплаты ранее принятых обязательств.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о. руководителя департамента

городского хозяйства			    	                   	             М.В. Арзамасцев