ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018 – 2030 годы" (далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 25.12.2024), постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу.

1. В связи с уменьшением объема предоставленной субсидии из бюджета Самарской области на реализацию программ формирования современной городской среды увеличиваются расходы городского бюджета на 34 058 тыс. руб. для завершения работ по 2-му этапу благоустройства общественных территорий - парка Центрального района.

Финансирование мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти» изменено с 132 533 тыс. руб. на 166 591 тыс. руб.

2. В связи с приведением плановых значений в соответствие с фактически выполненными объемами откорректированы значения показателей (индикаторы) реализации мероприятий, согласно протоколу заседания Общественной комиссии от 14.11.2024 № 147 – прт/2.1. по мероприятию 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»:

- «Площадь отремонтированных дворовых проездов» составила 1 433 м2;

- «Доля дворовых территорий, обеспеченных освещением, от запланированных» изменена с 100% на «–» по причине отсутствия данного вида работ;

- «Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны» изменено с 16 ед. на 17 ед.;

- «Площадь благоустроенных дворовых территорий» изменена с 2 202 137 м2 на 2 184 763 м2;

- «Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения» составит 24,2%

В адресном перечне дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2024 году откорректированы виды работ по дворовым территориям: б-р Приморский, 40; пр-т Московский, 63, б-р Приморский, 48; пр-т Степана Разина, 18, пр-т Степана Разина, 20.

3. Откорректированы показатели конечного результата:

- в соответствии с отчетами о трудовом участии собственников помещений многоквартирных домов, участвующих в выполнении работ по благоустройству дворовой территории «Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий» изменено с 19 ед. на 168 ед.;

- «Количество дворовых и общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству, в том числе частично» изменено с 21 ед. на 22 ед.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о. руководителя департамента

городского хозяйства	                      	                               М.В. Арзамасцев