ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации

городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти  от 11.07.2018  № 2036-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы»

Руководствуясь пунктом 5.2.2 «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в Программу вносятся изменения объема финансового обеспечения ее реализации (реализации ее мероприятий) без внесения изменений в решение Думы о бюджете городского округа Тольятти

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и внебюджетных средств.

Плановые цифры финансового обеспечения реализации мероприятий Программы на 2021 год увеличены  на 13 тыс.руб. и изменены с 9 065 тыс.руб. на 9 078 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти финансирование не изменено и составляет 7 670 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных средств – финансирование увеличено на 13 тыс.руб. и изменено с 1 395 тыс.руб. на 1 408 тыс.руб.

Внесены изменения в объемы финансирования по мероприятиям, решаемых в рамках задачи 4 «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах» в связи с:

- изменением фактической стоимости выполнения работ по оборудованию подъездов многоквартирных домов пандусами: ТСН «Офицерская, 19» работает по упрощенной система налогооблажения (без НДС),

- отказом собственников на оборудование подъездов пандусами: ул. Свердлова             д. 17 под. 1,  ул. Дзержинского д. 69 под. 1,

- информацией управляющих организаций о выбытии инвалидов по причине смерти (выписка из поквартирной карточки): ул. Автостроителей д.16 под. 1, б-р Татищева д. 1 под. 8, ул. Гидротехническая д. 17 под. 7.

По мероприятию 4.1 «Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами» увеличено финансирование 789 тыс.руб. и изменено с 322 тыс.руб. на 1 111 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено финансирование на 774 тыс.руб. и  изменено с 322 тыс.руб. на 1 096 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных средств увеличено финансирование на 14,2 тыс.руб. и изменено с 0,3 тыс.руб. на 14,5 тыс.руб.

По мероприятию 4.2 «Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами» уменьшено финансирование на 775 тыс.руб. и изменено с 972 тыс.руб. на 197 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшено финансирование на 774 тыс.руб. и  изменено с 971 тыс.руб. на 197 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных средств уменьшено финансирование на 0,8 тыс.руб. и изменено с 1,0 тыс.руб. на 0,2 тыс.руб.

По мероприятию 4.3 «Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами» изменена общая стоимость работ с 504 тыс.руб. (503 693,19 руб.) на 503 тыс.руб. (503 103,93 руб.). Распределение по источникам финансирования не изменено и составляет за счет средств местного бюджета 503 тыс.руб (502 600,82 руб.) и внебюджетные средства 0,5 тыс.руб. (503,11 руб.)

Соответственно изменены значения показателей (индикаторов) реализации мероприятий:

- «Количество подготовленной проектной документации» увеличено на 6 ед. и изменено с 3 ед. на 9 ед.;

- «Количество пандусов, установленных в подъездах многоквартирных домов» уменьшено на 5 ед. и изменено с 6 ед. на 1 ед.

Показатель конечного результата «Удельный вес количества пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах МКД, в общем количестве пандусов и подъемных механизмов, запланированных к установке за отчетный период не изменен и составляет 100 %.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о.руководителя департамента

городского хозяйства					             	             С.Г. Соловьев

Тимофеева Е.А. 544-634 (доб.5259)