ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации

городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти  от 11.07.2018  № 2036-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы»

Руководствуясь пунктом 5.2.1 «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в  целях приведения муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы» (далее – Программа)  в соответствие с решением Думы городского округа Тольятти от  23.11.2022 №  1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 18.10.2023) (далее – Решение Думы о бюджете) в Программу вносятся изменения.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и внебюджетных средств.

Плановые цифры финансового обеспечения реализации мероприятий Программы на 2023 год уменьшены  на 28 417 тыс.руб. и изменены с 40 662 тыс.руб. на  12 245 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшены на 28 388 и изменены с 28 388 тыс.руб. на 11 825 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных средств  уменьшены на 29 тыс.руб. и изменены с 449 тыс.руб. на 420 тыс.руб.

По мероприятию 5.1 «Ремонт фасада», выполняемого в рамках задачи 5 «Устранение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате нарушения целостности облицовочной  кирпичной кладки многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58»  сокращены расходы в сумме 28 417 тыс.руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 28 388 тыс.руб., внебюджетные средства 29 тыс.руб.). В соответствии с  письмом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 17.08.2023 № МЭЖКХ/5282исх не предусмотрено предоставление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на проведение ремонта фасада МКД по адресу: ул. 40 лет Победы, 58.

Значение показателя (индикатора) муниципальной программы по мероприятию 5.1 «Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады» исключается.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о.руководителя департамента

городского хозяйства					             	Е.С. Толстенко

Тимофеева Е.А. 544-634 (доб.5259)