Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа Тольятти от 18.07.2017 № 2473-п/1

«Об утверждении муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы»  (далее – Программа)

Руководствуясь пунктами 5.2.1 «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в Программу вносятся изменения.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 09.06.2021 № 963 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» плановые цифры финансового обеспечения  на реализацию мероприятий Программы на 2021 год уменьшены на 357 тыс.руб. и изменены с 17 127 тыс.руб. на        16 770 тыс.руб.

По мероприятию 1.1. «Ремонт в жилых и (или) нежилых муниципальных помещениях» уменьшено финансирование на 357 тыс.руб. и изменено с 15 809 тыс.руб. на 15 452 тыс.руб.

Средства в объеме 357 тыс.руб. являются средствами экономии, полученной от размещения муниципальных заказов:

- начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений составила 1 109 592,88 руб. На основании протокола подведения итогов электронного аукциона определена подрядная организация ИП Пелячев Василий Александрович и заключен муниципальный контракт № 0842300004021000126_259977 от 05.05.2021 на сумму 787 810, 86 руб. По результатам проведенного аукциона сложилась экономия в объеме 321 782,02 руб. (50 % - 161 тыс.руб.),

- начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений составила 1 190 430,21 руб. На основании протокола подведения итогов электронного аукциона определена подрядная организация ИП Пелячев Василий Александрович и заключен муниципальный контракт № 0842300004021000145_259977 от 12.05.2021 на сумму 797 587,65 руб. По результатам проведенного аукциона сложилась экономия в объеме 392 842,56 руб. (50 % - 196 тыс.руб.).

Значения показателей (индикаторов) по мероприятию 1.1 и показателя конечного результата «Удельный вес площади муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам» не изменилось.

И.о.руководителя департамента

городского хозяйства					      	                  С.Г. Соловьев

Тимофеева Е.А. 54 46 34 (доб.5259)