ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1

«Об утверждении муниципальной программы

«Тольятти – чистый город на 2020 - 2024 годы»

(далее – Программа)

Настоящий проект разработан в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-1/п.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 09.12.2020 г. № 774 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 г. № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»» увеличивается на 5 113,0 тыс. руб. и изменяется с 3 636 038,0 на 3 641 151,0 тыс. руб.

Финансирование Программы на 2020 г. увеличивается на 5 113,0 тыс. руб., и изменяется с 391 050,0 тыс. руб. на 396 163,0 тыс. руб., а с учетом принятых обязательств изменяется с 391 836,4 тыс. руб. на396 949,4 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета увеличивается на 5 113,0 тыс. руб., и изменяется с 383 540,0 на 388 653,0 тыс. руб. С учетом оплаты ранее принятых обязательств – с 383 540,0 на 388 653,0 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета не изменяется.

По ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в связи с внесением изменений в муниципальное задание перераспределяются денежные средства между мероприятиями по задачам 1, 4 и 6. Показатели (индикаторы) приводятся в соответствие с муниципальным заданием по мероприятиям 1.4, 4.3, 6.1 и 6.4.

По задаче 1 финансирование по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» уменьшается на 120,7 тыс. руб.

По мероприятию 1.2 финансирование увеличивается на 165,6 тыс. руб. Показатели (индикаторы) «Площадь газонов» не изменяются, так как увеличивается кратность выкашивания газона триммером без вывоза травы с 1 раза на 2 раза за сезон.

По мероприятию 1.4 финансирование уменьшается на 286,3 тыс. руб. Показатели (индикаторы) «Площадь цветников» увеличивается на 593 м2 Показатели (индикаторы) «Количество деревьев и кустарников» уменьшается на 764 шт.

Финансирование задачи 3 уменьшается на 2033,0 тыс. руб. По задаче 3, по мероприятиям 3.2, 3.3 и 3.4 показатели (индикаторы) приводятся в соответствие с муниципальными контрактами. В контракте объём оказываемых услуг не определен, услуги оказываются в соответствии с ценой единицы услуги до полного освоения средств по контракту.

На основании изложенного по мероприятию 3.2 показатель (индикатор) «Объем принятых ТКО» уменьшается на 3 101,65 м3. Свободные остатки в сумме 1622,0 тыс. руб. перераспределяются на мероприятие 4.1.

По мероприятию 3.3 показатель (индикатор) «Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» увеличивается на 4053,23 м3, показатель (индикатор) «Количество удаленных пней деревьев» уменьшается на 161 шт.

По мероприятию 3.4 показатель (индикатор) «Объем ликвидированных несанкционированных свалок» увеличивается на 1566 м3.

По мероприятию 3.6 показатель (индикатор) «Объем подаваемой воды» в связи с сезонностью работ приводится в соответствие с фактически оказанными услугами, уменьшается на 82 м3.

По мероприятию 3.11 по МБУ «Зеленстрой» снимается экономия от размещения муниципального заказа в сумме 411,0 тыс. руб. на предоставление субсидий на иные цели, в том числе на реализацию мероприятий, направленных на содержание мест погребения (мест захоронения)». Показатели (индикаторы) не изменяются.

Финансирование задачи 4 увеличивается на 2124,7 тыс. руб.

По ответственному исполнителю ДГХ денежные средства в сумме 1000,0 тыс. руб. перераспределяются с мероприятия 4.2. на мероприятия 4.1 и 4.3:

На мероприятие 4.1 - 129,0 тыс. руб. Кроме того, на мероприятие 4.1 перераспределяются денежные средства в сумме 1 622,0 тыс. руб. с мероприятия 3.2, в связи с добавлением работ по текущему ремонту сквера, расположенного северо-восточнее здания по адресу ул. Юбилейная, 8. Финансирование мероприятия увеличивается на 1751,0 тыс. руб.

На мероприятие 4.3 – 871,0 тыс. руб., финансирование мероприятия изменяется с 8452,0 тыс. руб. на 9 323,0 тыс. руб.

Показатели (индикаторы) по мероприятию 4.1 «Количество объектов» увеличиваются на 4 шт., в связи с добавлением 4 указателей и сквера, расположенного северо-восточнее здания по адресу ул. Юбилейная, 8. Откорректирована площадь насаждений с учетом фактических объемов выполненных работ. Показатель «Площадь насаждений» увеличивается на 251,7 м2.

Показатели (индикаторы) по мероприятию 4.3 «Количество празднично оформленных объектов» увеличиваются на 17 шт., в связи с добавлением новых мест монтажа иллюминации при подготовке МК на подготовку мест проведения праздничных мероприятий к Новому году 2020-2021гг. Соответственно корректируются и показатели конечного результата Программы.

По мероприятию 4.3 по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» финансирование увеличено на 502,7 тыс. руб. в связи с добавлением видов работ по монтажу новогоднего оформления и установке новогодней ели в парке Комсомольского района.

По задаче 5 согласно соглашению № 13 от 25.02.2020 г. между департаментом ветеринарии Самарской области и администрацией г.о. Тольятти о предоставлении субвенции на осуществление государственных полномочий Самарской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (далее – Соглашение) за счет средств областного бюджета в Программе в 2020 г. был предусмотрен показатель 619 шт. Согласно дополнительного соглашения к Соглашению от 02.09.2020 г. показатель не менее 619 голов заменен на показатель не менее 296 голов. 16.03.2020 г. заключен муниципальный контракт на сумму составляет 3 575, тыс. руб. (далее – Контракт). В контракте объём оказываемых услуг не определен, услуги оказываются в соответствии с ценой единицы услуги до полного освоения средств по контракту. Всего по Контракту в 2020 г. отловлено 580 животных без владельцев. По мероприятию 5.1 показатели (индикаторы) «Количество животных, отловленных и направленных на содержание» приводятся в соответствие с МК, уменьшаются на 39 шт.., и изменяются с 619 на 580 шт. Соответственно корректируются и показатели конечного результата Программы.

По задаче 6 финансирование увеличивается на 5 142,0 тыс. руб.

По мероприятию 6.1:

По ответственному исполнителю ДГХ финансирование увеличивается на 5 524,0 тыс. руб. в соответствии с заключенным МК от 19.05.2020 г. № ТКО-15244/565-дг/2.1 с региональным оператором Показатели (индикаторы) «Объем принятых ТКО» увеличивается на 6 318, 35 м3.

По ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» финансирование мероприятия 6.1 уменьшается на 182,0 тыс. руб., количество муниципальных помещений, из которых вывезен мусор уменьшается на 14 шт.

По мероприятию 6.4 по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» финансирование уменьшается на 200,0 тыс. руб., количество демонтированных сооружений уменьшается на 53 ед.

Руководитель департамента                                                               В.А. Ерин