ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1

«Об утверждении муниципальной программы

«Тольятти – чистый город на 2020 - 2024 годы»

(далее – Программа)

Настоящий проект разработан в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-1/п.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 19.10.2022 № 1394 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»» уменьшается на 20 715,0 тыс. руб. и изменяется с 2 251 944 тыс. руб. на 2 231 229,0 тыс. руб.

Финансирование Программы на 2022 год уменьшается на 20 715,0 тыс. руб., и изменяется с 495 155,0 тыс. руб. на 474 4400 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета уменьшается на 20 715,0 тыс. руб., и изменяется с 486 760,0 на 466 045,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета не изменяется.

1. По задаче 1 финансирование в 2022 году за счет местного бюджета уменьшается на 20 715,0 тыс. руб. и изменяется с 412 167,0 на 391 452,0 тыс. руб.

1.1 В целях исполнения представлений О ГИБДД У МВД России по г. Тольятти об обеспечении видимости дорожных знаков, светофорных секций, во избежание аварийных ситуаций, уменьшению нагрузки на бюджет в части возмещения материальных ущербов, причиненных автомобилям в результате падения деревьев на землях общего пользования, увеличивается финансирование в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» на 
1 250,0 тыс. руб. на валку и обрезку сухостойных и аварийно-опасных деревьев. Таким образом по мероприятию 1.4 «Содержание объектов озеленения» финансирование увеличивается на 1 250,0 тыс. руб. и изменяется с 35 555,0 тыс. руб. на 36 805 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» увеличивается на 500 м3 и изменяется 
4 426 м3 на 4 926 м3.

1.2 По мероприятию 1.14 «Предоставление субсидий на иные цели, в том числе на приобретение, и (или) модернизацию, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства;» финансирование сокращается на 21 965,0 тыс. руб. и изменяется на 0,0 тыс. руб. Соответственно предусмотренные муниципальной программой 2 единицы приобретаемой техники в приложении 2 тоже сокращаются.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Руководитель департамента                                                      М.Г. Кузахметов

городского хозяйства

Рогачева Е.Е. 544 634 (5258)