Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти  на 2022-2026 годы»

Проект муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти  на 2022-2026 годы» (далее –Программа) разработан в соответствии с:

- постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1  «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ  городского округа Тольятти;

- решением Думы городского округа Тольятти от  23.12.2020  № 787  «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 № 131 «О стратегии  социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года;

- решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445 «О Плане мероприятий на 2019 - 2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года»;

- решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2021 № 944 «Об информации администрации городского округа Тольятти о проекте муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы».

В проект Программы также включены мероприятия национального проекта «Экология».

Цель Программы: обеспечение стабилизации и улучшения экологической ситуации на территории городского округа Тольятти.

Задачи Программы:

Задача 1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти.

Задача 2. Рекультивация полигона ТБО с. Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции.

Задача 3. Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Задача 4. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха (задача включена в соответствии с Решением думы городского округа Тольятти от 19.05.2021 № 944).

Задача 5. Строительство очистных сооружений.

Задача 6. Организация воспитания и экологического просвещения населения городского округа Тольятти в целях сохранения благоприятной окружающей среды.

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту городского хозяйства, департаменту градостроительной деятельности  на реализацию программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, а также  средств областного и федерального бюджетов, планируемых к поступлению  на очередной финансовый год и на плановый период.

Средства бюджета городского округа Тольятти – 228 601,492 тыс.  тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год – 53 255,918 тыс. руб.;

2023 год – 84 975,968 тыс. руб.;

2024 год – 55 877,606 тыс. руб.;

2025 год – 20 689,000 тыс. руб.;

2026 год – 13 803,000 тыс. руб.

Средства областного бюджета: 318 697,07 тыс. руб. *, в том числе по годам:

2022 год – 141 160,730 тыс. руб. *;

2023 год – 169 494,327 тыс. руб. *;

2024 год –     8 042,013 тыс. руб. *;

2025 год –  0 тыс. руб.;

2026 год –  0 тыс. руб.

Средства федерального бюджета: 664 027,665 тыс. руб. *

2022 год  - 210 079,374 тыс. руб. *;

2023 год – 433 385,414 тыс. руб. *;

2024 год –   20 562,877 тыс. руб. *;

2025 год –  0 тыс. руб.;

2026 год -   0 тыс. руб.

* средства, планируемые к поступлению.

В рамках задачи 1. «Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти» запланирована реализация следующих мероприятий:

1.1. «Демеркуризация  бесхозяйных ртутьсодержащих отходов, обнаруженных на территории г.о. Тольятти».

На мероприятие ежегодно запланировано выделение средств бюджета городского округа Тольятти в размере 50,0 тыс. руб.

Запланированный ежегодный показатель: «Отношение количества утилизированных ртутьсодержащих отходов к количеству обнаруженных ртутьсодержащих отходов» составляет 100%.

1.2. «Подбор трупов животных, обнаруженных на территории г.о. Тольятти».

На мероприятие ежегодно запланировано выделение средств бюджета городского округа Тольятти в размере 1342,0 тыс. руб.

Запланированный ежегодный показатель: «Масса утилизированных трупов животных» - 8828 кг.

1.3. «Организация проведения инвентаризации мест несанкционированного размещения отходов на территории г.о. Тольятти».

Финансовые средства на мероприятие не планируются.

Проведение очередной инвентаризации запланировано в 2022 и 2025 годах.

Запланированный целевой показатель  по итогам реализации мероприятия в 2022 и 2025 годах: «Реестр инвентаризации несанкционированных объектов размещения отходов на территории городского округа Тольятти» (1 реестр).

1.4. «Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации для населения, организаций и предприятий г.о. Тольятти по вопросам обращения с отходами».

Финансовые средства на мероприятие не планируются.

Ежегодно планируется размещать на официальном портале  органов местного самоуправления не менее 8 информационных сообщений.

1.5. «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированных свалок) на территории городского округа».

В 2022 и 2023 годах в соответствии с утвержденным бюджетом запланированный объем финансирования из средств бюджета г.о. Тольятти составляет по 2 990,0 тыс. руб. ежегодно.

В рамках выделенного финансирования в 2022 и 2023 годах планируется ликвидировать по 2071 м.куб. отходов ежегодно.

Планируемый объем финансирования на дальнейший период реализации:

- 2024 г. – 36202,0 тыс. руб. (планируется ликвидировать 25858 м.куб. отходов);

- 2025 г. – 10920,0 тыс. руб. (планируется ликвидировать 7800 м.куб. отходов);

- 2026 г. – 4592,0 тыс. руб. (планируется ликвидировать 3280 м.куб. отходов).

Данные о территориях и объемах отходов будут уточняться по итогам планируемой в 2022 и 2025 годах инвентаризации мест несанкционированного размещения отходов.

1.6.  Планируется продолжение реализации мероприятия в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Чистая страна»: «Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных образований Самарской области».

В 2022-2024 годах в соответствии с разработанной проектной, сметной документацией (на которую получены положительные заключения государственной экспертизы определения сметной стоимости от 14.08.2021 г. № 63-1-10063-20, №  63-1-10064-20),  будут проведены работы:

1.6.1.  «Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»).

1.6.1. «Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ».

На текущий период в государственную программу  «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-2025 годы и на период до 2030 года» постановлением Правительства Самарской области от  25.12.2020 № 1103 (далее – Государственная программа) внесены изменения  в части включения финансирования по реализации мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, регионального, муниципального).

Объемы финансирования включены в Программу в соответствии с Государственной программой (в ред. от 07.04.2021).

Запланировано достижение следующих целевых показателей:

2022 год:

- «Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будут произведены работы по оптимизации рельефа»  - 32 га;

- «Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенной  напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ», на которой будут произведены работы по оптимизации рельефа» - 21,9 га.

2023 год:

– «Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будут произведены работы по созданию защитного экрана»  - 32 га;

- «Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенной  напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ», на которой будут произведены работы  по созданию защитного экрана» - 21,9 га;

- «Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будут произведены работы по созданию плодородного слоя почвы на поверхности объекта» - 32 га;

- Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенной  напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ», на которой будут произведены работы по созданию плодородного слоя почвы на поверхности объекта» - 21,9 га;

2024 год:

– «Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будет завершен биологический этап рекультивации» - 32 га;

- Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенной  напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ», на которой будет завершен биологический этап рекультивации» – 21,9 га.

Окончательное решение о выделении средств на реализацию мероприятия будет принято по итогам реализации министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования следующих мероприятий:

- включение объектов в государственный реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду;

- подачи заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта "Чистая страна";

- участия в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета, включая направление в Минприроды России заявки на предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на реализацию проектов ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна»;

- включение мероприятий в государственную программу РФ «Охрана окружающей среды», утвержденную постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 и бюджет РФ на 2022-2024 годы.

1.7. «Услуги по обустройству и обслуживанию мест накопления  ртутьсодержащих отходов для жителей индивидуальных жилых домов г.о.  Тольятти».

Реализация мероприятия запланирована с 2024 по 2026 годы с ежегодным объемом финансирования 480,0 тыс. руб.

Целевой ежегодный показатель по мероприятию в период с 2024 по 2026 годы: «Количество обустроенных мест» - 4.

В рамках задачи 2: «Рекультивация полигона ТБО с. Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции» планируется дальнейшая реализация мероприятия: «Корректировка проектной сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов».

Финансовые средства на мероприятие в настоящее время не предусмотрены.

Продолжается совместная с муниципальным районом Ставропольский и с.п. Узюково работа по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в части изменения назначения земельного участка с КН 63:32:1401009:8301 (земельный участок под полигоном ТБО) из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности для дальнейших работ по рекультивации полигона ТБО.

Кроме этого, истек срок инженерных изысканий, выполненных в рамках разработанного  проекта. Требуется корректировка. Указанный вопрос, в том числе о выделении финансирования, в настоящее время рассматривается департаментом градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти в соответствии с компетенцией.

В рамках задачи 3: «Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения» планируется реализация мероприятий:

3.1. «Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении».

На мероприятие запланированы средства городского округа Тольятти в размере 3199,0 тыс.руб. ежегодно с 2022 по 2026 годы.

Ежегодно планируется получать информацию о состоянии атмосферного воздуха городского округа Тольятти с 8 стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы.

Кроме этого, планируется получать информацию о состоянии вод в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах (по 5 створам), так как водохранилища используются населением городского округа Тольятти.

Планируется поступление данных об объемах выпавших осадков, о классе пожароопасности в пожароопасный период, об уровнях бьефа в паводковый период, о начале и окончании отопительного сезона, прогноз о наступлении периодов неблагоприятных метеорологических условий и т.д.

3.2. «Предоставление информации о состоянии окружающей среды по данным передвижной экологической лаборатории».

На мероприятие планируются средства бюджета городского округа Тольятти по 3200,0 тыс. руб. ежегодно в период с 2022 по 2026 годы.

В связи с обострившейся экологической обстановкой и резким увеличением количества жалоб населения на периодическое ощущение резкого химического запаха в атмосферном воздухе существует необходимость в оперативном реагировании и отборе проб атмосферного воздуха в круглосуточном режиме.

Целевые показатели по мероприятию: «Количество компонентов окружающей среды, по которым будет производиться обследование» - 2 шт., «количество экземпляров итогового отчета» - 2 шт.

3.3. «Услуги по аналитическому обеспечению регионального государственного экологического надзора с выдачей протоколов  испытаний и экспертных заключений соответствия установленным требованиям  санитарно-гигиеническим нормативам и предельно-допустимым концентрациям».

Мероприятие планируется в целях использования результатов аналитического контроля стационарных источников атмосферного воздуха при проведении контрольно-надзорных мероприятий отделом экологического надзора (контроля) в рамках отдельных переданных полномочий по экологическому надзору, реализуемых за счет средств субвенций из областного бюджета.

На текущий период финансовые средства областного бюджета не предусмотрены.  Определение необходимых финансовых средств будет осуществляться ежегодно в соответствии с заключаемыми между администрацией городского округа Тольятти и министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области соглашениями  о выделении субвенций на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по экологическому надзору (контролю).

3.4. «Предоставление информации о влиянии внешних источников шума на селитебную территорию городского округа Тольятти».

Мероприятие к реализации планируется в 2026 году с объемом финансирования 440,0 тыс. руб. в целях актуализации данных, полученных 2019 году.

Планируемый целевой показатель:  «Количество точек, по которым будут получены данные об уровне шума» - 120 шт.

3.5. «Предоставление информации о воздействии электромагнитных полей в селитебной территории г.о. Тольятти».

Мероприятие к реализации планируется в 2024 году с объемом финансирования 440,0 тыс. руб. в целях актуализации данных, полученных 2004-2006 годах.

Целевой показатель: «Количество точек, по которым будет получена информация о воздействии электромагнитных полей»  - 120 шт.

3.6. «Предоставление информации о химическом загрязнении почвы на территории г.о. Тольятти в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».

Мероприятие к реализации планируется в 2024 году с объемом финансирования 2691,0 тыс. руб. в целях актуализации данных, полученных 2010, 2014 годах.

Планируемый целевой показатель: «Количество проб почвы, по которым произведен химический анализ» - 50 ед.

3.7. «Предоставление информации о химическом загрязнении снежного покрова на территории г.о. Тольятти в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».

Мероприятие к реализации планируется в 2025 году с объемом финансирования 998,0 тыс. руб. в целях актуализации данных, полученных 2013 году.

Количество проб почвы, по которым будет произведен химический анализ снежного покрова  50 ед.

3.8. «Предоставление  информации о неблагоприятных зонах селитебных территорий г.о. Тольятти по воздействию внешних источников инфразвука».

Мероприятие к реализации планируется в 2025 году с объемом финансирования 400,0 тыс. руб. в целях актуализации данных, полученных 2007, 2008, 2010 годах.

Количество точек, по которым будет получена информация о воздействии внешних источников инфразвука – 120 шт.

3.9. «Предоставление информации о радиационном загрязнении на территории г.о. Тольятти  в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».

Мероприятие к реализации планируется в 2026 году с объемом финансирования 681,0 тыс. руб. в целях актуализации данных, полученных в 2015 г.

Количество точек, по которым будет произведен радиационный контроль  – 190 шт.

3.10. «Предоставление информации об уровне загрязнения Куйбышевского водохранилища в границах г.о. Тольятти в период «цветения» «синезеленых водорослей»  в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».

Мероприятие к реализации планируется в 2026 году с объемом финансирования 1916,0 тыс. руб. в целях актуализации данных, полученных в 2008, 2009, 2014 годах.

Количество проб воды из Куйбышевского водохранилища, по которым будет произведен химический анализ – 84 ед.

В рамках задачи 4: «Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха» планируется реализация следующих мероприятий, не предполагающих финансирование:

4.1. «Проведение плановых/рейдовых обследований территории в целях выявления нарушений природоохранного законодательства, в том числе в области охраны атмосферного воздуха (выявление источников выбросов загрязняющих веществ)». Целевой показатель по мероприятию: 200 плановых/рейдовых обследований.

4.2. «Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации о результатах отбора проб атмосферного воздуха по данным передвижной экологической лаборатории». Целевой показатель по мероприятию: 140 единиц размещенной информации.

В рамках задачи 5: «Строительство  очистных сооружений» к реализации планируется мероприятие 5.1.: «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением», включенное в федеральный проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Мероприятие включено в Программу в соответствии с письмом заместителя главы городского округа Тольятти  по имуществу и градостроительству № 13024-вн/5 от 11.03.2021 г.   Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятию является департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти.

Мероприятия запланировано к включению в государственную программу Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области» на 2014-2022 годы, утвержденную постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 701.  Сроки реализации Мероприятия 2021-2022 годы.

Планируемый объем финансирования:

- 2021 год – 12 298,0 тыс. руб., в том числе: - 11 068, тыс. руб. – средства областного бюджета; 1 230,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;

- 2022 год – 65 556,0 тыс. руб., в том числе: 59 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 6 556,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Необходимые на реализацию Мероприятия объемы затрат подтверждаются заключением государственной экспертизы расчета начальной (максимальной) цены контракта стоимости проектно-изыскательских работ № КУ_СМ_ПИР_17470-20_1_00139 от 08.10.2020 г.

Планируемый целевой показатель по Мероприятию в 2022 г.

- «готовый проект» - 1 ед.

В рамках задачи 6: «Организация воспитания и экологического просвещения населения городского округа Тольятти в целях сохранения благоприятной окружающей среды» планируется реализация мероприятий:

6.1. «Организация реализации сетевого проекта «Мы за чистую планету».

Мероприятие к реализации планируется в 2024-2026 годах с объемом финансирования 400,0 тыс. руб. ежегодно.

Ежегодно в целях экологического воспитания, просвещения планируется с 2024 года проводить не менее 2 акций и 4 конкурсов среди детей и молодежи.

6.2. «Информационное оповещение населения о раздельном сборе отходов посредством муниципального транспорта».

Мероприятие к реализации планируется в 2024 году с объемом финансирования 100,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия будет оформлен муниципальный транспорт (троллейбус), посредством которого будет осуществляться информирование населения о раздельном сборе отходов (изготовление и размещение рекламных банеров, информационных листовок).

6.3. «Установка информационных, запрещающих  знаков в целях предотвращения  образования несанкционированных свалок».

Мероприятие к реализации планируется в 2024 году с объемом финансирования 347,0 тыс. руб.

В 2024 году планируется установить 10 знаков.

6.4. «Организация конференции с участием предприятий, учреждений, организаций г.о. Тольятти «Проблемы экологии городского округа Тольятти и пути их решения»

Мероприятие к реализации планируется в 2024 году с объемом финансирования 354,0 тыс. руб.

В рамках конференции планируется провести не менее 3 круглых столов, не менее 2 секций.

Программой запланированы мероприятия 6.5-6.7, предусматривающие изготовление печатной продукции.

Подпунктом 2 пункта 4 рекомендаций решения Думы городского округа Тольятти от 19.05.2021 г. № 944 администрации городского округа Тольятти рекомендовано заменить на мероприятия с использованием современных средств распространения (сеть интернет).

Согласно пункта 8 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" установлена недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ применения одних информационных технологий перед другими, если только обязательность применения определенных информационных технологий для создания и эксплуатации государственных информационных систем не установлена федеральными законами.

Количество печатных экземпляров продукции максимально ограничено. Электронные издание планируется для размещения на официальном портале органов местного самоуправления, в том числе для возможности использования информации пособия блогерами, студентами и др.

6.5. В 2024 году планируется заказать услугу: «Поставка печатного и электронного издания методического пособия «Обеспечение экологической безопасности в условиях г.о. Тольятти» на сумму 200,0 тыс. руб.

Управлением природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства в рамках полномочий будет сформирована информация и методический материал для населения, предприятий и организаций городского округа Тольятти, в том числе на основе получаемой информации о состоянии окружающей среды. Указанная информация послужит основой для издания указанного печатного издания.

Планируемое количество экземпляров пособия к изданию – 400 шт.

6.6. В 2024 г. в целях просвещения населения городского округа Тольятти планируется мероприятие: «Поставка информационных буклетов для населения г.о. Тольятти  «Обращение с животными без владельцев, домашними животными» с объемом финансирования 90,0 тыс. руб.  Количество экземпляров буклетов, планируемых к изданию – 15000 шт.

6.7. В 2024 г. в целях просвещения населения городского округа Тольятти планируется мероприятие: «Поставка печатного методического пособия «Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе  их раздельное накопление» для информирования населения г.о. Тольятти» с объемом финансирования  36,0 тыс. руб.

Количество экземпляров методического пособия, планируемых к изданию – 3000 шт.

6.8. В 2024 г. в целях организации маркировки контейнеров для раздельного сбора ТКО планируется мероприятие: «Поставка наклеек на контейнеры для раздельного накопления  утилизируемых твердых коммунальных отходов» с объемом финансирования 225,0 тыс. руб.

Количество экземпляров наклеек, планируемых к поставке – 1800 шт.

И.о.руководителя департамента

городского хозяйства                                                                         С.Г.Соловьев

Медведева И.А. 54 37 80