Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

«О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Тольятти от 04.08.2021  № 2700-п/1

«Об утверждении  муниципальной  программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы»

В  соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ  городского округа Тольятти», решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021  №  1128   «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти  на 2022-2026 годы» (далее – Программа) вносятся следующие изменения.

По задаче 1: «Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти».

1.1. В период 2022-2024 гг. объем финансирования по мероприятию «Демеркуризация  бесхозяйных ртутьсодержащих отходов, обнаруженных на территории г.о. Тольятти» изменяется с 50,0 тыс. руб. ежегодно на 500,0 тыс. руб. ежегодно (средства бюджета городского округа Тольятти).

Показатель (индикатор) по мероприятию не изменяется.

1.2. По мероприятию «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированных свалок) на территории городского округа»:

- в 2023 г. изменяется объем финансирования с 2900,0 тыс. руб. на 16 738,0 тыс. руб.; показатель «Объем ликвидированных отходов» изменяется с «2071 м.куб.» на «11956 м.куб.»;

- в 2024 г.  изменяется объем финансирования с 36202,0 тыс. руб. на 16 740,0 тыс. руб.; показатель «Объем ликвидированных отходов» изменяется с «25858 м.куб.»  11957 м.куб.».

1.3.  По мероприятию «Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных образований Самарской области».

1.3.1. «Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ».

Вносятся изменения по распределению финансирования по годам и по уровням бюджета:

2022 г: 13 232,0 – бюджет г.о. Тольятти; 48 597,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 86 393,0 – средства федерального бюджета.

2023 г.: 31 009,0 тыс. руб. - бюджет г.о. Тольятти; 98 064,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 174 336,0 – средства федерального бюджета.

2024 г.: 1 512,0 тыс. руб. - бюджет г.о. Тольятти; 4 782,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 8500,0 – средства федерального бюджета.

1.3.2. «Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»).

Вносятся изменения по распределению финансирования по годам и по уровням бюджета:

2022 г: 16 072,0 – бюджет г.о. Тольятти; 59 034,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 0 – средства федерального бюджета.

2023 г.: 38 198,0 тыс. руб. - бюджет г.о. Тольятти; 120 801,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 0 – средства федерального бюджета.

2024 г.: 1 772,0 тыс. руб. - бюджет г.о. Тольятти; 5 603,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 0 – средства федерального бюджета.

По мероприятию вносятся следующие изменения в показатели (индикаторы):

- «Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будут произведены работы по оптимизации рельефа» - в 2022 г. показатель 32 га в соответствии с проектной документацией изменяется на показатель 25,7 га;

- «Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будут произведены работы по созданию защитного экрана»  - в 2023  г.  показатель 32 га в соответствии с проектной документацией изменяется на показатель 25,7 га;

-  «Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будут произведены работы по созданию плодородного слоя почвы на поверхности объекта» - в 2023 г. показатель 32 га в соответствии с проектной документацией изменяется на показатель 25,7 га;

- «Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), на которой будет завершен биологический этап рекультивации» - в 2024  г.  показатель 32 га в соответствии с проектной документацией изменяется на показатель 25,7 га.

Кроме этого в целом по обоим объектам в 2024 году дополняются показатели:

- «Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов»  - 700 тыс.чел.;

- «Количество ликвидированных несанкционированных свалок» - 2 шт.

1.4. «Услуги по обустройству и обслуживанию мест накопления  ртутьсодержащих отходов для жителей индивидуальных жилых домов г.о.  Тольятти».

Выделяется финансирование на мероприятие на 2022-2023 гг. в размере 480,0 тыс. руб. ежегодно.

Вводится ежегодный показатель по мероприятию в период с 2022 по 2023 гг.: «Количество обустроенных мест» - 4 шт.

1.5. Задача 1 дополняется мероприятием: «Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа Тольятти» с объемом финансирования в 2022 г. 3840,0 тыс. руб.

Показатель (индикатор) по мероприятию – «Количество объектов (территорий), на которых будут проведены работы по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде» - 2 ед.

По задаче 2. Рекультивация полигона ТБО с. Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции.

По мероприятию: «Корректировка проектной сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов» в 2022 г. выделяются средства бюджета городского округа Тольятти в размере 446,0 тыс. руб. в качестве софинансирования к средствам областного бюджета. В 2021 г. году планируется продолжить работу по получению средств вышестоящего бюджета на реализацию мероприятия. Главный распорядитель бюджетных средств по мероприятию – департамент градостроительной деятельности.

Показатель (индикатор) по мероприятию: «Готовый проект» - 1ед., базовое значение – 1 ед.

По задаче 3: «Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения» планируется реализация мероприятий:

3.1. «Услуги по аналитическому обеспечению регионального государственного экологического надзора с выдачей протоколов  испытаний и экспертных заключений соответствия установленным требованиям  санитарно-гигиеническим нормативам и предельно-допустимым концентрациям» - в 2022 г. выделяются средства в размере 139,0 тыс. руб. (средства областного бюджета).

Показатель (индикатор) по мероприятию: «Количество компонентов  окружающей среды, по которым будет производиться обследование» - 1 ед. (базовое значение по показателю – 1ед.)

3.2. «Предоставление информации о воздействии электромагнитных полей в селитебной территории г.о. Тольятти».

Средства на мероприятие в размере 440,0 тыс. руб. выделяются в 2022 г., в 2024 г. финансирование исключается.

Показатель по мероприятию в 2022 г.: «Количество точек, по которым будет получена информация о воздействии электромагнитных полей»  - 120 шт. В 2024 г. показатель исключается.

3.3. «Предоставление информации о химическом загрязнении почвы на территории г.о. Тольятти в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».

Финансирование по мероприятию переносится с 2024 г. на 2025 г. (объем финансирования 2691,0 тыс. руб.). Показатель: «Количество проб почвы, по которым произведен химический анализ» - 50 ед. переносится с 2024 г. на 2025 г.

3.4. «Предоставление  информации о неблагоприятных зонах селитебных территорий г.о. Тольятти по воздействию внешних источников инфразвука».

Финансирование по мероприятию переносится с 2024 г. на 2025 г. (объем финансирования 400,0 тыс. руб.). Показатель «Количество точек, по которым будет получена информация о воздействии внешних источников инфразвука» – 120 шт.  переносится с 2024 г. на 2025 г.

3.5. «Предоставление информации о радиационном загрязнении на территории г.о. Тольятти  в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».

Финансирование по мероприятию переносится с 2024 г. на 2025 г. (объем финансирования 681,0 тыс. руб.). Показатель «Количество точек, по которым будет произведен радиационный контроль»  – 190 шт. переносится с 2024 г. на 2025 г.

3.6. «Предоставление информации об уровне загрязнения Куйбышевского водохранилища в границах г.о. Тольятти в период «цветения» «синезеленых водорослей»  в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».

Финансирование по мероприятию переносится с 2024 г. на 2025 г. (объем финансирования 1916,0 тыс. руб.).  Показатель «Количество проб воды из Куйбышевского водохранилища, по которым будет произведен химический анализ» – 84 ед. переносится с 2024 г. на 2025 г.

По задаче 6: «Организация воспитания и экологического просвещения населения городского округа Тольятти в целях сохранения благоприятной окружающей среды» планируется реализация мероприятий:

6.1. «Организация реализации сетевого проекта «Мы за чистую планету».

Исключается финансирование в 2024 г., соответственно в 2024 г. исключаются показатели (индикаторы).

6.2. «Информационное оповещение населения о раздельном сборе отходов посредством муниципального транспорта».

Исключается финансирование мероприятия в 2024 г., соответственно в 2024 г. исключается показатель (индикатор).

6.3. «Установка информационных, запрещающих  знаков в целях предотвращения  образования несанкционированных свалок».

Финансирование мероприятия переносится с 2024 г. на 2025 г. (объем финансирования 347,0 тыс. руб.).   Показатель «Количество установленных  знаков» – 10 шт. переносится с 2024 г. на 2025 г.

6.4. «Организация конференции с участием предприятий, учреждений, организаций г.о. Тольятти «Проблемы экологии городского округа Тольятти и пути их решения»

Финансирование мероприятия переносится с 2024 г. на 2025 г. (объем финансирования 354,0 тыс. руб.). Показатели: «Количество проведенных круглых столов» - 3 ед.; «Количество проведенных секций» - 2 ед. переносятся с 2024 г. на 2025 г.

6.5. «Поставка печатного и электронного издания методического пособия «Обеспечение экологической безопасности в условиях г.о. Тольятти».

Финансирование мероприятия переносится с 2024 г. на 2025 г. на (объем финансирования 200,0 тыс. руб.). Показатель «Количество экземпляров» - 400 шт. переносится с 2024 г. на 2025 г.

6.6. «Поставка информационных буклетов для населения г.о. Тольятти  «Обращение с животными без владельцев, домашними животными».

Финансирование мероприятия переносится с 2024 г. на 2025 г. (объем финансирования 90,0 тыс. руб.).  Показатель «Количество экземпляров» – 15000 шт.  переносится с 2024 г. на 2025 г.

6.7. «Поставка печатного методического пособия «Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе  их раздельное накопление».

Финансирование мероприятия переносится с 2024 г. на 2025 г. (объем финансирования  36,0 тыс. руб.).  Показатель «Количество экземпляров» - 3000 шт. переносится с 2024 г. на 2025 г.

6.8. «Поставка наклеек на контейнеры для раздельного накопления  утилизируемых твердых коммунальных отходов».

Финансирование мероприятия переносится с 2024 г. на 2025 г. (объем финансирования 225,0 тыс. руб.). Показатель «Количество наклеек» - 1800 шт. переносится с 2024 г. на 2025 г.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации изменяется с 1211326,227 тыс. руб. на 882289,0 тыс. руб.

Внесены соответствующие изменения в паспорт  Программы,  разделы 5 и 7, в Приложения 1 и 2.

И.о.руководителя департамента

городского хозяйства                                                                         Павлова Ю.Г.

Медведева И.А. 54 37 80