Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

«О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Тольятти от 04.08.2021   № 2700-п/1

«Об утверждении  муниципальной  программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы»

В  соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013   № 2546-п/1  «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ  городского округа Тольятти», решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 18.10.2023 № …), в муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти  на 2022-2026 годы» (далее – Программа) вносятся следующие изменения.

1. По задаче 1 «Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти»:

- по мероприятию 1.6.2 «Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок  ПАО "АвтоВАЗ» в соответствии с дополнительным соглашением от 17.07.2023 № 36740000-1-2021-030/8 к соглашению о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 24.01.2022 № 36740000-1-2021-030, в рамках постановления Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 668 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 – 2025 годы и на период до 2030 года» сокращаются бюджетные ассигнования в сумме 22 397 тыс.руб. (14 334 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета, 8 063 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета).

Таким образом, по мероприятию 1.6.2 с учетом сокращения бюджетных ассигнований:

- в 2023 году изменяется объем финансирования в целом с 303 409,0 тыс.руб. на 281 012,0 тыс.руб., в том числе: местного бюджета с 31 009,0 тыс. руб. (без изменений);  областного бюджета с 98 064,0 тыс. руб. на 90 001,0 тыс. руб.;  федерального бюджета с 174 336,0 тыс. руб. на 160 002,0 тыс. руб.;  значение установленных показателей (индикаторов) – без изменений.

Соответствующие изменения внесены по строке 1.6 «Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных образований Самарской области» (общий объем финансирования в 2023 г. составит 654 768,0 тыс.руб.)

2. По задаче 1 мероприятию 1.7 «Услуги по обустройству и обслуживанию мест накопления  ртутьсодержащих отходов» полученная экономия от размещения муниципального заказа составила 2,0 тыс.руб. (средства местного бюджета).

Таким образом, по мероприятию 1.7 с учетом уменьшения на сумму экономии средств:

- в 2023 году изменяется объем финансирования с 480,0 тыс.руб. на 478,0 тыс.руб. (средства местного бюджета); значение установленного показателя (индикатора) – без изменений.

50% экономии, остающейся в распоряжении заказчика, в сумме 1,0 тыс.руб. направляются на финансовое обеспечение мероприятия 1.14.

3. По задаче 1 мероприятию 1.8 «Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа Тольятти» полученная экономия от размещения муниципального заказа составила 1244,0 тыс.руб. (средства местного бюджета).

Таким образом, по мероприятию 1.8 с учетом уменьшения на сумму экономии средств:

- в 2023 году изменяется объем финансирования с 4080,0 тыс.руб. на 2836,0 тыс.руб. (средства местного бюджета); значение установленного показателя (индикатора) – без изменений.

50% экономии, остающейся в распоряжении заказчика, в сумме 622,0 тыс.руб. направляются на финансовое обеспечение мероприятия 1.14.

4. По задаче 1 мероприятию 1.12 «Организация и обслуживание системы видеонаблюдения в местах образования несанкционированных свалок» уменьшаются свободные от бюджетных обязательств ассигнования в сумме 409 тыс.руб., сложившиеся в связи с отсутствием коммерческих предложений от потенциальных исполнителей, и направляются на выполнение вновь вводимого мероприятия (1.14), таким образом по мероприятию 1.12:

- в 2023 году изменяется объем финансирования местного бюджета с     508,0 тыс. руб. на 99,0 тыс. руб.;  значение показателя (индикатора) – «Количество мест» 17 шт. изменяется на 3 шт.

5. Задача 1 дополняется мероприятием 1.14 «Сооружение режимных наблюдательных скважин на объектах накопленного вреда окружающей среде в Автозаводском и Комсомольском  районах городского округа Тольятти»; ответственный исполнитель – ДГХ; срок реализации - 2023 год; финансовое обеспечение составит:

- в 2023 году объем финансирования местного бюджета 1 032,0 тыс. руб.; устанавливается показатель (индикатор) – «Количество скважин» со значением 4 ед.

Источники финансирования мероприятия 1.14 в 2023 году:

а) 50% от полученной экономии от размещения муниципального заказа по мероприятию 1.7 «Услуги по обустройству и обслуживанию мест накопления  ртутьсодержащих отходов» в размере 1,0 тыс.руб. (50% от экономии 2,0 тыс.руб.) (средства местного бюджета);

б) 50% от полученной экономии от размещения муниципального заказа по мероприятию 1.8 «Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа Тольятти» в размере 622,0 тыс.руб. (50% от экономии 1244,0 тыс.руб.) (средства местного бюджета);

в) перемещение части средств, предусмотренных Программой в 2023 году по мероприятию 1.12: «Организация и обслуживание системы видеонаблюдения в местах образования несанкционированных свалок» - в размере 409,0 тыс.руб. (из 508,0 тыс.руб.) (средства г.о.Тольятти).

(1 тыс.руб.+622 тыс.руб.+409 тыс.руб.= 1 032,0 тыс. руб.)

6. Общий объем финансирования по Задаче 1 Программы в 2023  году изменяется с 701 185,0 тыс. руб. на 678 165,0 тыс. руб. (из них за счет местного бюджета – с 85 227,0 тыс. руб. на 84 604,0 тыс. руб.; за счет областного бюджета – с 226 865,0 тыс. руб. на 218 802,0 тыс. руб.; за счет федерального бюджета – с 389 093,0 тыс. руб. на 374 759,0 тыс. руб.)

7. Задача 2 Приложения № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы» к Программе дополняется пунктом 2.3 «Оформление технического задания, выполнение расчета начальной (максимальной) цены контракта на корректировку проектной, сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов», ответственный исполнитель – ДГХ; срок реализации - 2023 год; финансовое обеспечение составит:

- в 2023 году объем финансирования местного бюджета 140,0 тыс. руб.; устанавливается показатель (индикатор) – «Экспертное заключение» со значением 1 ед.

Источник финансирования мероприятия 2.3 в 2023 году:

- перемещение части средств, предусмотренных Программой в 2023 году по мероприятию 2.1: «Корректировка проектной, сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов» - в размере 140,0 тыс.руб. (из 4386,0 тыс.руб.) (средства г.о.Тольятти), в связи с нижеследующим.

В пункте 2.1 Приложения № 1 к Программе предусмотрено мероприятие: «Корректировка проектной, сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов» (Государственная программа Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 – 2025 годы и на период до 2030 года). Источник финансирования – бюджет г.о.Тольятти, в 2023 г. - 4 386,0 тыс.руб., 2024  г.- 7 059,0 тыс.руб.

С целью определения НМЦК корректировки  проектной, сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов (далее - ПИР) в 2023 году направлен запрос коммерческих предложений. Официально коммерческие предложения не поступали. Поступило в рабочем порядке одно  коммерческое предложение на реализацию  указанного мероприятия на сумму 19 242,91 тыс. руб. Из комментариев организаций, получивших  запрос коммерческих предложений следует, что цена  контракта на ПИР может  варьировать от 15 000,00 тыс. руб. до 40 000,00 тыс. руб.

С целью определения стоимости ПИР между Администрацией городского округа Тольятти и ООО «ПАРТНЁР-ПРОЕКТ» заключен муниципальный контракт от 11.09.2023 № 572-дг/2.1 на разработку технического задания и выполнение расчета сметной стоимости ПИР с прохождением и  получением положительного заключения государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости в строительстве - ГАУ «Государственная экспертиза проектов в строительстве» (далее - ГАУ ГЭПвС). Положительное заключение государственной экспертизы сметной стоимости на ПИР даст возможность установить начальную (максимальную) цену контракта.

Таким образом, осуществить закупку на реализацию мероприятия (2.1) «Корректировка проектной, сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов», цена которого определена в Программе 11 445,0 тыс.руб. (из них 4 386,0 тыс.руб. на 2023 год) при ориентировочной стоимости  19 242,91 тыс.руб. не целесообразно до прохождения ГАУ ГЭПвС.

В связи с этим заключить контракт на указанное мероприятие (2.1)  в 2023 году и выполнить работы, предусмотренные в 2023 году,  не представляется возможным.

В случае получения положительного заключения ГАУ ГЭПвС на сметный расчет  необходимо будет предусмотреть в бюджете 2024 года -2025 года денежные средства на реализацию мероприятия 2.1  (ориентировочно             19 243,0 тыс.руб.).

8. Соответственно по задаче 2 мероприятию 2.1 «Корректировка проектной, сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов» с учетом перемещения части средств на финансирование вновь вводимого мероприятия (2.3):

- в 2023 году изменяется объем финансирования местного бюджета с     4386,0 тыс. руб. на 4246,0 тыс. руб.;  значение установленного показателя (индикатора) – без изменений.

Общий объем финансирования по Задаче 2 Программы не изменяется.

9. По задаче 5 «Строительство очистных сооружений» (ГРБС- департамент градостроительной деятельности) сокращаются расходы по объекту «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» в сумме 1 628 тыс.руб. Показатели (индикаторы) муниципальной программы по задаче 5 сокращаются в полном объёме – 1 ед. готового проекта и составят 0 ед.

Из областного бюджета не выделены средства на софинансирование проектных работ, в связи с чем исполнение расходов не представляется возможным.

10. Общий объем финансирования Программы в 2023 году изменяется с 713 974,0 тыс. руб. на 689 326,0 тыс. руб. (из них за счет местного бюджета – с 98 016,0 тыс. руб. на 95 765,0 тыс. руб.; за счет областного бюджета – с 226 865,0 тыс. руб. на 218 802,0 тыс. руб.; за счет федерального бюджета – с 389 093,0 тыс. руб. на 374 759,0 тыс. руб.)

Внесены соответствующие изменения в Паспорт, раздел 5, Приложения № 1 и № 2 Программы.

| Заместитель руководителя департамента городского хозяйства | С.Г. Соловьев |
| --- | --- |

Федосеева Л.Ю. 544871