ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации

О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Тольятти

от 02.08.2019 № 2078-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Тольятти – чистый город на 2020 - 2024 годы»

(далее – Программа)

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в целях приведения Программы  в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 25.12.24г.) (далее – Решение Думы о бюджете), а также в соответствии с распоряжением первого заместителя главы городского округа Тольятти от 28.12.2023 №10922-р/2 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Зеленстрой», находящемуся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 24.12.2024 №12074-р/2) (далее – Муниципальное задание МБУ «Зеленстрой» в редакции от 24.12.24), в Программу на 2024 год вносятся следующие изменения.

Плановые цифры финансового обеспечения реализации мероприятий Программы на 2024 год уменьшены на 36 092,0 тыс. руб. и изменены с 859457,0 тыс.руб. на 823 365,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета увеличена на 1 890,0 тыс.руб. и изменены с 12 513,0 тыс.руб. на 14 403,0 тыс.руб.;

- за счет средств местного бюджета уменьшена на 37 892,0 тыс.руб. и изменены с 846 944,0 тыс.руб. на 808 962,0 тыс.руб.

В Программу вносятся следующие изменения в части ее реализации в 2024 году.

- По мероприятию 1.1 «Содержание тротуаров» отражаются следующие изменения:

- по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в целях приведения в соответствие с муниципальным заданием в редакции от 24.12.2024 и фактическим выполнением работ по вывозу снега, показатель (индикатор) по мероприятию 1.1. «Количество вывезенного снега» изменяется с 4682 м3 на 3996 м3.

- По мероприятию 1.2. «Содержание газонов» вносятся следующие изменения (далее – мероприятие 1.2.):

- по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в целях приведения в соответствие с муниципальным заданием в редакции от 24.12.2024, уменьшается финансирование на 571,7 тыс. руб. и изменяется с 48 669,4 тыс. руб. на 48 097,7 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию не изменяется.

- По мероприятию 1.3. «Содержание автодорог» (далее – мероприятие 1.3.) вносятся следующие изменения:

- по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в целях приведения в соответствие с муниципальным заданием в редакции от 24.12.2024 и фактическим выполнением работ по вывозу снега, увеличивается финансирование на 177,5 тыс. руб. и изменяется с 14 481,1 тыс. руб. на 14 658,6 тыс. руб.

Значение показателей (индикаторов) по мероприятию 1.3. в части выполнения работ по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» «Количество вывезенного снега» изменяется с 3077 м3 на 3763 м3.

- По мероприятию 1.4. «Содержание объектов озеленения» (далее – мероприятие 1.4.) по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в целях приведения в соответствие с муниципальным заданием в редакции от 24.12.2024, а также необходимостью перераспределения финансирования на валку и обрезку аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев, увеличивается финансирование на 1559,2 тыс. руб. и изменяется с 41 781,0 тыс. руб. на 42 781,0 тыс. руб.

Значение показателей (индикаторов) по мероприятию 1.4. «Количество деревьев и кустарников» изменяется с 6789 шт. на 6515 шт.; «Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» изменяется с 23428,0 м3 на 23828,0 м3.

- По мероприятию 1.9. «Содержание объектов благоустройства» (далее – мероприятие 1.9.) вносятся следующие изменения:

- по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в целях приведения в соответствие с муниципальным заданием в редакции от 24.12.2024, в связи с уменьшением периода содержания и эксплуатации общественных туалетов, а также фактически выполненными работами по количеству отремонтированных МАФ, уменьшается финансирование на 1 096,3 тыс. руб. и изменяется с 13 151,3 тыс. руб. на 12 055,0 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию 1.9. «Количество отремонтированных МАФ» изменяется с 283 шт. на 124 шт., показатель (индикатор) «Количество общественных туалетов» не изменяется.

- По мероприятию 1.12. «Содержание пляжа и прилегающей территории» (далее – мероприятие 1.12.) вносятся следующие изменения:

- по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в целях приведения в соответствие с муниципальным заданием в редакции от 24.12.2024, корректируется финансирование в сторону увеличения на 0,1 тыс. руб. и изменяется с 3 561,9 тыс. руб. на 3 562,0 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию 1.12. не изменяется.

- По мероприятию 1.14. «Предоставление субсидий на иные цели, в том числе на приобретение, и (или) модернизацию, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства» (далее – мероприятие 1.14.) в соответствии с решением Думы о бюджете от 25.12.2024г. в Программе уменьшается финансовое обеспечение на 614,0 тыс. руб. и изменяется с 51 736,0 тыс. руб. на 51 122,0 тыс.руб., из них:

- 614 тыс. руб. – на приобретение и установку дорожных знаков "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" на территории парков (уточнение расчета НМЦК).

Показатели (индикаторы) мероприятия 1.14 не изменяются.

- По мероприятию 1.15. «Предоставление субсидий на иные цели в целях реализации мероприятий, не включенных в муниципальное задание учреждений» (далее – мероприятие 1.15.) в соответствии с решением Думы о бюджете от 27.11.2024г. в Программе уменьшается финансовое обеспечение на 37 187,0 тыс. руб. и изменяется с 73 066,0 тыс. руб. на 35 879,0 тыс.руб., из них:

- 35 000 тыс. руб. – на содержание набережной Автозаводского района, в связи с подписанием дополнительного соглашения № 13331 от 31.05.2024 к договору на передачу недвижимого имущества в безвозмездное пользование от 11.08.2023 № 2694 (уменьшение периода содержания);

- 2 187 тыс. руб. – на разработку проектной документации, прохождение государственной экспертизы, получение разрешение на строительство нежилого здания, расположенного в парке Центрального района (длительные сроки размещения закупки).

Показатель (индикатор) мероприятия 1.15 «Количество разработанной проектно-сметной документации» изменяется с значения 1 ед. на значение     « - ».

- По мероприятию 3.1 «Текущее содержание дорог в зимнее и летнее время» (далее – мероприятие 3.1.) по ответственному исполнителю МКУ «Ритуал», в соответствии с решением Думы о бюджете от 25.12.24, уменьшается финансирование на 269,0 тыс. руб. и изменяется с 4016,0 тыс. руб. на 3747,0 тыс. руб., из них сокращается экономия от проведения муниципальных закупок, (в том числе: 182,0 тыс.руб. – средства экономии, остающиеся в распоряжении заказчика, 87,0 тыс.руб. – средства экономии, направляемые на снижение муниципального долга);

Показатель (индикатор) мероприятия 3.1. не изменяется.

- По мероприятию 3.9. «Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек, ремонт автомобильных дорог (ремонт проездов, пешеходных дорожек)» по ответственному исполнителю МКУ «Ритуал», в соответствии с решением Думы о бюджете от 25.12.24г., финансовое обеспечение мероприятия уменьшается на размер экономии, остающейся в распоряжении заказчика 234,0 тыс. руб. (от заключения контракта (МК 0842300004024000442 от 05.09.24г., НМЦК – 9 589 974,5р, цена контракта 8 918 676,0 руб., экономия 671 298,5 руб.).

Финансирование мероприятия изменяется с 9153,0 тыс.руб. на 8 919,0 тыс.руб.

Показатель (индикатор) мероприятия 3.9 не изменяется.

- По мероприятию 3.13. «Содержание МКУ «Ритуал»» в соответствии с решением Думы о бюджете от 25.12.24г., финансовое обеспечение мероприятия увеличивается на 322,0 тыс.руб., из них:

- увеличиваются расходы на оплату труда работников МКУ «Ритуал» в сумме 345,0 тыс. руб. и сокращаются средства экономии, остающиеся в распоряжении заказчика в сумме 23,0 тыс. руб. (от заключения контракта на приобретение легкового автомобиля (МК №0842300004024000443 от 16.09.2024г., НМЦК 1 027 000,0 руб., цена 980 785,0 руб., экономия – 46 215,0 руб.).

Финансирование мероприятия изменяется с 18 474,0 тыс. руб. на 18 796,0 тыс. руб.

Показатель (индикатор) мероприятия 3.13 «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения» не изменяется.

- В мероприятие 5.1. «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (далее – мероприятие 5.1.) вносятся следующие изменения:

В соответствии с Законом Самарской области от 01.12.2023 № 97-ГД «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», доведенный в 2024 году городскому округу Тольятти объем субвенции на исполнение переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев составляет 11 474,0 тыс. руб., (не включая расходы на администрирование в размере 172,0 тыс. руб.).

Сумма субвенции, отраженная в Программе, в соответствии с заключенным с департаментом ветеринарии Самарской области соглашением № 2 от 21.11.2023 (в ред. от 07.08.2024) составляет 9 584,0 тыс. руб., (не включая 144,0 тыс. руб. администрирование).

В целях приведения расходов бюджета городского округа Тольятти в соответствие с утвержденными расходами областного бюджета, по мероприятию 5.1. увеличиваются средства вышестоящего бюджета по ГРБС ДГХ в сумме 1 890,0 тыс. руб. и изменяются с 9 584,0 тыс. руб. на 11 474,0 тыс. руб.

Показатель (индикаторы) муниципальной программы по данному мероприятию не изменяется.

13.  По мероприятию 6.1. «Обращение с твердыми коммунальными отходами, содержание контейнерных площадок» (далее – мероприятие 6.1.) вносятся следующие изменения:

- по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в целях приведения в соответствие с муниципальным заданием в редакции от 24.12.2024, а также с фактическим увеличением количества муниципального жилфонда увеличивается финансирование на 95,3 тыс. руб. и изменяется с 323,3 тыс. руб. на 418,6 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию 6.1. «Количество муниципальных помещений» изменяется с 10 шт. на 13 шт.

14. По мероприятию 6.4. «Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений)» (далее – мероприятие 6.4.) вносятся следующие изменения:

- по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в целях приведения в соответствие с муниципальным заданием в редакции от 24.12.2024, и корректировкой стоимости работ, уменьшается финансирование на 164,1 тыс. руб. и изменяется с 10 460,4 тыс. руб. на 10 296,3 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию 6.4. «Количество сооружений» не изменяется.

Соответственно, на 36 092,0 тыс.руб. уменьшается плановое финансовое обеспечение за весь период реализации Программы и изменено с 2 815 514,0 тыс.руб.  на 2 779 422,0 тыс.руб. за счет всех источников, без учета оплаты ранее принятых обязательств.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о. руководителя

департамента городского хозяйства                                          М.В. Арзамасцев

Жаркова И.В. 54 46 34 (доб.5258)