Приложение 2

к постановлению администрации

 городского округа Тольятти

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к Муниципальной программе

«Благоустройство территории

городского округа Тольятти

на 2015 - 2024 годы»

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2015 - 2024 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Наименование показателей (индикаторов) | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей (индикаторов) по годам |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель. Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей |
| Задача 1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий |
| 1.1. | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | Количество подготовленных проектов | ед. | - | 75 | 67 | 9 | 34 | 27 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| 1.2. | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1> | Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия | ед. | - | 123 | 13 | - | 4 | 15 | 1 | 1 | 26 | 1 | - |
| Количество объектов, на территории которых выполнен ремонт ливневой канализации | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Количество объектов, на территории которых устроено внутриквартальное освещение | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| 1.3. | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1> | Количество объектов, на территории которых установлены МАФ | ед. | - | 139 | 19 | - | 7 | 3 | - | 5 | - | 1 | - |
| 1.4. | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1> | Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений) | ед. | - | 40 | 14 | - | 7 | 4 | - | 5 | - | 4 | - |
| 1.5. | Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | Количество объектов, на территории которых выполнена валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | ед. | - | 10 | 7 | - | 17 | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.6. | Озеленение <1> | Количество благоустроенных объектов (озеленение) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон» <1> | Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - |
| Количество благоустроенных объектов | ед. | - | - | 244 | 15 | 10 | 51 | - | 114 | 8 | 6 | - |
| Задача 2. Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях |
| 2.1. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | ед. | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон» | Количество благоустроенных объектов (мест отдыха на внутриквартальных территориях), в том числе частично | ед. | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - |
| Задача 3. Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива |
| 3.1. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | Количество благоустроенных объектов (мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива), в том числе частично | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 4. Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов |
| 4.1. | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища |
| 4.1.1. | Предпроектные работы и изыскания | Доля выполненных предпроектных работ и изысканий от общего объема предпроектных работ и изысканий | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 4.1.2. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | ед. | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.3. | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | Площадь благоустроенной береговой линии | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество подготовленной проектной документации | шт. | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Количество шкафов управления и регулирования электроснабжения сценических площадок | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4.1.4. | Преддекларационное обследование объектов гидротехнических сооружений | Доля выполненных работ от общего объема работ по преддекларационному обследованию объектов гидротехнических сооружений | % | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 4.1.5. | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС | Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке декларации безопасности или проведению государственной экспертизы объектов гидротехнических сооружений | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 4.1.6. | Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | Количество застрахованных гидротехнических сооружений | ед. | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.1.7. | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | Протяженность очищенных телескопических и монолитных лотков | м | - | - | - | 5363 | 3300 | 2100 | - | 8219 | 9000 | 5000 | 5000 |
| 4.1.8. | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | Доля выполненных работ от общего объема работ по ремонту объектов гидротехнических сооружений | % | - | - | - | 25 | 50 | - | - | - | 100 | - | - |
| Задача 5. Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений |
| 5.1. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль | Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей | ед. | - | - | - | 12 | 18 | 6 | - | 15 | 17 | 12 | - |
| 5.3. | Благоустройство территорий детских садов | Количество благоустроенных территорий детских садов | ед. | - | - | - | - | 33 | 2 | - | 10 | 17 | 11 | - |
| Задача 6. Организация парковочного пространства |
| 6.1. | Разработка концепции парковочного пространства | Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке концепции парковочного пространства | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Строительство объектов парковочного пространства | Количество построенных объектов парковочного пространства | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 7. Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий |
| 7.1. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Ремонт и реконструкция наружного освещения | Количество отремонтированных и реконструированных объектов наружного освещения, в том числе частично | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 7.3. | Устройство наружного освещения | Количество построенных объектов наружного освещения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 8. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест |
| 8.1. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично | ед. | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Задача 9. Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти |
| 9.1. | Установка МАФ | Количество установленных МАФ | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. | Установка объектов информационно-туристической тематики | Количество установленных объектов информационно-туристической тематики | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3. | Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | Количество обустроенных остановок общественного транспорта | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.4. | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | Количество подготовленных проектов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество устроенных объектов ландшафтной архитектуры | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5. | Установка архитектурно-средовых композиций | Количество подготовленных проектов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество установленных объектов архитектурно-средовых композиций | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 10. Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2024 годы» |
| 10.1. | Ремонт подъездов многоквартирных домов | Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы подъезды | ед. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2. | Ремонт фасадов многоквартирных домов | Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады | ед. | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.3. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Количество многоквартирных домов, в которых выполнено благоустройство дворовых территорий | ед. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 11. Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год» |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти |
| Задача Подпрограммы. Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Площадь отремонтированных дворовых проездов | м2 | - | - | - | 63029,53 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля дворовых территорий, обеспеченных освещением, от запланированных | % | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны | ед. | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и (или) спортивные площадки | ед. | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля дворовых территорий, оборудованных автомобильными парковками, от запланированных | % | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество благоустроенных объектов (озеленение) | ед. | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Площадь отремонтированных и обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек | м2 | - | - | - | 18792,28 | - | - | - | - | - | - | - |
| Площадь отремонтированной отмостки многоквартирных домов | м2 | - | - | - | 2822,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество дворовых территорий многоквартирных домов, обеспеченных освещением | ед. | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов | ед. | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача Подпрограммы. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий |
| 2.1. | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | Доля трудового участия заинтересованных собственников при выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории, от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу | % | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество заинтересованных лиц, участвующих в выполнении работ по благоустройству дворовой территории, в многоквартирных домах, включенных в Программу | чел. | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 12. Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы, по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти |
| 12.1. | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти (государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы) | Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ед. | - | - | - | - | 6 | 7 | 13 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| 12.2. | Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | Количество реализованных инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Задача 13. Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти |
| 13.1. | Устройство и ремонт контейнерных площадок (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 - 2024 годы) | Количество территорий, на которых установлены и отремонтированы контейнерные площадки | Ед. | - | - | - | - | - | - | 30 | 23 | 19 | - | - |