Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________№____________

г.Тольятти, Самарской области

Об изменении

существенных условий муниципального контракта

от 23.04.2022 № 0142200001322005821 (реестровый номер 3632000174122000056), заключенного между администрацией городского округа Тольятти и ООО ПКФ "РОСПРОМСТРОЙ"

на выполнение работ: «Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1- 3 вставок ПАО «АвтоВАЗ»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Закон 44-ФЗ), руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения на прежних условиях, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в существенные условия муниципального контракта от 23.04.2022 № 0142200001322005821 (реестровый номер 3632000174122000056) на выполнение работ: «Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1- 3 вставок ПАО «АвтоВАЗ» (далее-Контракт), заключенного между администрацией городского округа Тольятти и ООО ПКФ "РОСПРОМСТРОЙ" в рамках реализации мероприятий муниципальной программы: «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2021 № 2700-п/1, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.6 Контракта изложить в следующей редакции:

«3.6. Оплата выполненных работ производится с учетом порядка выполнения работ и условий приемки выполненных работ, предусмотренных контрактом, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных Муниципальному заказчику на соответствующий финансовый год, в том числе в счет лимитов:

- 2022 года - 128 157 033,48 руб. (сто двадцать восемь миллионов сто пятьдесят семь тысяч тридцать три рубля 48 коп.), их них:

- 74 698 409,06 руб. (семьдесят четыре миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста девять рублей, 06 коп.) - средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет средств федерального бюджета;

- 42 017 926,78 руб. (сорок два миллиона семнадцать тысяч девяносто двадцать шесть рублей, 78 коп.) - средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет средств  бюджета субъекта Российской Федерации;

- 11 440 697,64 руб. (одиннадцать миллионов четыреста сорок тысяч шестьсот девяносто семь рублей, 64коп.) - средства бюджета городского округа Тольятти.

- 2023 года - 298 527 136,64 руб. (двести девяносто восемь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч сто тридцать шесть рублей 64 коп.), из них:

- 171 531 236,99 руб. (сто семьдесят один миллион пятьсот тридцать одна тысяча двести тридцать шесть рублей, 99 коп.) - средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет средств федерального бюджета;

- 96 486 351,55 руб. (девяносто шесть миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч триста пятьдесят один рубль, 55коп.) -средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет средств  бюджета субъекта Российской Федерации;

- 30 509 548,10руб. (тридцать миллионов пятьсот девять тысяч пятьсот сорок восемь рублей, 10 коп.) - средства бюджета городского округа Тольятти.

- 2024 года -  14 246 111,18 руб. (четырнадцать миллионов двести сорок шесть тысяч сто одиннадцать рублей 18 коп.), из них:

- 8 185 667,47 руб. (восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей, 47коп.) - средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет средств федерального бюджета;

- 4 604 516,20 руб. (четыре миллиона шестьсот четыре тысячи пятьсот шестнадцать рублей, 20коп.) - средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет средств  бюджета субъекта Российской Федерации;

- 1 455 927,51 руб. (один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать семь рублей, 51 коп.) - средства бюджета городского округа Тольятти.»

1.2. Пункт 3.7. Контракта изложить в следующей редакции:

«3.7. Аванс по контракту составляет не более 28,32 % от размера цены контракта (при этом: от  объема финансирования, предусмотренного на 2022 год – не более 90,11%; от объема финансирования, предусмотренного на 2023 год – 3%;  от объема финансирования, предусмотренного на  2024 год – 3%) и выплачивается в пределах лимита финансирования на соответствующий календарный год, указанной в пункте 3.6. контракта, в том числе:

- в 2022 году не более: 115 476 904,71 руб. (сто пятнадцать  миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч  девятьсот четыре рубля, 71 коп.), из них:

- 67 307 590,00 руб. (шестьдесят семь миллионов  триста семь   тысяч пятьсот девяносто рублей, 00 коп.) - средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет средств федерального бюджета;

- 37 860 583,97 руб. (триста семь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч пятьсот восемьдесят три рубля, 97 коп.) - средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет средств  бюджета субъекта Российской Федерации;

- 10 308 730,74 (десять миллионов триста восемь тысяч семьсот тридцать рублей, 74 коп.) - средства бюджета городского округа Тольятти.

- 2023 год – не более 8 955 814,10 руб. (восемь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот четырнадцать рублей, 10 коп.), их них:

- 5 145 937,11 руб. (пять миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот тридцать семь рублей, 11 коп.) - средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет средств федерального бюджета;

- 2 894 590,55 руб. (два миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто рублей, 55 коп.) - средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет средств  бюджета субъекта Российской Федерации;

- 915 286,44 руб. (девятьсот пятнадцать тысяч двести восемьдесят    шесть рублей, 44 коп.) - средства бюджета городского округа Тольятти.

- 2024 год – не более 427 383,33 руб. (четыреста двадцать семь тысяч триста восемьдесят три рубля, 33 коп.), из них:

-  245 570,02 руб. (двести сорок пять тысяч пятьсот семьдесят рублей, 02 коп.) - средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет средств федерального бюджета;

- 138 135,49 руб. (сто тридцать восемь тысяч сто тридцать пять рублей, 49 коп.) - средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет средств  бюджета субъекта Российской Федерации;

- 43 677,82 руб. (сорок три тысячи шестьсот семьдесят семь рублей, 82 коп.) - средства бюджета городского округа Тольятти.»

1.3. В столбце 3 пункта 1.1 Графика производства работ Приложения 4 к Контракту:

- слова: «согласование и утверждение проекта в соответствии с Правилами» заменить на слова: «направление проекта в соответствии Правилами»,

- после слов: «Подрядчик предъявляет» исключить слова: «согласованный с Росприроднадзором проект работ по ликвидации накопленного вреда».

1.4. Столбец 3 пункта 1.2 Графика производства работ Приложения 4 к Контракту:

- после слов: «Уплотнение грунта прицепными катками ориентировочным объемом 98,21417 тыс. куб.м.» дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3. согласование и утверждение проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среде в соответствии с Правилами»;

- после слов: ««Подрядчик» предъявляет» дополнить словами: «согласованный с Росприроднадзором проект работ по ликвидации накопленного вреда».

1.5. В пункт 5.1 Технического задания внести следующие изменения:

- абзац 2 изложить в следующей редакции: «обеспечить выполнение пп. «б» п. 3  Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2018 №542 «Об утверждении Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» (далее - Правила), в порядке, определенном Административным регламентом, утвержденным приказом Росприроднадзора от 29.03.2021 №142 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по согласованию проектов работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»;

- абзац 3 исключить.

1.6. Пункт 5.2 Технического задания дополнить следующими абзацами:

«- обеспечить выполнение пп. «в» п. 3, п 7 Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2018 №542 «Об утверждении Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» (далее - Правила), в порядке, определенном Административным регламентом, утвержденным приказом Росприроднадзора от 29.03.2021 №142 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по согласованию проектов работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»;

- передача Проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (далее – Проект), согласованного с Росприроднадзором, муниципальному заказчику и лицам, осуществляющим строительный контроль в электронном виде (файлы с расширением *.doc, *.docx, *.dwg, *.pdf) на flash носителе и на бумажном носителе».

2. Руководителю департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти Кузахметову М.Г. организовать работу по внесению соответствующих изменений в муниципальный контракт.

3. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти (Власов В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Ерина В.А.

Глава городского округа                                                                          Н.А. Ренц