Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

«О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Тольятти от 04.08.2021 № 2700-п/1

«Об утверждении  муниципальной  программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы», утверждена постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2021 № 2700-п/1 (в ред. от 21.11.2024 № 2170-п/1) (далее – Программа).

В  соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ  городского округа Тольятти» (далее – Порядок     № 2546), в Программу вносятся изменения в части периода 2024 года.

1. В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 22.11.2023 № 71 (ред. от 25.12.2024 № 394) «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в 2024 году на реализацию программных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 147 237,0 тыс. руб. из них: 114 391,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 14 385,0 тыс. руб.  -  средства бюджета Самарской области, 18 461,0 тыс. руб.  -  средства федерального бюджета.

2. На основании уведомления министерства управления финансами Самарской области № 806-4-046-030200  от 17.12.2024 о предоставлении субсидии, приказа департамента финансов администрации городского округа Тольятти от 25.12.2024 № 1031-пк/4.1 о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Тольятти, уменьшены бюджетные ассигнования в сумме 645,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета), в связи с чем, финансовые показатели Программы не будут соответствовать Решению Думы городского округа Тольятти Самарской области от 22.11.2023 № 71 (ред. от 25.12.2024 № 394) «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» на сумму 645,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета). Отклонение плановых показателей сводной бюджетной росписи от плановых показателей Решения Думы сложилось в результате приведения объема финансирования в соответствие с заключенным муниципальным контрактом по мероприятию 1.6.1 «Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»)» (Национальный проект «Экология», федеральный проект «Чистая страна», Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», Государственная программа Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области»).

Кроме того, согласно пункту 5.2.2 Порядка № 2546 внесение изменений в муниципальную программу осуществляется, в том числе при изменении объема финансового обеспечения ее реализации (реализации ее мероприятий) без внесения изменений в решение Думы о бюджете городского округа Тольятти, в том числе в случае получения субсидий, субвенций, имеющих целевое назначение (на реализацию мероприятий муниципальной программы), сверх объемов, утвержденных решением Думы о бюджете городского округа Тольятти.

Таким образом, с учетом внесённых изменений, бюджетные ассигнования на 2024 год по Программе составят 146 592,0 тыс. руб. из них: 114 391,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 14 385,0 тыс. руб.  -  средства бюджета Самарской области, 17 816,0 тыс. руб.  -  средства федерального бюджета.

В связи с вышеизложенным, в Программу вносятся следующие изменения.

Изменяется объем финансирования Программы в 2024 году в целом с 187 858,0 тыс. руб. на 146 592,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств   бюджета городского округа Тольятти с 155 012,0 тыс.руб. на 114 391,0 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета Самарской области 14 385,0 тыс. руб. (без изменений);

- за счет средств федерального бюджета с 18 461,0 тыс. руб. на 17 816,0 тыс. руб.

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета не изменяется.

По задаче 1 «Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти»:

- по мероприятию 1.6.1 «Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»)» сокращаются бюджетные ассигнования (приказ департамента финансов администрации городского округа Тольятти от 25.12.2024 № 1031-пк/4.1) в сумме 645,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета).

Таким образом, по мероприятию 1.6.1 с учетом сокращения бюджетных ассигнований: в 2024 году изменяется объем финансирования в целом с 17 336,0  тыс. руб. на 16 691,0 тыс. руб. Изменение суммы расходов не повлечет изменение показателя (индикатора) Программы по данному мероприятию.

По задаче 2 «Рекультивация  полигона ТБО с. Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции»:

- по мероприятию 2.1.3 «Ликвидация мест  несанкционированного размещения отходов на территории, прилегающей  к территории полигона по захоронению твердых бытовых отходов Узюково г. Тольятти (Самарская область)» сокращаются бюджетные ассигнования (экономия от размещения аукциона) в сумме 24,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Таким образом, по мероприятию 2.1.3 с учетом сокращения бюджетных ассигнований:  в 2024 году изменяется объем финансирования в целом с 4 979,0  тыс. руб. на 4 955,0 тыс. руб. (средства местного бюджета). Изменение суммы расходов не повлечет изменение показателя (индикатора) Программы по данному мероприятию.

По задаче 5 «Строительство очистных сооружений»:

В соответствии с информацией департамента градостроительной деятельности от 25.12.2024 № 70997-вн/5.1, в 2024 году по департаменту градостроительной деятельности по задаче 5 мероприятию 5.1 «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» сняты бюджетные ассигнования в полном объеме в сумме 40 597,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Средства предусматривались на оплату по исковому заявлению ООО «Базис» (дело А55-15124/2023) о взыскании с администрации городского округа стоимости фактически выполненных проектных работ по строительству очистных сооружений в сумме 40 597 тыс. руб.

Судебное разбирательство не завершено, очередное судебное заседание по делу назначено на 21.01.2025 г. Оплата в 2024 году произведена не будет.

Значение показателя (индикатора) Программы по мероприятию 5.1 в 2024 году: «Готовый проект» (ед.) изменяется на «-».

Также, в период 2024 года показатели (индикаторы) Программы изменяются:

- по мероприятию 1.5 «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированных свалок) на территории городского округа»  -  заключены 3 муниципальных контракта (от 13.08.2024 № 0842300004024000368;  от 20.09.2024 № 0142200001324019935;  от 01.10.2024 № 0842300004024000466) на общую сумму 47 433 790 руб.  Данная сумма установлена в Программе в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти.

С учетом средней цены ликвидации 1 м куб. отходов – 2111,64 руб./м куб. значение показателя «Объем ликвидированных отходов» устанавливается: в 2024 г. - «22463» м куб. отходов (47 433 790 руб. : 2111,64 руб./ м куб. = 22463 м куб.).

Общий объем финансирования Программы за период 2022 – 2026 годов изменяется с 1 305 490,0 тыс. руб. на 1 264 224,0 тыс. руб., в том числе составит за счет местного бюджета – 378 447,0  тыс. руб.; за счет областного бюджета – 347 898,0 тыс. руб. (без изменений); за счет федерального бюджета – 537 879,0  тыс. руб.

Внесены соответствующие изменения в Паспорт, раздел 5, Приложения № 1, № 2 Программы.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

| Заместитель руководителя департамента городского хозяйства | М.В. Арзамасцев |
| --- | --- |

Федосеева Л.Ю. 544634 (5288)