Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

«О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Тольятти от 04.08.2021 № 2700-п/1

«Об утверждении  муниципальной  программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы»

В  соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013   № 2546-п/1  «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ  городского округа Тольятти» (далее – Порядок     № 2546), решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», в муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти  на 2022-2026 годы» (далее – Программа) вносятся следующие изменения.

Изменяется объем финансирования Программы за счет средств   бюджета городского округа Тольятти в целом  с  219 712,0 тыс. руб. на  408 248,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год - 55 355,0 тыс. руб. (без изменений);

2023 год - 93 215,0 тыс. руб. (без изменений);

2024 год – с 37 725,0 тыс. руб.  на  113 624,0 тыс. руб.;

2025 год – с 11 646,0 тыс. руб.  на 73 027,0 тыс. руб.;

2026 год – с 21 771,0 тыс. руб. на 73 027,0 тыс. руб.

Объем финансирования Программы за счет средств областного и федерального бюджетов не изменяется.

Финансовое обеспечение по задачам и мероприятиям на 2024, 2025 и 2026 годы приведено в Приложении к настоящему проекту постановления.

Показатели (индикаторы) Программы изменяются в период 2024 -2026 годов по следующим мероприятиям:

- по мероприятию 1.2 «Подбор трупов животных (биологических отходов), обнаруженных на территории г.о. Тольятти»  в связи с увеличением цены подбора и утилизации 1 кг биологических отходов значение показателя «Масса утилизированных трупов животных» уменьшается и устанавливается «6123» кг ежегодно в период 2024 - 2026 годов  (1 396 000,0 руб. : 228,0 руб./кг = 6122,81 кг = 6123 кг) (копии ценовых предложений – Приложение № 1);

- по мероприятию 1.5 «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированных свалок) на территории г.о. округа Тольятти» в связи с увеличением цены ликвидации 1 м куб. отходов значение показателя «Объем ликвидированных отходов» уменьшается и устанавливается «3810» м куб. отходов ежегодно в период 2024 - 2026 годов  (8 000 000,0 руб. : 2100,0 руб./ м куб. = 3809,52 м куб. = 3810 м куб.) (копии ценовых предложений – Приложение № 2);

- в целях повышения эффективности решения задачи 4 Программы по мероприятию 4.1 «Проведение выездных обследований территории в целях выявления нарушений природоохранного законодательства, в том числе в области охраны атмосферного воздуха (выявление источников выбросов загрязняющих веществ)» значение показателя «Количество проведенных выездных обследований» увеличивается и устанавливается «300» ед. ежегодно в период 2024 - 2026 годов;

- по мероприятию 5.1 «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» в связи с тем, что департаменту градостроительной деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 2024 год в сумме 40597 тыс. руб.  для оплаты ранее принятых обязательств по муниципальному контракту № 0142200001312012485_77955 от 23.07.2021, заключенному с ООО «Базис» на выполнение проектных и изыскательских работ (по судебному акту), значение показателей «Готовый проект» и «Количество введенных в эксплуатацию законченных строительством объектов» устанавливается « - ».

Общий объем финансирования Программы за период 2022 – 2026 годов изменяется с 1 148 154,0 тыс. руб. на 1 336 690,0 тыс. руб., в том числе составит за счет местного бюджета – 408 248,0 тыс. руб.; за счет областного бюджета – 343 897,0 тыс. руб. (без изменений); за счет федерального бюджета – 584 545,0 тыс. руб. (без изменений)).

Внесены соответствующие изменения в Паспорт, раздел 5, Приложения № 1, № 2 Программы.

Приложение: 1. Копии ценовых предложений на оказание услуг по подбору трупов животных (биологических отходов), обнаруженных на территории г.о. Тольятти, на 3 л.

2. Копии ценовых предложений на оказание услуг для нужд г.о.Тольятти «ликвидация несанкционированных свалок» на 3 л.

| И.о. руководителя департамента городского хозяйства | Е.С. Толстенко |
| --- | --- |

Федосеева Л.Ю. 544634 (5288)