УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Тольятти

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

НА 2025 - 2030 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа Тольятти

на 2025 - 2030 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025 - 2030 годы» (далее - Программа) |
| 2 | Реквизиты распоряжения мэрии городского округа Тольятти о разработке муниципальной программы | Постановление мэрии городского округа Тольятти от 16.02.2017 № 597-п/1 (в ред. от 19.02.2024 № 307-п/1) |
| 3 | Реквизиты правовых актов, утвердивших аналогичные государственные программы Российской Федерации, государственные программы Самарской области, региональные программы | Постановление Правительства Самарской области от 17.05.2017 № 323 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области».  Постановление Правительства Самарской области от 31.08.2018 № 522 «Об утверждении государственной программы Самарской области "Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области" и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области» |
| 4 | Координатор муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |
| 5 | Заказчики муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации (далее - ДГХ). |
| 6 | Цели и задачи муниципальной программы | Цель Программы:  Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей.  Задачи Программы:  1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.  2. Сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик общественных пространств.  3. Создание условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов.  4. Вовлечение населения в благоустройство городской среды.  5. Эксплуатация объектов благоустройства городских территорий.  6. Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти. |
| 8 | Сроки реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |
| 9 | Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы | Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств из бюджета Самарской области, и средств из внебюджетных источников.  Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы составит 8 489 082 тыс. руб., из них:  - местный бюджет – 8 479 338 тыс. руб.;  - внебюджетные источники – 9 744 тыс. руб.  Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников по годам составит:  2025 год – 972 671 тыс. руб.;  2026 год – 956 959 тыс. руб.;  2027 год – 1 787 260 тыс. руб.;  2028 год – 1 613 022 тыс. руб.;  2029 год – 1 710 664 тыс. руб.;  2030 год – 1 448 506 тыс. руб.  Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы за счет бюджетных средств с учетом планируемых к поступлению средств вышестоящих бюджетов:  2025 год – 971 047 тыс. руб.\*;  2026 год – 955 335 тыс. руб.\*;  2027 год – 1 785 636 тыс. руб.\*;  2028 год – 1 611 398 тыс. руб.;  2029 год – 1 709 040 тыс. руб.;  2030 год – 1 446 882 тыс. руб.  Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы за счет внебюджетных средств:  2025 год – 1 624 тыс. руб.;  2026 год – 1 624 тыс. руб.;  2027 год – 1 624 тыс. руб.;  2028 год – 1 624 тыс. руб.;  2029 год – 1 624 тыс. руб.;  2030 год – 1 624 тыс. руб.  \* - финансовые средства приведены в объемах доведенных контрольных цифр Проекта бюджета городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. |
| 10 | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение комфортности условий проживания граждан на территории городского округа Тольятти;  - улучшение условий массового отдыха жителей и гостей городского округа Тольятти;  - улучшение эстетического состояния территории городского округа Тольятти;  - повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти |

I. Анализ проблемы и обоснование ее решения

в соответствии с программно-целевым принципом

Город Тольятти сформировался из трех обособленных планировочных районов, застройка которых происходила в разное время. Как и повсеместно, в нашем городе происходило постоянное отставание развития благоустройства от жилищного строительства. В результате этого благоустройство территорий большого количества жилых кварталов не соответствует современному уровню жизни. Кроме того, результаты обследования внутриквартальных территорий показали, что вследствие целого ряда причин, таких как естественное старение твердых покрытий, малых архитектурных форм (далее - МАФ) и зеленых насаждений, некачественное восстановление элементов благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях, недостаточная социальная ответственность населения и порой неудовлетворительное содержание привели к тому, что существующее состояние благоустройства территории не соответствует [Правилам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=143490&dst=100019) благоустройства, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 04.07.2018 № 1789 (далее - Правила благоустройства): твердые покрытия нуждаются в восстановлении, число существующих МАФ не отвечает потребностям населения ввиду естественного старения, необходимо удалить большое количество сухостойных и аварийно опасных деревьев и произвести омолаживающую обрезку.

Проблемы благоустройства в городском округе Тольятти систематизированы в данной Программе, которые можно разделить по следующим направлениям:

1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.

Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется, в том числе уровнем благоустройства внутриквартальных территорий. Для создания благоприятных и безопасных условий для жителей внутриквартальная территория должна иметь в шаговой доступности детскую площадку, спортивно-игровую площадку, элементы озеленения, дорогу с твердым покрытием, искусственное освещение в вечернее и ночное время, парковку индивидуального транспорта, обустроенное место для сбора и временного хранения мусора.

Покрытия поверхности обеспечивают на территории городского округа условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик городского округа. Для целей благоустройства территории определены следующие виды покрытий:

1) твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и тому подобных материалов;

2) мягкие (некапитальные), выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и другие);

3) газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;

4) комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше;

5) грунтовые.

В течение десяти последних лет в рамках выделяемого бюджетного финансирования велась работа по восстановлению и ремонту твердых покрытий. За период с 2015 по 2023 года выполнены работы по ремонту, восстановлению и устройству твердых покрытий тротуаров и проездов более чем на 350 территориях. Однако, учитывая физическое старение автомобильных дорог и тротуаров, в процессе изнашивающего и разрушающего воздействия транспортных средств, а также неблагоприятных погодно-климатических условий, потребность по восстановлению твердых покрытий возрастает с каждым годом.

На сегодняшний день около 1 610 тыс. м2 покрытий тротуаров и проездов требует ремонта или восстановления.

Освещение внутриквартальных территорий - это не только комфорт и безопасность людей в темное время суток, но и инструмент, позволяющий модернизировать эстетическое восприятие городской среды. В темное время суток повышается вероятность противоправных действий, что необходимо учитывать при организации освещения жилых районов.

В зависимости от градостроительных условий предусматривается функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в том числе при необходимости светоцветового зонирования территорий городского округа и формирования системы светопространственных ансамблей.

Необходимость реализации мероприятия по ремонту, восстановлению и устройству внутриквартального освещения назрела давно и диктуется, прежде всего, следующими причинами:

- сегодняшний облик ночного города не удовлетворяет общепризнанным стандартам развитых городов, что особенно отмечается гостями Тольятти;

- необходимость снижения уровня криминогенной активности, проявления которой связаны в том числе и с недостаточным освещением дворовых и внутриквартальных территорий;

- при существующем уровне финансирования текущих темпов работ по устройству сетей наружного освещения внутриквартальных территорий не хватает;

- необходимость ухода от освещения придомовых территорий светильниками, расположенными на фасадах жилых домов, затраты по которым ложатся на собственников жилых помещений.

Реализация мероприятия обеспечит достижение положительной динамики изменения степени благоустройства города, обеспечит надежную работу наружного освещения внутриквартальных территорий городского округа Тольятти.

В целях благоустройства на территории городского округа при создании МАФ необходимо использовать принципы функционального разнообразия, комфортной среды для общения, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия визуального облика территории, различных видов социальной активности и коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, привлечения людей к активному и здоровому времяпрепровождению.

Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Допускается применять модульное оборудование, обеспечивающее вариантность сочетаний элементов.

Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и тому подобное).

За период с 2015 по 2023 год на территории городского округа Тольятти установлено более 300 детского игрового и спортивного оборудования, МАФ, но, несмотря на большой объем устанавливаемого оборудования, потребность в ремонте, восстановлении и устройстве детских площадок и установке МАФ сохраняется. В соответствии с пунктом 44 Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 № 21, по истечении назначенного срока службы (заявленного в паспорте изделия) эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.

В рамках реализации Программы планируется выполнить восстановление и устройство 44 детских и 187 спортивных площадок.

Учитывая важность поддержки массового спорта в городском округе Тольятти существует необходимость в восстановлении хоккейных кортов и катков. На сегодняшний день на территории города 32 корта, требующих замену устаревшего оборудования, ограждения, твердых покрытий и ремонт освещения.

Для планирования перечня объектов, требующих благоустройства, управляющими организациями в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 ежегодно проводятся сезонные осмотры (обследования) придомовых территорий в целях выявления произошедших в течение зимнего периода повреждений благоустройства и определения объемов работ на текущий год. Аналогичная работа проводится на внутриквартальных территориях, в местах общего пользования специалистами администраций районов города.

По результатам проведенных обследований территорий, в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 09.10.24 № , специалистам администрации районов города поручено в срок до 01.07.2025 предоставить в департамент городского хозяйства адресный перечень с указанием планируемых работ в целях включения в мероприятия Программы с 2026 года.

2. Сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик общественных пространств.

Под общественными пространствами, расположенными на территории городского округа Тольятти понимаются территории общего пользования, мемориальные комплексы, памятные знаки, установленные на площадях, улицах, в парках, скверах, на других открытых территориях.

Данные места находятся в разных районах и существенно влияют на создание имиджа городского округа в целом.

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, выполнено благоустройство выставочного зала в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном; территории вокруг садово-парковой композиции Пальмиро Тольятти; сквера Центральной площади (скульптурная композиция Николай Чудотворец); территории, прилегающей к стеле «Радость труда»; выполнено устройство постамента под Бюст-памятник С.П. Королеву, по адресу: б-р Королева, 3; территория МБУ школы №49; на кольцевой развязке ул. Борковская и Южного шоссе выполнена архитектурная подсветка стелы Ладья и прилегающей территории; на территории площадки боевой техники в парке Победы выполнено устройство твердых покрытий тротуаров, ремонт техники, озеленение, ремонт освещения.

Несмотря на проделанную работу, в настоящее время большинство общественных пространств находится в неудовлетворительном состоянии: частично разрушены сами памятники, а также покрытие прилегающей территории; неухоженный вид зеленых насаждений.

В перечень мероприятий по благоустройству входит устройство твердых и мягких покрытий, установка скамеек, урн, освещения и ограждений, а также благоустройство прилегающей территории. При проведении работ по благоустройству предполагается произвести санитарно-оздоровительные мероприятия по уходу за существующими насаждениями. Они направлены на сохранение и восстановление частично утраченных экологических функций и ландшафтной привлекательности зеленых насаждений, обеспечение безопасности пребывания на территории. Красивый и ухоженный газон - один из важнейших компонентов ландшафта, а дополняют его газонные ограждения, выделяя газон визуально и защищая его от вытаптывания, транспорта, выгула животных в неположенных местах. Разбивка цветников внесет ландшафтное разнообразие, придаст территории живой, красочный вид, а также обогатит и выделит существующий рельеф. Объекты озеленения будут обеспечены поливочной системой. На тротуарной части предполагается произвести установку скамеек. Возле каждой скамейки устанавливаются урны для мусора, что позволит предотвратить захламление газонов.

Уличная урна для сбора мусора считается одним из самых важных элементов для благоустройства территории и борьбы с мусором. Установка фонарей обезопасит передвижение пешеходов в темное время суток и придаст бульвару дополнительный эстетический вид. Фонари планируется выполнять в антивандальном исполнении с использованием энергосберегающих ламп для снижения потребления электроэнергии и увеличения срока их службы.

В 2019 году в рамках реализации конкурса «Наш микрорайон», выполнены работы по организации новых и восстановлению существующих мест отдыха на 42 внутриквартальных территориях.

Организацию, подготовку, проведение и подведение итогов Конкурса осуществляли координационные советы микрорайонов.

Целью Конкурса являлось вовлечение жителей города в разработку и реализацию проектов по развитию дворовой/общественной территории, улучшение эстетического облика территории городского округа Тольятти.

Праздничное оформление городских общественных пространств осуществляется на период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями, в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Тольятти.

Однако существует проблема по праздничному оформлению городских общественных пространств во время проведения общегородских торжественных и праздничных мероприятий из-за недостаточного бюджетного финансирования и нежелания организаций и предприятий разных форм собственности вкладывать собственные средства в оформление своих территорий. Работы по праздничному оформлению городских территорий включают: установку, ремонт и перевозку МАФ, установку барьерных ограждений, монтаж (демонтаж) новогодних елей и иллюминации, вывешивание и снятие флагов, световых консолей.

3. Создание условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов.

Городской округ Тольятти расположен на левом берегу реки Волга с протяженностью береговой линии более 20 км. Береговая полоса городского округа сложена из берегоукреплений, портовых и судоходных гидротехнических сооружений, с естественными склонами.

Волжско-Камским каскадом Гидроэлектростанций (далее – ГЭС) образованы Куйбышевское и Саратовское водохранилища, которые прилегают к границам городского округа Тольятти. В районе Комсомольского района водохранилища разделены гидроузлом «Жигулевской ГЭС». Городские районы обеспечены выходами к набережным каждого района.

Автозаводской, Центральный и Комсомольский районы в зоне воздействия Куйбышевского водохранилища.

За гидроузлом «Жигулевской ГЭС» территория Комсомольского района, в границах микрорайонов Федоровка, Тракторный и Шлюзовой, а также полуострова Копылово в зоне воздействия Саратовского водохранилища.

В муниципальной собственности находятся следующие гидротехнические сооружения:

* «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти».
* «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти».
* «Гидротехнические сооружения дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти».
* «Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти».

- «Набережная Автозаводского района с объектами инженерно-технического обеспечения и элементами благоустройства» (постановление администрации г.о. Тольятти от 20.08.24 №1555-п/1).

Для обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений и соблюдения требований законодательства: Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» и сопутствующих требований законодательства РФ, с целью надлежащей эксплуатации необходимо проведение постоянных плановых мероприятий, на которые необходимо предусматривать финансирование.

В целях соблюдения чистоты и порядка на объектах и прилегающей территории необходимо проведение санитарного содержания береговой зоны, сбор и вывоз мусора, очистки системы поверхностного водоотвода гидротехнических сооружений, обслуживание входных и выходных оголовков водопропускных сооружений.

Определены береговые зоны для обустройства и открытия безопасных мест купания и отдыха населения на водоемах (пляжей):

* «Волжский замок», расположенный южнее здания № 1а по ул. Нагорной в Центральном районе города Тольятти;
* «Итальянский пляж», расположенный по Лесопарковому шоссе, участок 15В, в Центральном районе города Тольятти.

С учетом сложности геологического строения прибрежной территории, развития эрозионных процессов и сильного волнового и ветрового воздействия на береговую зону от водохранилищ, основной задачей для принятия рациональных решений является проведение периодических инженерных, геодезических, геологических, гидрологических изысканий, экспертиз и научных исследований в рамках проектно-изыскательских работ и обследований.

Для рассмотрения вопросов улучшения экологической и техногенной ситуации программу изысканий необходимо планировать по условиям эксплуатации объектов, выявлении проблемных вопросов и текущей жизнедеятельности на прилегающей территории к водным объектам.

Территории общего пользования, муниципальные гидротехнические сооружения и объекты в береговой зоне требует выполнение ряда мероприятий по ремонту, мониторингу состояния, содержанию и эксплуатации объектов капитальных сооружении, инженерных коммуникаций, мест купания и отдыха населения на водоемах. Для реализации поставленных задач необходимо предусматривать соответствующие периодические мероприятия программным методом.

4. Вовлечение населения в благоустройство городской среды.

В городском округе Тольятти успешно реализуются практики инициативного бюджетирования в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 № 323, и Положения об инициативных проектах на территории городского округа Тольятти, утвержденного Решением Думы городского округа Тольятти от 23.06.2021 № 985.

С использованием механизмов инициативного бюджетирования осуществляется реализация гражданских инициатив по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией объектов общественной инфраструктуры.

Проекты инициативного бюджетирования являются важным дополнением всестороннего решения проблем, волнующих граждан.

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1 с 2018 года на территории городского округа Тольятти реализовано 52 общественных проекта и 6 инициативных проектов по направлениям: создание (восстановление) площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом; обеспечение условий для развития школьного спорта, ремонт дорог дворовых территорий и устройство парковок.

Конкурсный отбор общественных проектов осуществляется конкурсной комиссией, образуемой Правительством Самарской области.

Уровень софинансирования из областного бюджета расходного обязательства муниципального образования при предоставлении субсидий, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов, не может быть более 92%. При этом размер лимитов по городскому округу Тольятти составляет 36 млн. руб.

Развитие практик инициативного бюджетирования обеспечит:

- получение относительно быстрых результатов развития территории муниципального образования и удовлетворенность населения деятельностью органов власти;

- увеличение доходов местного бюджета за счет средств вышестоящего бюджета, поступающих средств добровольных пожертвований, инициативных платежей, направляемых на решение конкретных проблем, которые население считает наиболее актуальными.

5. Эксплуатация объектов благоустройства городских территорий.

Содержание территорий общего пользования в чистоте, комплексное содержание внутриквартальных территорий, за исключением придомовых территорий, обязанность по содержанию которых возложена на собственников жилых помещений многоквартирных домов, является одним из насущных вопросов, относящихся к городскому пространству. Задачи содержания данных территорий сводятся к созданию здоровых и благоприятных условий жизни городского населения. Понятие «содержание территорий общего пользования» включает в себя большой перечень работ и мероприятий: работы по содержанию тротуаров, газонов, ливневой канализации, катков и кортов, площадок семейного отдыха, автодорог, в том числе проведение ямочного ремонта дорог и тротуаров, работы по озеленению.

Уборка территории представляет собой обязательные мероприятия, которые необходимо проводить независимо от дней недели и времени года. Однако именно от сезона зависит состав мероприятий, необходимых для того, чтобы территория имела ухоженный и безопасный вид. Период летней уборки территории городского округа Тольятти устанавливается с 1 апреля по 31 октября. Период зимней уборки - с 1 ноября по 31 марта. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки могут быть изменены.

Летнее комплексное содержание территорий жилых кварталов, за исключением придомовых территорий, включает следующие работы: содержание газонов (подбор мусора с газонов и косьба газонов), подметание тротуаров, очистку урн, содержание катков и кортов, содержание площадок семейного отдыха и стрижку живой изгороди. Стрижку живой изгороди необходимо проводить 4 раза за сезон, а косьбу газонов - 6 раз за сезон со сгребанием травы. Ручную и механизированную влажную уборку тротуаров, влажную уборку автодорог, уборку газонов и площадок семейного отдыха необходимо проводить ежедневно. Работы по очистке колодцев ливневой канализации необходимо проводить 1 раз в месяц. Работы по содержанию объектов озеленения включают в себя стрижку живой изгороди.

Зимнее санитарное содержание включает в себя: ежедневную очистку тротуаров, не менее 20 раз в месяц очистку автомобильных дорог от снега (механизированную и ручную), 2-кратную заливку катков и кортов, еженедельную очистку тротуаров и очистку урн на площадках семейного отдыха.

В связи с дефицитом бюджета на содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти выделяется недостаточное количество бюджетных средств. По этой причине работы выполняются с меньшей периодичностью.

Захламленные территории не только негативно влияют на внешний облик города и снижают его инвестиционную привлекательность, но и создают потенциальную угрозу экологии города. Своевременное удаление отходов с территории городского округа сохраняет благоприятную окружающую среду и эстетичный облик города, препятствует распространению инфекционных заболеваний, способствует снижению количества жалоб населения, недовольного обликом городских общественных пространств.

Общегородской субботник традиционно проводится в рамках проведения дней «Тольятти - чистый город». Предприятия промышленности, торговли и общественного питания, транспорта, автозаправочные станции информируются о необходимости проведения санитарной очистки территорий. Население города активно принимает участие в мероприятиях по приведению городских территорий в должное санитарное состояние. В 2023 году в общегородском субботнике приняло участие более 28 000 человек Площадь убранных территорий общего пользования составила 9 011 тыс. м2, собрано и вывезено 2014 тонн мусора. Данные цифры отображают результаты проведения субботника на всей территории города, включая внутриквартальные территории, территории, прилегающие к организациям и предприятиям всех форм собственности.

Требования действующего законодательства в части соблюдения чистоты и поддержания порядка на территории городского округа Тольятти обязательны для выполнения юридическими и физическими лицами. Важным моментом является обеспечение транспортных услуг для вывоза мусора, собранного в рамках проведения дней «Тольятти - чистый город», а также утилизация вывезенного мусора на специализированном полигоне. Данная мера позволяет избежать захламления городских территорий, появление несанкционированных свалок мусора и предупредить потенциальный экологический вред, так как очень многие организации и общественные движения после проведения мероприятий по санитарной очистке складируют собранный мусор на городских территориях из-за отсутствия финансовых средств для его вывоза и утилизации.

Материально-техническая база сферы обращения с отходами в городском округе Тольятти находится в удовлетворительном состоянии.

Контейнеры и бункеры-накопители для сбора отходов, за исключением случаев временного (сезонного) размещения контейнеров для общего пользования отдыхающими на территориях рекреационного назначения, размещаются на специально оборудованных площадках.

Площадки для установки контейнеров и бункеров-накопителей для сбора отходов должны быть с асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом для спецавтотранспорта.

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 31.08.2018 № 522, с 2020 года работы по устройству и ремонту контейнерных площадок выполнены на 47 территориях городского округа Тольятти. Однако, учитывая окончание расчетного срока эксплуатации большинства объектов размещения отходов и рост количества благоустраиваемых мест массового отдыха населения, потребность по-прежнему сохраняется.

Состояние городских зеленых насаждений неудовлетворительно. Это вызвано целым рядом причин: быстрым темпом застройки, особенностью градостроительства, недостаточной культурой населения, загрязнением воздушной среды, недостаточным количеством финансирования, выделяемого на озеленение города (финансирование работ по озеленению за период с 2015 по 2023 год предусмотрено не было, работы производились только в рамках благотворительных акций). Кроме того, в Центральном районе и в старых кварталах Автозаводского и Комсомольского районов при благоустройстве и озеленении внутриквартальных территорий допущены нарушения строительных норм и правил при посадке деревьев: расстояние от стен домов до стволов деревьев менее 5 м и часто составляет 1 - 3 м; расстояния между деревьями также менее 5 м, в результате чего деревья растут с деформированными (отклоненными) стволами и ветвями и в настоящее время представляют собой фактор не комфортности среды, а фактор аварийной опасности для ЛЭП, газопроводов, трубопроводов, подземных коммуникаций, а также вызывают разрушения отмосток зданий, твердых покрытий, затеняют окна, засоряют ливневые канализации, сточные трубы, угрожают целостности кровель домов, а также жизни людей. Следует также учесть, что видовой ассортимент деревьев, посаженных в основной массе в 60 - 70-х годах, также не соответствует стандартам отрасли: в Центральном и Комсомольском районах основную массу средне- и старовозрастных деревьев составляют такие породы, как вяз мелколистный (карагач), тополь бальзамический (пылящий). Карагач и клен ясенелистный в условиях городского округа Тольятти являются сорными породами; деревья карагача в основной массе поражены гнилью ствола, что делает их еще более аварийно опасными.

Значимым направлением Программы является акарицидная (противоклещевая) обработка и дератизация территорий общего пользования, которая представляет собой комплекс мероприятий по истреблению клещей и грызунов на природных ландшафтах. Также она включает профилактические действия, направленные на устранение причин появления клещей, вызывающих заболевания энцефалитом, болезнь Лайма и другие инфекции. Основные работы по противоклещевой обработке территории проводятся в весенне-осенний период, сразу после таяния снега. Активность клещей наблюдается в апреле - начале мая, в июне и июле, а также с сентября по октябрь.

Клещевой вирусный энцефалит (далее - КВЭ) является природно-очаговой острой вирусной инфекционной болезнью с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется преимущественным поражением центральной нервной системы, отличается полиморфизмом клинических проявлений и тяжестью течения. Последствия заболевания разнообразны - от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Заражение КВЭ происходит с апреля по сентябрь, с весенне-летним пиком во время наибольшей активности перезимовавших клещей. Для предупреждения и борьбы с распространением КВЭ необходимо проводить противоклещевые, акарицидные обработки и качественную расчистку, и благоустройство территорий парков, скверов, кладбищ, оздоровительных организаций, мест массового отдыха и пребывания населения, как самой территории, так и территории, прилегающей к ней на расстоянии не менее 50 метров.

Соблюдение требования в области профилактики и борьбы с клещевым вирусным энцефалитом является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Дератизация - это комплекс мероприятий по истреблению или снижению численности грызунов - серых и черных крыс, мышей, полевок и др.

Грызуны своей жизнедеятельностью не только наносят экономический ущерб, уничтожая пищевые запасы и т.п., но и являются для человека источником многих инфекционных болезней.

Пунктами 109-113 и 118-124 СанПиН 3.3686-21 предусмотрены мероприятия по предупреждению их проникновения в здания, строения, сооружения и снижению численности популяции на открытых территориях.

В зону ответственности органов местного самоуправления входит организация и проведение истребительных мероприятий на территории лесопарковых зон и зон жилой застройки населенных пунктов, а также в жилых зданиях и иных сооружениях, состоящих у них на балансе. Поэтому дератизация должна входить в комплекс мер по санитарному содержанию мест общего пользования.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют дератизацию на используемых ими объектах и прилегающих к ним территориях. Граждане имеют право самостоятельно осуществлять дератизацию собственных жилых помещений, в том числе садовых домиков, надворных построек, дворовых территорий.

При решении задачи по проведению акарицидной обработки и дератизации территорий общего пользования городского округа Тольятти будет обеспечено надлежащее санитарное состояние территории городского округа Тольятти и созданы комфортные и безопасные условия проживания населения городского округа Тольятти.

6. Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти.

Кладбище является особым градостроительным, исключительно социально значимым объектом, который не похож ни на один объект жилищно-коммунального хозяйства или бытового обслуживания.

В соответствии с нормами действующего законодательства РФ организацию работ по содержанию общественных кладбищ осуществляют органы местного самоуправления (Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Одним из принципов организации похоронного обслуживания является выполнение своевременного и качественного содержания мест погребения и создание условий для проведения новых захоронений, обеспечивая тем самым сохранение здоровья людей, участвующих в похоронах, навещающих места захоронения, работающих на объектах похоронного назначения, проживающих и работающих за территорией зоны санитарной защиты между кладбищем и объектами городской застройки.

В целях реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.04.2023 № 1228-п/1 создано муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Ритуал» (далее – МКУ «Ритуал»), подведомственное департаменту городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.

Для обеспечения устойчивого управления в сфере похоронного дела ежегодно финансируется деятельность МКУ «Ритуал», которое выполняет функции муниципального заказчика в сфере погребения и похоронного дела с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и осуществляет контроль за исполнением муниципального заказа.

В настоящее время на территории городского округа Тольятти расположены 6 действующих муниципальных кладбищ: Баныкинское (ул. Баныкина, 41); Тоазовское (Поволжское шоссе, 5); Федоровское (Комсомольский район, пос. Федоровка); Старое Новоматюшинское (Комсомольский район, мкр. Новоматюшкино), Новое Новоматюшинское (муниципальный район Ставропольский), Тольяттинское городское кладбище (Обводное шоссе). Общая площадь мест погребения составляет более 207 га (2 067 838 м2). Кроме того, под захоронения зарезервирован неосвоенный земельный участок площадью 40 га, расположенный по Обводному шоссе в городе Тольятти.

Ответственным исполнителем за содержание муниципальных кладбищ городского округа Тольятти является МКУ «Ритуал». В рамках обязательных мероприятий по содержанию мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти, определенных в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими требованиями к содержанию кладбищ, ежегодно осуществляются мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог и дорожек, транспортированию отходов, ликвидации несанкционированных свалок, удалению аварийно опасных, сухостойных и упавших деревьев, уходу за зелеными насаждениями и выкашиванию травы, обеспечению водоснабжения, санитарной обработке территорий от клещей.

С целью повышения роли общественности в создании и управлении городской средой необходимо вовлечение собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах придомовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству, в решение вопросов благоустройства и дальнейшего содержания (ответственного отношения) к благоустроенным территориям.

Применение программно-целевого принципа позволит обеспечить комплексное и системное решение вопросов, оптимизацию использования финансовых ресурсов бюджетов различных уровней, в том числе средств бюджета городского округа Тольятти и внебюджетных источников - средств собственников помещений в многоквартирных домах, на основе поставленной цели, задач, мероприятий и запланированных результатов, концентрации ресурсов для реализации мероприятий, соответствующих цели и задач.

К рискам снижения эффективности реализации Программы относятся:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в городском округе Тольятти, что может выразиться в возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования по отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- риски, связанные с ростом инфляции, ускоренный рост цен на строительные материалы и оборудование, что может привести к увеличению стоимости работ.

Регулирование рисков будет осуществляться посредством совершенствования планирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов городского округа Тольятти.

**II. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель Программы: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей.

Для достижения поставленной в Программе цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.

2. Сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик общественных пространств.

3. Создание условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов.

4. Вовлечение населения в благоустройство городской среды.

5. Эксплуатация объектов благоустройства городских территорий.

6. Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти.

Срок реализации настоящей Программы: 2025 - 2030 годы.

Цели, задачи муниципальной программы соответствуют целям и задачам, содержащимся в Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 № 131.

**III. Перечень мероприятий муниципальной программы**

В рамках Программы, исходя из цели и поставленных задач, предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий.

Программные мероприятия указаны в приложении № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025 - 2030 годы» и финансовые ресурсы на ее реализацию» к настоящей Программе.

В программу включены мероприятия, в том числе отраженные в Плане мероприятий по реализации Стратегии.

Адресные перечни территорий, на которых запланированы работы по благоустройству, представлены в приложениях № 3 - 7 к настоящей Программе.

Принцип формирования адресных перечней по мероприятиям 1.6. «Восстановление и устройство хоккейных кортов и катков» и 2.1. «Благоустройство территорий общего пользования» для включения в Программу – рейтинговое голосование. По мероприятиям 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин», 1.4. «Восстановление и устройство детских и спортивных площадок» и 1.7. «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов» адресные перечни будут сформированы в разбивке по районам городского округа Тольятти пропорционально количеству благополучателей в каждом районе (по предложениям депутатов в разбивке округов).

**IV. Показатели (индикаторы) муниципальной программы**

[Показатели](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=179504&dst=105095) (индикаторы) реализации Программы указаны в приложении № 2 "Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025 - 2030 годы» к настоящей Программе.

Показатели (плановые значения) мероприятий Программы установлены, в том числе, в соответствии с указанными в Плане мероприятий по реализации Стратегии.

**V. Обоснование ресурсного обеспечения**

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств из бюджета Самарской области и средств из внебюджетных источников.

Финансирование из внебюджетных источников предусмотрено по мероприятию 1.7 «Благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов» Программы, его размер определяется в процентном отношении к стоимости услуг и (или) работ и устанавливается не менее 3%.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы составит 8 489 082 тыс. руб., из них: местный бюджет – 8 479 338 тыс. руб., внебюджетные источники – 9 744 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников по годам составит:

2025 год – 972 671 тыс. руб.;

2026 год – 956 959 тыс. руб.;

2027 год – 1 787 260 тыс. руб.;

2028 год – 1 613 022 тыс. руб.;

2029 год – 1 710 664 тыс. руб.;

2030 год – 1 448 506 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы за счет бюджетных средств с учетом планируемых к поступлению средств вышестоящих бюджетов:

2025 год – 971 047 тыс. руб.\*;

2026 год – 955 335 тыс. руб.\*;

2027 год – 1 785 636 тыс. руб.\*;

2028 год – 1 611 398 тыс. руб.;

2029 год – 1 709 040 тыс. руб.;

2030 год – 1 446 882 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы за счет внебюджетных средств:

2025 год – 1 624 тыс. руб.;

2026 год – 1 624 тыс. руб.;

2027 год – 1 624 тыс. руб.;

2028 год – 1 624 тыс. руб.;

2029 год – 1 624 тыс. руб.;

2030 год – 1 624 тыс. руб.

\* - финансовые средства приведены в объемах, доведенных контрольных цифр Проекта бюджета городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в связи с инфляцией и по результатам проведенных конкурсных торгов (аукционов), следовательно, в Программу будут вноситься соответствующие изменения.

Финансирование Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти главным распорядителям бюджетных средств, утвержденных решением Думы городского округа Тольятти о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Программы могут быть изменены в результате полученных субсидий из областного бюджета, предоставляемых в целях осуществления мероприятий, направленных:

- на выполнение работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 № 323;

- на выполнение работ по устройству и ремонту контейнерных площадок, предусмотренных государственной программой Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 31.08.2018 № 522.

Сроки, объемы и источники финансового обеспечения мероприятий Программы приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

**VI. Механизм реализации муниципальной программы**

Организация управления и контроль за ходом реализации Программы осуществляются координатором Программы - департаментом городского хозяйства администрации городского округа Тольятти в соответствии с «[Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=178775&dst=100576) принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (далее - Порядок).

Важными элементами механизма реализации Программы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка показателей (индикаторов) Программы. В связи с этим ход реализации Программы, достижение цели и решение задач ежегодно оцениваются через систему показателей на основе результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов.

Исполнителями мероприятий Программы могут являться юридические или физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Порядком предоставления субсидий на выполнение муниципального задания.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют заказчикам Программы - органам администрации акты приемки выполненных работ (оказанных услуг), отчеты о выполнении муниципального задания (целевом использовании субсидий).

Заказчики Программы представляют Координатору годовые (итоговые) отчеты о реализации мероприятий Программы до 20 января года, следующего за отчетным периодом.

Координатор Программы представляет отчеты о ходе реализации Программы на Коллегию администрации в сроки и по форме согласно Порядку.

По результатам проведения ежегодного мониторинга хода реализации Программы при необходимости Координатор подготавливает проект постановления администрации городского округа Тольятти о внесении изменений в Программу, организует согласование и утверждение в установленном порядке.

**VII. Планируемые результаты реализации**

**муниципальной программы**

Программа носит ярко выраженный социально-экономический характер.

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволит:

- повысить комфортность условий проживания граждан на территории городского округа Тольятти;

- улучшить условия массового отдыха жителей и гостей городского округа Тольятти;

- обеспечить благоустройство общественных пространств;

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Тольятти;

- улучшить состояние территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти;

- снизить потенциальный экологический вред, путем очистки территорий общего пользования от мусора после осенне-зимнего периода;

- обеспечить безопасный проезд транспорта;

- предупредить распространение клещей на территориях общего пользования и грызунов на территории Набережной Комсомольского района;

- улучшить состояние мест погребения (мест захоронения);

- улучшить эстетичный вид городских общественных пространств для проведения праздничных мероприятий.

**Показатели конечного результата муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | Базовое значение | Планируемые значения показателя конечного результата | | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 2 | Доля благоустроенных территорий общего пользования, от общего количества таких территорий, запланированных к благоустройству в отчетном периоде | | % | - | 100 | - | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 3 | Доля празднично оформленных объектов в общем количестве объектов, запланированных к праздничному оформлению в отчетный период | | % | - | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 4 | Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по созданию условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 5 | Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по реализации общественных и инициативных проектов | | % | 100 | - | - | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 6 | Доля площади территорий общего пользования, на которых проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих акарицидной обработки | | % | 44,6 | 54,8 | 52,4 | 52,4 | | 52,4 | | 52,4 | | 52,4 |
| 7 | Доля площади территории мест погребения (захоронения) городского округа, на которой проводятся работы по содержанию от общей площади кладбищ | | % | 89,1 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | | 96,8 | | 96,8 | | 96,8 |
| Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Площадь территорий общего пользования, очищенных от мусора после осенне-зимнего периода | м2 | 13491000 | 16317000 | 16317000 | 16317000 | 16317000 | | 16317000 | | 16317000 | |
| Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| <\*> | |  |  | - |  |  |  |  | |  | |  | |

<\*> Мероприятия муниципальной программы не предусмотрены национальными и федеральными проектами.