Проект

О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2382-п/1

«Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

городского округа Тольятти на 2024 - 2028 годы»

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 № 376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением  мэрии  городского  округа  Тольятти  от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024 - 2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Тольятти от  27.07.2023 № 2382-п/1 (далее – Программа) (газета «Городские ведомости», 2023, 1 августа; 2024, 16 января, 16 апреля, 23 июля, 20 декабря), следующие изменения:

1.1. В столбце 3 пункта 7 Паспорта Программы:

1.1.1. В абзаце втором цифры «107 842» заменить цифрами «133 471».

1.1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Средства бюджета городского округа Тольятти – 108 518 тыс. руб., в том числе по годам:

2024 год - 26 260 тыс. руб.;

2025 год - 24 415 тыс. руб.;

2026 год - 18 462 тыс. руб.;

2027 год - 19 200 тыс. руб.;

2028 год - 20 181 тыс. руб. ».

1.1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Внебюджетные средства – 5 089 тыс. руб., в том числе по годам:

2024 год - 47 тыс. руб.;

2025 год - 2 881 тыс. руб.;

2026 год - 19 тыс. руб.;

2027 год - 20 тыс. руб.;

2028 год - 2 122 тыс. руб.».

1.2. В Разделе I Программы:

1.2.1. В абзаце десятом исключить слова «(восстановление поврежденных конструктивных элементов, замена водоподогревателей)».

1.2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Восстановление поврежденных конструктивных элементов (узлов) в многоквартирных домах и обеспечение исправного технического состояния позволит предотвратить дальнейшее их разрушение и снизить риск возникновения несчастных случаев.

Балконы, лоджии, козырьки являются конструктивными элементами фасада многоквартирного дома. Вовремя не устраненные повреждения несущих конструкций приводят к дальнейшему разрушению, что создает угрозу здоровью и жизни жителей.

Причинами возникновения повреждений конструктивных элементов являются следующие факторы:

- физический износ конструкций в результате длительной эксплуатации более 40 лет (выкрашивание бетона до 50%, расслоение плит);

- износ конструкций в результате поражения коррозией (оголена арматура и нарушено сварочное соединение арматуры);

- локальные или полные повреждения конструкций в результате погодных условий и температурных воздействий.

Лифт, который размещается смежно с лестничной клеткой, образует лестнично-лифтовой конструктивный узел, объединяющий все элементы здания от наружного входа до входа в квартиру.

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, назначенный срок службы лифта установлен равным 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию. По истечении назначенного срока службы эксплуатация лифта не допускается без продления срока его безопасной эксплуатации по результатам оценки соответствия лифта требованиям данного Технического регламента. Современный лифт представляет собой сложное инженерное сооружение, где тесно переплетаются строительные элементы, механические и электрические устройства, электронное оборудование. Совершенно необходимо, чтобы работа лифтов была надежной и безопасной и требует повышенного внимания к вопросам его эксплуатации.».

1.3. В разделе V Программы:

1.3.1. В абзаце втором цифры «107 842» заменить цифрами «133 471».

1.3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Средства бюджета городского округа Тольятти – 108 518 тыс. руб., в том числе по годам:

2024 год - 26 260 тыс. руб.;

2025 год - 24 415 тыс. руб.;

2026 год - 18 462 тыс. руб.;

2027 год - 19 200 тыс. руб.;

2028 год - 20 181 тыс. руб. ».

1.3.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Внебюджетные средства – 5 089 тыс. руб., в том числе по годам:

2024 год - 47 тыс. руб.;

2025 год - 2 881 тыс. руб.;

2026 год - 19 тыс. руб.;

2027 год - 20 тыс. руб.;

2028 год - 2 122 тыс. руб.».

1.4. В разделе VII Программы:

1.4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Восстановить в многоквартирных домах поврежденные конструктивные элементы, что позволит предотвратить их дальнейшее разрушение, и заменить элементы конструктивных узлов (лифты), признанные непригодными для дальнейшей эксплуатации, что позволит обеспечить их дальнейшую безопасную эксплуатацию.».

1.4.2. Таблицу «Показатели конечного результата муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «Показатели конечного результата муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения в многоквартирных домах повышенной этажности | % | 100 (за 2019 г.) | - | - | - | - | 100 |
| 2 | Удельный вес количества пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах МКД, в общем количестве пандусов и подъемных механизмов, запланированных к установке за отчетный период | % | 71,4 (за 2022 г.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля выполненных работ по ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58 | % | - | 100 | - | - | - | - |
| 4 | Удельный вес количества замененных лифтов в общем количестве лифтов, запланированных к замене за отчетный период | % | - | - | 100 | - | - | - |
| Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов многоквартирных домов в общем количестве конструктивных элементов многоквартирных домов, запланированных к восстановлению за отчетный период | % | 100 (за 2021 г.) | - | - | - | - | 100 |
| 6 | Доля многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным необходимым видам работ, от общего количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде | % | 100 (за 2021 г.) | - | 100 | - | - | 100 |
| Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> |  | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<*> Мероприятия муниципальной программы не предусмотрены национальными и федеральными проектами.

».

1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно Приложению  2 к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа.

- Первый заместитель                                                                             И.Г. Сухих

- главы городского округа